ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ							Anexa nr. 1

CONSILIUL JUDEŢEAN   						la Hotărârea nr. 12/2016

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare şi reabilitare a drumurilor judetene din Judetul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot III pentru DJ109B, Fundătura-Corneşti, km 0+000-17+100”

Beneficiar: 	Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj

Amplasament:	Judeţul Cluj, pe traseul drumului judeţean din drumul naţional

DN1C-localitatea Fundătura- până în localitatea Corneşti

Indicatori tehnico- economici:

I) Indicatori tehnici :

Indicator tehnici realizati pana la data de 31.12.2015

-lungime drum  reabilitat: 10,87 km

-latime drum reabilitat:   6,0 m avand sistem rutier:  2 straturi, strat de uzura Ba16 si strat de

legatura  AB2  şi podete tubulare noi O1000-2buc

Rest de executat

lungime drum   reabilitat : 6,23 km

latime drum reabilitat      :    6,0 m

sistem rutier :  2 straturi, strat de uzura Ba16 si strat de legatura  AB2

podete tubulare noi O1000-23buc

podete dalate cu L=3,0m - 5buc, podete dalate cu  L=4,0m -4 buc si

podete dalate cu   L=5,0m -3buc

santuri pavate cu beton- 3.023,5 ml

drumuri laterale si accese la proprietati

lucrari auxiliare - borne kilometrice, refacere semnalizare verticala, semnalizare

orizontala, parapet metalic flexibil

Pod km 6+817; Pod km 9+030

II) Indicatori economici :

- Indicatori economici  a investitiei reprezentand  valoarea lucrarilor executate( decontate si / sau nedecontate) pana la data de 31.12.2015:

Valoarea investiţiei (cu TVA 24%):

- valoare totală:	6.496,37 mii lei

- din care C+M:             5.989,22 mii lei

2) Indicatori economici actualizati reprezentand  valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei (cu TVA 20%):

- valoare totală:	4.743.19 mii lei         	 1.048,74 mii euro

- din care C+M:              4.612,89 mii lei     1.021,25 mii  euro

1 Euro = 4.5169 lei – curs BNR din data de 04.01.2016

3) Valoarea totala la data de 04.01.2016:

- valoare totală:                11.239,56 mii lei

- din care C+M:                  10.602,11 mii lei

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mînzat Marius 				                          Gaci Simona