ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ							Anexa nr. 11

CONSILIUL JUDEŢEAN   						la Hotărârea nr. 12/2016

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ182E,   Chiuiesti-Manastirea Casiel, km 0+000-7+000”

Beneficiar: 	Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj

Amplasament:	Judeţul Cluj, pe traseul drumului judeţean prin localitatea

Chiuieşti pana la Manastirea Casiel

Indicatori tehnico- economici :

- Indicatori tehnici :

Indicator tehnici realizati pana la data de 31.12.2015

- strat de legatura ABPC31(AB2)- 5,85 km

-parcare 180mp

Rest de executat

strat de uzura : 7,0 km

strat de legatura ABPC31(AB2)- 1,15 km

podete tubulare noi O1000- 10 buc

podete casetate cu L=3m-2buc

podete dalate cuL=5m-2buc

santuri pavate cu beton- 6008 ml

drumuri laterale si accese la proprietati

lucrari auxiliare - borne kilometrice, refacere semnalizare verticala, semnalizare

orizontala, parcari, parapet metalic flexibil

pod km 5+325, pod km 6+333

II) Indicatori economici :

- Indicatori economici  a investitiei reprezentand  valoarea lucrarilor executate

(decontate  si/sau nedecontate) pana la data de 31.12.2015

Valoarea investiţiei (cu TVA 24%):

- valoare totală:	1.807,7 mii lei

- din care C+M:             1.602,95mii lei

2) Indicatori economici actualizati reprezentand  valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei (cu TVA 20%):

- valoare totală:	3.625,17 mii lei       802,58 mii  euro

- din care C+M:              3.203,4 miilei    709,2mii  euro

1 Euro = 4.5169 lei – curs BNR din data de 04.01.2016

3) Valoarea totala la data de 04.01.2016:

- valoare totală:              5.432,87 mii lei

- din care C+M:               4.806,35 mii lei

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mînzat Marius 				                          Gaci Simona