ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ							Anexa nr. 3

CONSILIUL JUDEŢEAN   						la Hotărârea nr. 12/2016

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot I pentru DJ107N, Gura Rasca-Somesul Rece, km 28+612-36+200”

Beneficiar: 	Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj

Amplasament:	Judeţul Cluj, pe traseul drumului judetean  intre localitatea

Gura Rasca pana in localitatea Somesul Rece

Indicatori tehnico- economici:

I) Indicatori tehnici :

Indicator tehnici realizati pana la data de 31.12.2015

lungime drum   reabilitat : 3,988 km

latime drum reabilitat      :    6,0 m

sistem rutier :  2 straturi, strat de uzura Ba16 si strat de legatura BADPC25

podete tubulare noi O1000- 1buc

santuri pavate cu beton- 822,0 ml

Rest de executat

lungime drum   reabilitat : 3,6 km

latime drum reabilitat      :    6,0 m

sistem rutier :  2 straturi, strat de uzura Ba16 si strat de legatura BADPC25

podete tubulare noi O1000- 1buc

podet dalat cu L=2,0m - 1buc, podete dalate cu L=6,0m -2 buc

podete  tipP cu  L=2,0m -3buc

santuri pavate cu beton- 2.478,0 ml

drumuri laterale si accese la proprietati

lucrari auxiliare - borne kilometrice, refacere semnalizare verticala, semnalizare

orizontala, parapet metalic flexibil

II) Indicatori economici :

- indicatori economici  a investitiei reprezentand  valoarea lucrarilor executate

(decontate si/ sau nedecontate) pana la data de 31.12.2015

Valoarea investiţiei (cu TVA 24%):

- valoare totală:	3.151,83 mii lei

- din care C+M:            2.818,78 mii lei

2)  indicatori economici actualizati reprezentand  valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei (cu TVA 20%):

- valoare totală:	5.822,76 mii lei         	 1.289,11 mii euro

- din care C+M:              5.145,3 mii lei       1.139,12 mii  euro

1 Euro = 4.5169 lei – curs BNR din data de 04.01.2016

3) Valoarea totala la data de 04.01.2016:

- valoare totală:                8.974,59 mii lei

- din care C+M:                7.964,08 mii lei

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mînzat Marius 				                          Gaci Simona