ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ							Anexa nr. 5

CONSILIUL JUDEŢEAN   						la Hotărârea nr. 12/2016

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot I pentru DJ108C, Manastireni-Calata-Margau, km 36+050-59+000”

Beneficiar: 	Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj

Amplasament:	Judeţul Cluj, pe traseul drumului judetean prin localitatea

Manastireni, localitatea Calata, localitatea Margau

Indicatori tehnico- economici:

- Indicatori tehnici :

Indicator tehnici realizati pana la data de 31.12.2015

lungime drum   reabilitat : 12,74 km

latime drum reabilitat      :    6,0 m

sistem rutier :  2 straturi, strat de uzura Ba16 si strat de legatura ABPC31

podete tubulare noi O1000- 3 buc

podete  tipP cu  L=2,0m -1buc

santuri pavate cu beton- 588,0 ml

Rest de executat

lungime drum   reabilitat : 10,21 km

latime drum reabilitat      :    6,0 m

sistem rutier :  2 straturi, strat de uzura Ba16 si strat de legatura ABPC31

podete tubulare noi O1000- 3 buc

podet dalat cu L=2,0m - 1buc

podete  tipP cu  L=2,0m -1buc

santuri pavate cu beton- 986 ml

drumuri de pamant, drumuri pietruite, accese la proprietati

lucrari auxiliare - borne kilometrice, refacere semnalizare verticala, semnalizare

orizontala, parapet metalic flexibil

Pod km45+878; Pod km46+300; Pod km 51+000; Pod km 51+750; Pod km 56+300;

Pod km 57+080 Pod km 58+308

II) Indicatori economici :

- indicatori economici  a investitiei reprezentand  valoarea lucrarilor executate

(decontate si / sau nedecontate) pana la data de 31.12.2015

Valoarea investiţiei (cu TVA 24%):

- valoare totală:	9.213,33 mii lei

- din care C+M:             8.407,54mii lei

din care: valoarea lucrari nedecontate la data de 31.12.2015 (cu TVA 24%):

- valoare totală:	890,87 mii lei

2)  indicatori economici actualizati reprezentand  valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei (cu TVA 20%):

- valoare totală:	10.476,06 mii lei         	 2.319,3   miieuro

- din care C+M:                9.257,2    mii lei          2.049,46 mii  euro

1 Euro = 4.5169 lei – curs BNR din data de 04.01.2016

3) Valoarea totala la data de 04.01.2016:

- valoare totală:                19.689,33 mii lei

- din care C+M:                   17.664,74 mii lei

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mînzat Marius 				                          Gaci Simona