ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ							Anexa nr. 8

CONSILIUL JUDEŢEAN   						la Hotărârea nr. 12/2016

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot III pentru DJ108B, lim.jud.Salaj- Bobilna-Viile Dejului, km 21+200-44+000”

Beneficiar: 	Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj

Amplasament:	Judeţul Cluj, pe traseul drumului judetean  de la limita cu

judetul Salaj prin localitatea Pustuta, localitatea Bobilna,

localitatea Razbuneni, localitatea Maia panain localitatea Viile

Dejului

Indicatori tehnico- economici :

- Indicatori tehnici :

Indicator tehnici realizati pana la data de 31.12.2015

strat de legatura ABPC31(AB2)-19,2 km

Rest de executat

strat de uzura Ba16- 22,8km

strat de legatura ABPC31(AB2)-3,6km

podete tubulare noi O1000- 40 buc , podete casetate L=3m-2buc

podet  tip P cu  L=2,0m - 6buc

santuri pavate cu beton- 4240 ml

drumuri laterale si accese la proprietati

lucrari auxiliare - borne kilometrice, refacere semnalizare verticala, semnalizare

orizontala, parapet metalic flexibil

Pod km 30+300; Pod km 34+343; Pod km 36+585; Pod km 37+375; Pod km 38+680;

Pod km 42+150

II) Indicatori economici :

- Indicatori economici  a investitiei reprezentand  valoarea lucrarilor executate

decontate sau nedecontate pana la data de 31.12.2015

Valoarea investiţiei (cu TVA 24%):

- valoare totală:	5.807,99 mii lei

- din care C+M:              5.209,54mii lei

2) Indicatori economici actualizati reprezentand  valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei (cu TVA 20%):

- valoare totală:	10.132,82 mii lei         2.243,31mii  euro

- din care C+M:            8.953,89 miilei   1.982,31 mii  euro

1 Euro = 4.5169 lei – curs BNR din data de 04.01.2016

3) Valoarea totala la data de 04.01.2016:

- valoare totală:                15.940,81 mii lei

- din care C+M:                  14.163,43 mii lei

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mînzat Marius 				                          Gaci Simona