ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ							Anexa nr. 9

CONSILIUL JUDEŢEAN   						la Hotărârea nr. 12/2016

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ161B, Turda-Bogata-Calaras, km 30+647-40+647”

Beneficiar: 	Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj

Amplasament:	Judeţul Cluj, pe traseul drumului judetean din localitatea

Turda, localitatea Bogata, localitatea Calaras

Indicatori tehnico- economici :

- Indicatori tehnici :

Indicator tehnici realizati pana la data de 31.12.2015

lungime drum   reabilitat : 3,0 km

latime drum reabilitat      :    5,5 m

sistem rutier :  2 straturi, strat de uzura Ba16 si strat de legatura binder BADPC25

podete tubulare noi O1000- 1 buc

podet tip P cu  L=2,0m – 1 buc

Rest de executat

lungime drum   reabilitat : 7,0 km

latime drum reabilitat      :    5,5 m

sistem rutier :  2 straturi, strat de uzura Ba16 si strat de legatura binder BADPC25

podete tubulare noi O1000- 3 buc

podet tip P cu  L=2,0m – 1 buc

santuri pavate cu beton- 8600 ml

drumuri laterale si accese la proprietati

lucrari auxiliare - borne kilometrice, refacere semnalizare verticala, semnalizare

orizontala, parcari

II) Indicatori economici :

- Indicatori economici  a investitiei reprezentand  valoarea lucrarilor executate

decontate sau nedecontate pana la data de 31.12.2015

Valoarea investiţiei (cu TVA 24%):

- valoare totală:	2.205,19 mii lei

- din care C+M:              1.872,78mii lei

2) Indicatori economici actualizati reprezentand  valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei (cu TVA 20%):

- valoare totală:	7.664,0 mii lei         1.696,74mii  euro

- din care C+M:              6.772,31 miilei 1.499,33 mii  euro

1 Euro = 4.5169 lei – curs BNR din data de 04.01.2016

3) Valoarea totala la data de 04.01.2016:

- valoare totală:               9.869,19 mii lei

- din care C+M:                8.645,09 mii lei

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mînzat Marius 				                          Gaci Simona