ROMÂNIA 						                                                 Anexa la

JUDEŢUL CLUJ                                                           Dispoziţia nr. 46  din 11 februarie 2016

CONSILIUL JUDEŢEAN

ATRIBUŢIILE ECHIPEI PENTRU PREGĂTIREA APLICAŢIEI DE FINANŢARE

”Traseu Regional Transilvania Nord - DRUMUL BISTRIŢEI şi DRUMUL APUSENILOR”

| Nr | NUME ŞI PRENUME | Rolul propus în pregătirea aplicaţiei de finanţare | ATRIBUŢII |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Claudiu-Daniel SALANŢĂ | Coordonator pregatire aplicatie | - coordonează pregatirea aplicaţiei; - coordonează procesele de achiziţie; - participă în comisiile de evaluare şi recepţie pentru serviciile de proiectare achizitionate; - adoptă măsuri pentru finalizarea aplicaţiei şi depunerea în termen la finanţator; - coordoneaza intocmirea raspunsurilor la clarificarile solicitate in etapele de evaluare, selecţie şi contractare a proiectului - acordă sprijin profesional specializat în vederea obţinerii maximului de rezultate; - asigură un flux bun comunicaţional cu toţi actorii implicaţi în proiect; |
| 2. 3. 4. | Rodica GOGONEA Raluca BĂRJAC Cosmina IRIMIEŞ | Responsabili întocmire aplicaţie de finanţare | - participă în comisiile de evaluare şi recepţie pentru serviciile de proiectare achizitionate; - redacteaza cererea de finanţare si intocmeşte anexele necesare finalizarii aplicaţiei - declaraţii, hotarari, etc; - colaborează cu întreaga echipă în vederea finalizării, îndosarierii şi depunerii în termen a aplicaţiei la finanţator; - raspunde în termen solicitărilor de clarificări în procesul de evaluare, selecţie şi contractare a proiectului - îndeplineşte alte sarcini stabilite de coordonatorul proiectului pentru buna desfăşurare a activităţilor. |
| 5. 6. 7. | Aida-Elena MIHAI Alexandru GĂZDAC Nicolae VASII | Responsabil tehnic | - participă în comisiile de evaluare şi recepţie pentru serviciile de proiectare achiziţionate; - pregateste in vederea depunerii la finantator: - Documentaţia tehnico-economică, - Studiu de trafic, - CU si/sau AC, - Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protecţia mediului (în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu completările şi modificările ulterioare, - Hotărârea solicitantului/hotătârile partenerilor de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, - Devizul general în conformitate cu HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; - Lista de dotări (dacă este cazul) şi/sau Lista cantităţi de lucrări cu încadrarea acestora în secţiunea cheltuielilor eligibile/neeligibil - Acordul CNADNR (daca unde e cazul) - Experiza tehnică a sectorului de drum judeţean reabilitat/modernizat sau adresa administratorului tronsonului de drum naţional parte a traseului propus - îndeplineşte alte sarcini stabilite de coordonatorul proiectului pentru buna desfăşurare a activităţilor. |
| 8. | Mirela TARE | Responsabil financiar | - verifică eligibilitatea cheltuielilor legate de proiect în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; - pregateste in vederea depunerii la finantator: - Ultimele situaţii financiare încheiate ale solicitantului şi partenerilor (dacă este cazul); - Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligaţiile de plată la bugetul local şi bugetul de stat - Certificatul de cazier fiscal al solicitantului/ partenerilor - Declaraţie privind neductibilitatea TVA - Declaraţia de angajament pentru sumele ce implică contribuţia solicitantului, precum şi a partenerilor în proiect - întocmeşte: a. Analiza financiara a beneficiarului b. Determinarea riscului beneficiarului c. Fundamentarea bugetului d. Realizarea de proiectii financiare e. Determinarea indicatorilor de performanta financiara a proiectului conform Anexei 6.1.2.1. - macheta Analiză şi previziune financiară - participă în comisiile de evaluare şi recepţie pentru serviciile de proiectare achiziţionate; - îndeplineşte alte sarcini stabilite de coordonatorul proiectului pentru buna desfăşurare a activităţilor. |
| 9. | Mihăiţă-Adrian INOAN | Responsabil achiziţii | - elaborează documentaţiilor de atribuire pentru achiziţiile publice aferente proiectului; - elaborează anunţurile de achiziţii publice şi le publică în SEAP - conform cu legislaţia în vigoare; - soluţionează clarificările cerute de către potenţialii participanţi la licitaţii; - participă în comisiile de evaluare şi recepţie pentru serviciile de proiectare achiziţionate; - anunţă câştigătorul licitaţiilor; - îndeplineşte alte sarcini stabilite de coordonatorul proiectului pentru buna desfăşurare a activităţilor. |
| 10. | Alexandra PROOROCU | Responsabil juridic | - pregăteşte: - Documentele statutare ale solicitantului/ partenerilor, - Hotărârea judecătorească de constatare a rezultatelor alegerilor şi de constituire a consilului judeţean ale solicitantului şi, dacă este cazul, ale partenerilor - Sentinţa civila a tribunalului de validare a reprezentantului legal - Documente pentru identificarea reprezentantului legal al solicitantului - Documente privind constituirea parteneriatului, respectiv Acordul de parteneriat/ Acord cadru de colaborare - Declaraţii pe proprie răspundere ale prezentantului legal cu privire la eligibilitatea proiectului - Declaraţia privind terenul şi infrastructura pe care se realizează proiectul - Mandatul special/împuternicire specială/ Dispoziţie pentru semnarea anumitor secţiuni din cererea de finanţare - Documente privind dreptul de proprietate/ administrare a suprafeţelor incluse în proiect - - Întocmeşte hotărârile şi dispoziţiile necesare depunerii aplicaţiei de finanţare - participă în comisiile de evaluare şi recepţie pentru serviciile de proiectare achiziţionate; - îndeplineşte alte sarcini stabilite de coordonatorul proiectului pentru buna desfăşurare a activităţilor. |

A V I Z A T:

PREŞEDINTE				           	SECRETAR  AL JUDEŢULUI

MARIUS MÎNZAT					SIMONA GACI