ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A

NR. 68 din 26 februarie 2016

## privind aprobarea    Programului de lucrărilor de modernizare şi reabilitare şi

## a Programului de lucrări de întreținere curentă și periodică a    unor drumuri

## judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2016

Consiliul Judeţean Cluj;

Analizând Proiectul de hotărâre aprobarea Programului de lucrărilor de modernizare şi reabilitare și a Programului de lucrări de întreținere curentă și periodică a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2016, propus de preşedintele Consilului Judeţean Cluj, domnul Mînzat Marius;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12 din 29 ianuarie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai lucrărilor de modernizare şi reabilitare a    unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj;

Ţinând cont de prevederile:

	art. 91 alin. (1) lit b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

	Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

	Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;

	Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 şi în art. 94-98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ş t e:

## Art. 1. Se aprobă Programul de lucrări de modernizare şi reabilitare a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2016, conform anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Programul de lucrări de întreținere curentă și periodică a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2016, conform anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. La Anexa nr. 6 din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 14 din 29 ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate, în cadrul Capitolului 84 se modifică după cum urmează:

a)	la Capitolul B -Obiective de investiții noi- se suplimentează cu suma de 156.634,19 lei;

b)	la Capitolul C -Alte cheltuieli de investiţii- se diminuează cu suma de 156.634,19 lei.

Art. 4. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane şi Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj.

Art. 5. Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 57/2015 privind aprobarea Master-Planului privind Strategia de dezvoltare a drumurilor judeţene Cluj în perioada 2015-2020, se modifică corespunzător prevederilor anexelor nr. 1 si nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget Finanţe, Resurse Umane; Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj; Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice-Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi postare pe pagina de internet    „www.cjcluj.ro".

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mînzat Marius 				                                                    Gaci Simona

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ						                      Anexa nr. 1

CONSILIUL JUDEŢEAN 					                      la Hotărârea nr. 68/2016

Program de investiţii pentru anul 2016

-Lucrări de modernizare şi reabilitare a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj-

A. Lucrări în continuare

1.	DJ 108C Mănăstireni - Călata - Mărgău, km 36+050-59+000 ………... 500.000 lei cu TVA

2.	DJ 103J DN1R - Sâncraiu - Aluniş, km 0+000-7+000 …..……………. 500.000 lei cu TVA

3.	DJ 107N Gura Rîşca - Someşu-Rece, km 28+612-36+200 ……............. 500.000 lei cu TVA

4.	DJ 107N Băişoara - Valea Ierii, km 0+000-14+000……..……………… 500.000 lei cu TVA

5.	DJ 107R M-tele-Băişorii - M-tele Mare, km 47+350-58+650 …. ……..1.000.000 lei cu TVA

6.	DJ 105T Cluj-Napoca - Berind - DN1F, km 3+447-14+447

km 19+470-21+670 …….……..288.951,59 lei cu TVA

7.	DJ 109B Fundătura - Corneşti, km 0+000-17+100 ..…..…………..……… 500.000 lei cu TVA

8.	DJ 108B lim. jud. Sălaj - Bobalna - Viile Dejului, km 21+200-44+000 ...2.000.000 lei cu TVA

9.	DJ 182E Chiuieşti - Mănăstirea Caşiel, km 0+000-7+000……..…………1.704.000 lei cu TVA

10.	DJ 172F    Gherla - Mintiul Gherlii - Mica, km 1+400-16+350 ……..…… -

11.	DJ 172F    Mica - lim. jud. Bistriţa-Năsăud, km 16+560-22+570 ………. 226.489,92 lei cu TVA

12.	DJ 161B Turda - Bogata - Călăraşi, km 30+647-40+647 ……..…….. 2.000.000 lei cu TVA

13.	DJ 161H DN16 - Suatu, km 0+000-4+000 ……..……………..………1.000.000 lei cu TVA

14.	DJ 161E Habadoc - Buza - Feldioara - Hodaie, km 25+420-27+510 …. 800.000 lei cu TVA

15.	DJ 103N DN1 - Lim. Jud. Sălaj, km 0+000 - 2+800………………..…… -

16.	DJ 109D Jucu de Sus - DN1C, km 26+880 - 32+050 ……..…………..… -

17.	Pod pe DJ 105T peste valea Topa Mica, km 21+532 ……..…………….337.415,26 lei cu TVA

TOTAL ……..……………..……………..……………..………….. 11.856.856,77 lei cu TVA

B. Lucrări noi

1.	DJ 107L Petreşti - Lita, km 14+900-30+950 ……..……………..………280.319,94 lei cu TVA

2.	DJ 151C lim. jud. Mureş - Tritenii de Jos, km 12+500-22+700 ……..… 249.263,58 lei cu TVA

3.	DJ 161C Iclod - Aluniş, km 0+000-10+300	……..……………..……... 170.692,78 lei cu TVA

4.	DJ 161C Aluniş - Corneni, km 10+300-13+000 ……..……………..……51.334,87 lei cu TVA

5.	DJ 107F lim. jud. Alba - Luncani, km 9+860-14+370 ……..…………… 76.595,09 lei cu TVA

6.	DJ 108N Aghireşu (DJ108C) - lim. jud. Sălaj, km 0+000-2+800 ……..…50.956,34 lei cu TVA

7.	DJ 103J Săcuieu -Vlădeasa, km 10+200-20+200 ……..……………..… 364.462,54 lei cu TVA

8.	DJ 161F Valea Caldă - Cătina, km 0+000-1+500 ……..……………..…. 33.222,86 lei cu TVA

TOTAL ……..……………..……………..……………..…………….. 1.276.848    lei cu TVA

C. Alte cheltuieli de investiţii

1.	Taxe pentru avize, acorduri, etc ……..……………..……………..…….. 50.000 lei cu TVA

2.	Intocmire expertize, studii topo, geo, alte studii ……..……………..…… 93.365,58 lei cu TVA

3.	Intocmire documentatii tehnice ……..……………..……………..………50.640, 00 lei cu TVA

TOTAL ……..……………..……………..……………..…………….. 194.005,58    lei cu TVA

TOTAL GENERAL (cap. A + cap. B + cap. C) ……..…………….. 13.327.710 lei cu TVA

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mînzat Marius 				                                                    Gaci Simona

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ						                      Anexa nr. 2

CONSILIUL JUDEŢEAN 					                      la Hotărârea nr. 68/2016

| Programul de lucrări de întreţinere curentă şi periodică a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2016 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Drum jud. | Sector/Localităţi | Lungime (km) | Valoare lei, cu TVA | Lucrări întreţinere |
| 1 | DJ103G | Cheia - Gheile Turzii km 29+194-km 29+850 | 0,656 | 3.062,80 | Covor asfaltic |
|  |  | Sănduleşti (DJ107L)- Tureni km 38+000 - km 42+000 | 4 | 380.000,00 | Scarificare, reprofilare, astupare gropi, curatirea santurilor, stabilizare cu liant, tratament dublu |
|  |  | Aiton - Gheorgheni km 49+950 - km 54+300 | 4,35 | 1.157.620,01 | Stabilizare cu liant,tratament bituminos dublu, acostamente, curatire santuri, covor asfaltic- 1.4 km |
|  | TOTAL |  | 9,006 | 1.540.682,81 |  |
| 2 | DJ103I | Cheia - Cabana Cheile Turzii km 0+000 - km 1+400 | 1,4 | 6.836,70 | Covor asfaltic |
|  | TOTAL |  | 1,4 | 6.836,70 |  |
| 3 | DJ103V | Vlaha (DJ107M)- Vălişoara km 6+400 - km 8+400 | 2 | 480.000,00 | Stabilizare cu liant, tratament bituminos dublu, acostamente |
|  | TOTAL |  | 2 | 480.000,00 |  |
| 4 | DJ103L | Mănăstireni km 1+400 |  | 6.190,67 | Consolidare taluz-Gabioane |
|  | TOTAL |  |  | 6.190,67 |  |
| 5 | DJ103M | Vâlcele - Rediu - Aiton km 0+000 - km 8+170 | 8,17 | 52.271,17 | Scarificare cu adaos de material, cilindrare, şanţuri, |
|  | TOTAL |  | 8,17 | 52.271,17 |  |
| 6 | DJ107L | Turda - Petreşti km 5+000 - km 9+000 | 1,5 | 450.000,00 | Scarificare, reprofilare, astupare gropi, Stabilizare cu liant, tratament dublu |
|  | TOTAL |  | 1,5 | 450.000,00 |  |
| 7 | DJ107M | Vlaha - Săvădisla km 9+130- 11+987 |  | 1.066.529,00 | Covor asfaltic |
|  | TOTAL |  |  | 1.066.529,00 |  |
| 8 | DJ107P | Mărişel - DN1R km 41+300 - 44+260 | 2,14 | 550.000,00 | Scarificare, reprofilare, Stabilizare cu liant, tratament bituminos dublu |
|  | TOTAL |  | 2,14 | 550.000,00 |  |
| 9 | DJ107R | Filea de Jos - Filea de Sus km 21+350 - km 28+650 | 5,5 | 1.454.000,00 | Astupare gropi, Stabilizare cu liant, tratament bituminos dublu |
|  | TOTAL |  | 5,5 | 1.454.000,00 |  |
| 10 | DJ109 | Vultureni - Aşchileul Mare km 24+200 - 30+100 | 5,9 | 110.455,17 | Plombări |
|  | TOTAL |  | 5,9 | 110.455,17 |  |
| 11 | DJ109C | Gherla - Fizeşu Gherlii km 1+400 - 4+000 | 2,6 | 13.373,41 | Plombări |
|  |  | Gherla - Taga - Cămăraşu km 13+000 - 18+200 | 5,20 | 166.896,51 | Plombări, burduşiri |
|  |  | Sîntioana - Taga km 10+500 - 14+000 | 3,5 | 600.000,00 | Covor asfaltic - 2.1 km, şanţuri, acostamente, plombări |
|  | TOTAL |  | 11,30 | 780.269,92 |  |
| 12 | DJ109A | Jurca - Ciubanca - lim. SJ km 48+500 - km 56+100 | 7,6 | 1.600.000,00 | Plombări, şanţuri, acostamente, covor asfaltic |
|  |  | Panticeu - Recea Cristur km 33+000 - 48+600 | 15,6 | 117.171,81 | Asigurarea esteticii rutiere |
|  | TOTAL |  | 7,6 | 1.717.171,81 |  |
| 13 | DJ109B | Tiocu de Jos - Igriţia km 17+100 - km 30+000 | 12,9 | 936.000,00 | Plombări, burduşiri, şanţuri, covor asfaltic 2 km |
|  |  | Oşorhel - intersecţie DJ108B km 24+000 - 30+000 | 6 | 142.315,08 | Plombări |
|  | TOTAL |  | 18,9 | 1.078.315,08 |  |
| 14 | DJ109E | Vad - Localitate km 8+900 - km 12+000 | 2 | 450.000,00 | covor asfaltic - 2 km, şanţuri, acostamente |
|  |  | Vad localitate - lim. SJ km 12+000 -17+000 | 5 | 1.328.008,10 | Stabilizare cu liant, şanţuri, acostamente,tratament dublu |
|  | TOTAL |  | 2 | 1.778.008,10 |  |
| 15 | DJ109D | Sic - Vişea km 14+450 - km 21+350 | 6,9 | 1.890.000,00 | Burduşiri, plombări, astupare gropi, covor asfaltic, şanţuri, acostamente |
|  |  | DJ 109C - Nicula -Bonţ - Sic km 9+500 - 10+353 | 0,853 | 288.356,65 |  |
|  |  | Vişea - Coasta - Jucu km 21+350 - km 26+950 | 3,5 | 952.000,00 |  |
|  | TOTAL |  | 11,253 | 3.130.356,65 |  |
| 16 | DJ109S | Deuşu - Sânmartin km 0+000 - km 1+500 | 1,5 | 400.000,00 | Stabilizare cu liant, şanţuri, acostamente,tratament bituminos |
|  | TOTAL |  | 1,5 | 400.000,00 |  |
| 17 | DJ109V | Pădureni - Satu Lung km 4+525 - km 6+525 | 2 | 600.000,00 | Reprofilare, astupare gropi, covor asfaltic, şanţuri, acostamente |
|  | TOTAL |  | 2 | 600.000,00 |  |
| 18 | DJ161 | Gădălin - Jucu km 6+100 - km 7+700 | 1,6 | 500.000,00 | Plombări, reprofilare, covor asfaltic, şanţuri, acostamente |
|  |  | Dăbâca - Panticeu km 17+000 - km 29+000 km 29+000 - km 31+000 km 31+000 - km 35+000 km 35+000 - km 39+000 | 23 | 2.294.841,46 | plombări şi covor asfaltic covor asfaltic plombări covor asfaltic |
|  | TOTAL |  | 24,6 | 2.794.841,46 |  |
| 19 | DJ161A | Morişti - Cojocna km 3+600 - km 10+700 | 7,1 | 416.763,68 | Plombări, Covor asfaltic, acostament |
|  |  | Cojocna - Iuriu de Câmpie km 11+200 - 27+000 | 15,8 | 2.004,58 | Asigurarea esteticii rutiere |
|  | TOTAL |  | 22,9 | 418.768,26 |  |
| 20 | DJ108C | Gârbău - DN1J km 5+600 - 8+100 | 2,5 | 850.000,00 | Covor asfaltic, acostamente, şanţuri, plombări, burduşiri |
|  | TOTAL |  | 2,5 | 850.000,00 |  |
| 21 | DJ150 | Pod km Viişoara |  | 45.000,00 | Cale pe pod, rosturi de dilataţie |
|  | TOTAL |  | 0 | 45.000,00 |  |
| 22 | DJ151C | Tritenii de Jos - Tritenii de Sus km 15+200 - km 17+500 | 2 | 650.000,00 | Plombări, covor asfaltic, şanţuri, acostamente |
|  | TOTAL |  | 2 | 650.000,00 |  |
| 23 | DJ161D | Nireş - Valea Unguraşului km 17+000 - km 21+000 | 3 | 440.000,00 | Plombări, covor asfaltic,tratament, acostamente, şanţuri |
|  |  | DJ109C - Târguşor km 49+650 - km 53+367 | 3,7 | 900.000,00 | Plombări, covor asfaltic , şanţuri, acostamente |
|  | TOTAL |  | 6,7 | 1.340.000,00 |  |
| 24 | DJ161G | Palatca - Vaida - DN16 km 10+885 - km 18+280 | 6,5 | 1.100.000,00 | Burduşiri, covor asfaltic, şanţuri, acostamente |
|  | TOTAL |  | 6,5 | 1.100.000,00 |  |
| 25 | DJ161E | Habadoc - Buza km 8+000 - 10+000 | 2 | 360.000,00 | Covor asfaltic, tratament bituminos dublu |
|  | TOTAL |  | 2 | 360.000,00 |  |
| 26 | DJ161F | Valea Calda - Catina km 0+000 - km 1+500 | 1,5 | 210.000,00 | Plombări, acostamente, şanţuri, covor asfaltic |
|  | TOTAL |  | 1,5 | 210.000,00 |  |
| 27 | DJ161K | Căianu Vama - Barai km 0+000 - km 2+145 | 2,145 | 80.000,00 | Plombări, covor asfaltic, acostamente, şanţuri |
|  |  |  | 2,145 | 80.000,00 |  |
| 28 | DJ182F | Mănăşturel - Valea Gârboului km 0+800 - km 7+100 | 6,3 | 1.949.335,82 | Reprofilare, plombări, stabilizare cu liant, covor asfaltic, acostamente, şanţuri |
|  | TOTAL |  | 6,3 | 1.949.335,82 |  |
| 29 | DJ103H | Săcuieu - Scrind (DJ108C) km 13+450 - km 19+250 | 5,8 | 1.600.000,00 | Plombări, covor asfaltic |
|  | TOTAL |  | 5,8 | 1.600.000,00 |  |
| 30 | DJ103J | Săcuieu - Săcuieu Sat km 9+200 - km 10+200 | 1 | 60.000,00 | Reprofilare cu adaos de material, cu cilindrare |
|  | TOTAL |  | 1 | 60.000,00 |  |
| 31 | DJ103L | Mănăstireni - Rîşca | 0,6 | 180.000,00 | Plombări, acostamente, şanţuri, covor asfaltic |
|  | TOTAL |  | 0,6 | 180.000,00 |  |
| 32 | DJ161C | Iclod - Aluniş km 0+000 - 13+000 | 13 | 100.000,00 | Reprofilare cu material pietros |
|  | TOTAL |  | 13 | 100.000,00 |  |
| 33 | DJ161B | Ploscoş - Turda km 11+400 - 24+500 | 13,1 | 100.000,00 | Reprofilare cu material pietros |
|  | TOTAL |  | 13,1 | 100.000,00 |  |
| 34 | Servicii de deszăpezire 2015- 2016 |  |  | 2.903.797,38 |  |
| 35 | Alte lucrări de întreţinere |  |  | 1.230.060,00 |  |
| TOTAL GENERAL (lei cu TVA) |  |  |  | 31.172.890,00 |  |

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mînzat Marius 				                                                    Gaci Simona