ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A

NR. 72 din 23 martie 2016

## pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 68 din 26 februarie 2016

## privind aprobarea Programului de lucrări de modernizare şi reabilitare şi

## a Programului de lucrări de întreținere curentă și periodică a unor drumuri

## judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2016

Consiliul Judeţean Cluj;

## Analizând Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 68 din 26 februarie 2016 privind aprobarea Programului de lucrări de modernizare şi reabilitare şi a Programului de lucrări de întreținere curentă și periodică a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2016, propus de preşedintele Consilului Judeţean Cluj, domnul Mînzat Marius;

Ţinând cont de prevederile:

	art. 91 alin. (1) lit b) şi alin. (5) lit a) pct. 12 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

	Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

	Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

	Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 şi în art. 94-98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ş t e:

## Art. I. Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 68 din 26 februarie 2016 Programului de lucrări de modernizare şi reabilitare şi a Programului de lucrări de întreținere curentă și periodică a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2016 se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 2 „Programul de lucrări de întreţinere curentă şi periodică a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2016" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane şi Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget Finanţe-Resurse Umane; Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj; Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice-Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi postare pe pagina de internet    „www.cjcluj.ro".

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mînzat Marius 				                                                    Gaci Simona

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ						                      Anexă

CONSILIUL JUDEŢEAN 					                      la Hotărârea nr. 72/2016

Programul de lucrări de întreţinere curentă şi periodică a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2016 (Anexa nr. 2 la la Hotărârea nr. 68/2016)

| Nr. | Drum judeţean | Sector/localităţi | Lungime (km) | Valoare (lei cu TVA) | Lucrări întreţinere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DJ103G | Cheia - Cheile Turzii km 29+194-km 29+850 | 0,656 | 3.062,80 | Covor asfaltic |
|  |  | Sănduleşti (DJ107L)- Tureni km 38+000 - km 42+000 | 4 | 380.000,00 | Scarificare, reprofilare, astupare gropi, curăţirea şanţurilor, stabilizare cu liant, tratament dublu |
|  |  | Aiton - Gheorgheni km 49+950 - km 54+300 | 4,35 | 1.157.620,01 | Aducere la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţirea şanţurilor şi rigolelor, curăţire podeţe, stabilizare în situ drum pietruit, tratament bituminos simplu si dublu, covor asfaltic |
|  | TOTAL |  | 9,006 | 1.540.682,81 |  |
| 2 | DJ103I | Cheia - Cabana Cheile Turzii km 0+000 - km 1+400 | 1,4 | 6.836,70 | Covor asfaltic |
|  | TOTAL |  | 1,4 | 6.836,70 |  |
| 3 | DJ103V | Vlaha (DJ107M)- Vălişoara km 9+400 - km 11+400 | 2 | 480.000,00 | Stabilizare cu liant, tratament bituminos dublu, acostamente |
|  | TOTAL |  | 2 | 480.000,00 |  |
| 4 | DJ103L | Mănăstireni km 1+400 |  | 6.190,67 | Consolidare taluz-gabioane |
|  | TOTAL |  |  | 6.190,67 |  |
| 5 | DJ103M | Vâlcele - Rediu - Aiton km 0+000 - km 8+170 | 8,17 | 52.271,17 | Scarificare cu adaos de material, cilindrare, şanţuri, |
|  | TOTAL |  | 8,17 | 52.271,17 |  |
| 6 | DJ107L | Turda - Petreşti km 5+000 - km 9+000 | 1,5 | 450.000,00 | Scarificare, reprofilare, astupare gropi, stabilizare cu liant, tratament dublu |
|  | TOTAL |  | 1,5 | 450.000,00 |  |
| 7 | DJ107M | Vlaha - Săvădisla km 9+130 - km 11+987 |  | 1.066.529,00 | Covor asfaltic |
|  | TOTAL |  |  | 1.066.529,00 |  |
| 8 | DJ107P | Mărişel - DN1R km 41+300 - km 44+260 | 2,14 | 550.000,00 | Scarificare, reprofilare, stabilizare cu liant, tratament bituminos dublu |
|  | TOTAL |  | 2,14 | 550.000,00 |  |
| 9 | DJ107R | Filea de Jos - Filea de Sus km 21+350 - km 28+650 | 5,5 | 1.454.000,00 | Astupare gropi, stabilizare cu liant, tratament bituminos dublu |
|  | TOTAL |  | 5,5 | 1.454.000,00 |  |
| 10 | DJ109 | Vultureni-Aschileu Mare km 24+200 - km 30+100 | 5,9 | 110.455,17 | Plombări |
|  | TOTAL |  | 5,9 | 110.455,17 |  |
| 11 | DJ109C | Gherla - Fizeşu Gherlii km 1+400 - km 4+000 | 2,6 | 13.373,41 | Plombări |
|  |  | Gherla - Ţaga - Cămăraşu km 13+000 - km 18+200 | 5,20 | 166.896,51 | Plombări, burduşiri |
|  |  | Sintioana - Taga km 10+500 - km 14+000 | 3,5 | 600.000,00 | Covor asfaltic - 2,1 km, şanţuri, acostamente, plombări |
|  | TOTAL |  | 11,30 | 780.269,92 |  |
| 12 | DJ109A | Jurca - Ciubanca - lim. jud. SJ km 48+500 - km 56+100 | 7,6 | 1.600.000,00 | Plombări, şanţuri, acostamente, covor asfaltic |
|  |  | Panticeu - Recea Cristur km 33+000 - km 48+600 | 15,6 | 117.171,81 | Asigurarea esteticii rutiere |
|  | TOTAL |  | 7,6 | 1.717.171,81 |  |
| 13 | DJ109B | Tiocu de Jos - Igriţia km 17+100 - km 30+000 | 12,9 | 936.000,00 | Plombări cu emulsie bituminoasă, plombări cu beton asfaltic, tratarea burduşirilor, aducerea la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţare şanţuri şi rigole, curăţare podeţe, covor asfaltic |
|  |  | Oşorhel - intersecţie DJ108B km 24+000 - km 30+000 | 6 | 142.315,08 | Plombări |
|  | TOTAL |  | 18,9 | 1.078.315,08 |  |
| 14 | DJ109E | Vad - localitate km 8+900 - km 12+000 | 2 | 450.000,00 | covor asfaltic - 2 km, şanţuri, acostamente |
|  |  | Vad localitate - lim. jud. SJ km 12+000 - km 17+000 | 5 | 1.328.008,10 | Stabilizare cu liant, şanţuri, acostamente, tratament dublu |
|  | TOTAL |  | 2 | 1.778.008,10 |  |
| 15 | DJ109D | Sic - Vişea km 14+450 - km 21+350 | 6,9 | 1.890.000,00 | Burduşiri, plombări, astupare gropi, covor asfaltic, şanţuri, acostamente |
|  |  | DJ109C-Nicula-Bonţ - Sic km 9+500 - km 10+353 | 0,853 | 288.356,65 |  |
|  |  | Vişea - Coasta- Jucu km 21+350 - km 26+950 | 3,5 | 952.000,00 |  |
|  | TOTAL |  | 11,253 | 3.130.356,65 |  |
| 16 | DJ109S | Deuşu - Sânmartin km 0+000 - km 1+500 | 1,5 | 400.000,00 | Aducere la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţirea şanţurilor si rigolelor, curăţire podeţe, stabilizare în situ drum pietruit, tratament bituminos simplu si dublu |
|  | TOTAL |  | 1,5 | 400.000,00 |  |
| 17 | DJ109V | Pădureni - Satu Lung km 4+525 - km 6+525 | 2 | 600.000,00 | Reprofilare drum cu cilindrare cu adaos de balast 10 cm, reprofilare drum cu adaos de piatră spartă 10 cm, aducerea la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţarea şanţurilor şi rigolelor, curăţire podeţe, covor asfaltic |
|  | TOTAL |  | 2 | 600.000,00 |  |
| 18 | DJ161 | Gădălin - Jucu km 6+100 - km 7+700 | 1,6 | 500.000,00 | Plombări cu emulsie bituminoasă, plombări cu beton asfaltic, reprofilare drum cu cilindrare cu adaos de piatră spartă 10 cm, aducerea la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţarea şanţurilor şi rigolelor, curăţire podeţe, covor asfaltic |
|  |  | Dăbâca - Panticeu km 17+000 - km 39+000 | 22 | 2.294.841,46 | Plombări cu emulsie bituminoasă, plombări cu beton asfaltic, covor asfaltic, |
|  | TOTAL |  | 23,6 | 2.794.841,46 |  |
| 19 | DJ161A | Morişti - Cojocna km 3+600 - km 10+700 | 7,1 | 416.763,68 | Plombări, covor asfaltic, acostament |
|  |  | Cojocna - Iuriu de Câmpie km 11+200 - 27+000 | 15,8 | 2.004,58 | Asigurarea esteticii rutiere |
|  | TOTAL |  | 22,9 | 418.768,26 |  |
| 20 | DJ108C | Gârbău - DN1J km 5+600 - 8+100 | 2,5 | 850.000,00 | Covor asfaltic, acostamente, şanţuri, plombări, burduşiri |
|  | TOTAL |  | 2,5 | 850.000,00 |  |
| 21 | DJ150 | Pod Viişoara |  | 45.000,00 | Cale pe pod, rosturi de dilataţie |
|  | TOTAL |  | 0 | 45.000,00 |  |
| 22 | DJ151C | Tritenii de Jos-Tritenii de Sus km 15+200 - km 17+500 | 2 | 650.000,00 | Plombare, covor asfaltic, şanţuri, acostamente |
|  | TOTAL |  | 2 | 650.000,00 |  |
| 23 | DJ161D | Nireş - Valea Unguraşului km 17+000 - km 21+000 | 3 | 440.000,00 | Plombări cu emulsie bituminoasă, plombări cu beton asfaltic, aducerea la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţarea şanţurilor şi rigolelor, curăţire podeţe, decolmatare camere de cădere, tratament bituminos simplu si dublu, covor asfaltic |
|  |  | DJ109C - Târguşor km 49+650 - km 53+367 | 3,7 | 900.000,00 | Plombări, covor asfaltic, şanţuri, acostamente |
|  | TOTAL |  | 6,7 | 1.340.000,00 |  |
| 24 | DJ161G | Palatca - Vaida- DN16 km 10+885 - km 18+280 | 6,5 | 1.100.000,00 | Plombări cu emulsie bituminoasă, plombări cu beton asfaltic, tratarea burduşirilor, aducerea la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţarea şanţurilor şi rigolelor, curăţire podeţe, covor asfaltic |
|  | TOTAL |  | 6,5 | 1.100.000,00 |  |
| 25 | DJ161E | Habadoc - Buza km 8+000 - 10+000 | 2 | 360.000,00 | Covor asfaltic, tratament bituminos dublu |
|  | TOTAL |  | 2 | 360.000,00 |  |
| 26 | DJ161F | Valea Caldă - Cătina km 0+000 - km 1+500 | 1,5 | 210.000,00 | Plombări, acostamente, şanţuri, covor asfaltic |
|  | TOTAL |  | 1,5 | 210.000,00 |  |
| 27 | DJ161K | Căianu Vama - Bărăi km 0+000 - km 2+145 | 2,145 | 80.000,00 | Plombări, covor asfaltic, acostamente, şanţuri |
|  |  |  | 2,145 | 80.000,00 |  |
| 28 | DJ182F | Mănăşturel - Valea Gârboului km 0+800 - km 7+100 | 6,3 | 1.949.335,82 | Reprofilarea drumului cu cilindrare cu adaos de balast 20 cm, aducerea la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţire şanţuri şi rigole, parapet metalic deformabil, tăierea lăstărişului şi plantaţiilor din zona drumului, înlocuire podeţ tubular d=600, desfundări de podeţe, refacere timpan 3m, refacere camera de cădere 2,00x1,50, prelungire d=800, prelungire d=1400, turnat 1 mc beton, tratament bituminos simplu si dublu, stabilizare în situ, covor asfaltic |
|  | TOTAL |  | 6,3 | 1.949.335,82 |  |
| 29 | DJ103H | Săcuieu - Scrind (DJ108C) km 13+450 - km 19+250 | 5,8 | 1.600.000,00 | Plombări, covor asfaltic |
|  | TOTAL |  | 5,8 | 1.600.000,00 |  |
| 30 | DJ103J | Săcuieu - Săcuieu Sat km 9+200 - km 10+200 | 1 | 60.000,00 | Reprofilare cu adaos de material, cu cilindrare |
|  | TOTAL |  | 1 | 60.000,00 |  |
| 31 | DJ103L | Mănăstireni - Râşca | 0,6 | 180.000,00 | Plombări, acostamente, şanţuri, covor asfaltic |
|  | TOTAL |  | 0,6 | 180.000,00 |  |
| 32 | DJ161C | Iclod - Aluniş km 0+000 - km 13+000 | 13 | 100.000,00 | Reprofilare cu material pietros |
|  | TOTAL |  | 13 | 100.000,00 |  |
| 33 | DJ161B | Ploscoş - Turda km 11+400 - km 24+500 | 13,1 | 100.000,00 | Reprofilare cu material pietros, şanţuri, plombări |
|  | TOTAL |  | 13,1 | 100.000,00 |  |
| 34 | DJ109S | Borşa - Giula - Sânmartin km 4+800 - km 12+320 | 7,43 | 70.000,00 | Reprofilare cu material pietros |
|  | TOTAL |  | 7,43 | 70.000,00 |  |
| 35 | Servicii de deszăpezire 2015- 2016 |  |  | 2.903.797,38 |  |
| 36 | Alte lucrări de întreţinere |  |  | 1.160.060,00 |  |
| TOTAL GENERAL (lei cu TVA) |  |  |  | 31.172.890,00 |  |

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mînzat Marius 				                                                    Gaci Simona