ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A

NR. 125 din 26 mai 2016

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 68 din 26 februarie 2016

privind aprobarea Programului de lucrări de modernizare şi reabilitare şi

a Programului de lucrări de întreţinere curentă şi periodică a unor drumuri

judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2016, cu modificările ulterioare

Consiliul Judeţean Cluj;

Analizând Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 68 din 26 februarie 2016 privind aprobarea Programului de lucrări de modernizare şi reabilitare şi a Programului de lucrări de întreţinere curentă şi periodică a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2016, cu modificările ulterioare, propus de preşedintele Consilului Judeţean Cluj, domnul Mînzat Marius;

Ţinând cont de prevederile:

	art. 91 alin. (1) lit b) şi alin. (5) lit a) pct. 12 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

	Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

	Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

	Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

	Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 şi în art. 94-98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ş t e:

## Art. I. Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 68 din 26 februarie 2016 privind aprobarea Programului de lucrări de modernizare şi reabilitare şi a Programului de lucrări de întreţinere curentă şi periodică a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2016, cu modificările aduse prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 72 din 23 martie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 2 „Programul de lucrări de întreţinere curentă şi periodică a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2016" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane şi Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget Finanţe-Resurse Umane; Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj; Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice-Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi postare pe pagina de internet    „www.cjcluj.ro".

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,			                              	SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mînzat Marius 				                                                            Gaci Simona

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ						                      Anexă

CONSILIUL JUDEŢEAN 					                      la Hotărârea nr. 125/2016

Programul de lucrări de întreţinere curentă şi periodică a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2016 (Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 68/2016)

| Nr. | Drum judeţean |  |  |  | Sector/localităţi |  |  | Lungime (km) | Valoare (lei cu TVA) | Lucrări întreţinere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DJ103G |  |  |  | Cheia - Cheile Turzii km 29+194-km 29+850 |  |  | 0,656 | 3.062,80 | Covor asfaltic |
|  |  |  |  |  | Sănduleşti (DJ107L)- Tureni km 38+000 - km 42+000 |  |  | 4 | 380.000,00 | Scarificare, reprofilare cu cilindrare, astupare gropi cu material pietros, curăţirea şanţurilor, stabilizare cu liant, tratament dublu, tratament simplu |
|  |  |  |  |  | Aiton - Gheorgheni km 49+950 - km 54+300 |  |  | 4,35 | 1.157.620,01 | Aducere la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţirea şanţurilor şi rigolelor, curăţire podeţe, stabilizare în situ drum pietruit, tratament bituminos simplu si dublu, covor asfaltic |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 9,006 | 1.540.682,81 |  |
| 2 | DJ103I |  |  |  | Cheia - Cabana Cheile Turzii km 0+000 - km 1+400 |  |  | 1,4 | 6.836,70 | Covor asfaltic |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 6.836,70 |  |
| 3 | DJ103V |  |  |  | Vlaha (DJ107M)- Vălişoara km9+400- km 12+400 |  |  | 3 | 480.000,00 | Scarificare si reprofilare drum cu cilindrare, stabilizare cu liant, tratament bituminos dublu, tratament bituminos simplu acostamente |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 3 | 480.000,00 |  |
| 4 | DJ103L |  |  |  | Mănăstireni km 1+400 |  |  |  | 6.190,67 | Consolidare taluz-gabioane |
|  |  |  |  |  | Mănăstireni - Râşca km 0+000 - km5+373 |  |  | 5,373 | 30.000,00 | Plombari |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 5,373 | 36.190,67 |  |
| 5 | DJ103M |  |  |  | Vâlcele - Rediu - Aiton km 0+000 - km 8+170 |  |  | 8,17 | 132.271,17 | Scarificare si reprofilare cu adaos de material pietros cu cilindrare, şanţuri, curatire podete, decolmatare camere de cadere, acostamente |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 8,17 | 132.271,17 |  |
| 6 | DJ107L |  |  |  | Turda - Petreşti km 5+000 - km 9+000 |  |  | 1,5 | 450.000,00 | Scarificare si reprofilare cu cilindrare, reprofilare drum cu cilindrare cu adaos de piatra sparta 10cm, eliminare gropi prin acoperire cu material pietros-balast cu cilindrare,astupare gropi, stabilizare cu liant, tratament simplu, tratament dublu, santuri |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 450.000,00 |  |
| 7 | DJ107M |  |  |  | Vlaha - Săvădisla km 9+130 - km 11+987 |  |  |  | 1.066.529,00 | Covor asfaltic |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 1.066.529,00 |  |
| 8 | DJ107P |  |  |  |  | DN1(Gilau)-Somesu Rece-Marisel- DN1R km 0+000 - km 44+260 |  | 44,26 | 276.207,00 | Scarificare, reprofilare cu adaos de material pietros, acostamente, santuri,curatire podete, taiere lastaris, plombari cu emulsie, plombari cu mixtura asfaltica,tratare burdusiri, stabilizare cu liant, tratament bituminos simplu, tratament bituminos dublu, covor asfaltic |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 44,26 | 276.207,00 |  |
| 9 | DJ107R |  |  |  |  | Filea de Jos - Filea de Sus km 21+350 - km 28+650 |  | 5,5 | 1.454.000,00 | Scarificare, astupare gropi, santuri, stabilizare cu liant, tratament bituminos simplu, tratament bituminos dublu |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 5,5 | 1.454.000,00 |  |
| 10 | DJ109 |  |  |  |  | Vultureni-Aschileu Mare km 24+200 - km 30+100 |  | 5,9 | 110.455,17 | Plombări |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 5,9 | 110.455,17 |  |
| 11 | DJ109C |  |  |  |  | Gherla - Fizeşu Gherlii km 1+400 - km 5+000 |  | 3,6 | 30.373,41 | Plombări |
|  |  |  |  |  |  | Gherla - Ţaga - Cămăraşu km 13+000 - km 18+200 |  | 5,20 | 166.896,51 | Plombări, burduşiri |
|  |  |  |  |  |  | Sântioana - Ţaga km 10+500 - km 25+000 |  | 14,5 | 800.000,00 | Scarificare si reprofilare drum cu cilindrare,adaos de material, eliminare gropi prin acoperire cu piatra sparta, cu impanare, covor asfaltic - 2,1 km, şanţuri, acostamente, plombări, taiere lastaris |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 16,30 | 997.269,92 |  |
| 12 | DJ109A |  | Jurca - Ciubanca - lim. jud. Sălaj km 48+500 - km 56+100 |  |  |  |  | 7,6 | 1.600.000,00 | Plombări, şanţuri, acostamente, curatire podete, decolmatare camere cadere, tratare burdusiri, taiere lastaris,covor asfaltic |
|  |  |  | Panticeu - Recea Cristur km 33+000 - km 48+600 |  |  |  |  | 15,6 | 117.171,81 | Asigurarea esteticii rutiere |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 7,6 | 1.717.171,81 |  |
| 13 | DJ109B |  | Tiocu de Jos - Igriţia km 17+100 - km 30+000 |  |  |  |  | 12,9 | 936.000,00 | Plombări cu emulsie bituminoasă, plombări cu beton asfaltic, tratarea burduşirilor, aducerea la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţare şanţuri şi rigole, curăţare podeţe, covor asfaltic, asigurarea esteticii rutiere |
|  |  |  | Oşorhel - intersecţie DJ108B km 24+000 - km 30+000 |  |  |  |  | 6 | 142.315,08 | Plombări |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 18,9 | 1.078.315,08 |  |
| 14 | DJ109E |  | Vad - localitate km 8+900 - km 12+000 |  |  |  |  | 2 | 450.000,00 | Plombari,covor asfaltic - 2 km, şanţuri, acostamente,curatire podete,decolmatare camere cadere |
|  |  |  | Vad localitate - lim. jud. Sălaj km 12+000 - km 17+000 |  |  |  |  | 5 | 1.228.008,10 | Stabilizare cu liant, şanţuri, acostamente, prelungire podete, curatire podete, decolmatare camere cadere, tratament simplu sau dublu,refacerea terasamentelor deteriorate local prin sapatura mecanica si umplutura, asigurarea esteticii rutiere, inlocuire podeţ tubular la drum lateral-inclusiv tubul, prelungire(inlocuire)podetØ800,refacere timpan, refacere camera de cadere, scarificare drum fara cilindrare,scarificare si reprofilare cu cilindrare,reprofilare cu adaos de material pietros (balast)10cm |
|  |  |  | Viile Dejului- Cetan-Vad km 1+710 - km 8+900 |  |  |  |  | 7,19 | 100.000 | Plombari |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 14,19 | 1.778.008,10 |  |
| 15 | DJ109D |  | Sic - Vişea km 14+450 - km 21+350 |  |  |  |  | 6,9 | 1.790.000,00 | Burduşiri, plombări, astupare gropi, scarificare si reprofilare cu cilindrare, eliminare gropi prin acoperire cu piatra sparta cu impanare,covor asfaltic, şanţuri, acostamente |
|  |  |  | DJ109C-Nicula-Bonţ - Sic km 9+500 - km 10+353 |  |  |  |  | 0,853 | 288.356,65 |  |
|  |  |  | Vişea - Coasta- Jucu km 21+350 - km 26+950 |  |  |  |  | 3,5 | 952.000,00 |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 11,253 | 3.030.356,65 |  |
| 16 | DJ109S |  | Deuşu - Sânmartin km 0+000 - km 2+300 |  |  |  |  | 2,3 | 400.000,00 | Aducere la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţirea şanţurilor si rigolelor, curăţire podeţe, stabilizare în situ drum pietruit, tratament bituminos simplu sau dublu |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 2,3 | 400.000,00 |  |
| 17 | DJ109V |  | Pădureni - Satu Lung km 6+525 - km 8+525 |  |  |  |  | 2 | 600.000,00 | Scarificare drum fara cilindrare, reprofilare drum cu cilindrare cu adaos de balast 10 cm, reprofilare drum cu adaos de piatră spartă 10 cm, aducerea la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţarea şanţurilor şi rigolelor, curăţire podeţe, covor asfaltic |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 2 | 600.000,00 |  |
| 18 | DJ161 |  | Gădălin - Jucu km 6+100 - km 7+700 |  |  |  |  | 1,6 | 500.000,00 | Plombări cu emulsie bituminoasă, plombări cu beton asfaltic, reprofilare drum cu cilindrare cu adaos de piatră spartă 10 cm, aducerea la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţarea şanţurilor şi rigolelor, curăţire podeţe, covor asfaltic |
|  |  |  | Dăbâca - Panticeu km 17+000 - km 39+000 |  |  |  |  | 22 | 2.294.841,46 | Plombări cu emulsie bituminoasă, plombări cu beton asfaltic, acostamente, reprofilare drum cu cilindrare cu adaos de piatră spartă 10 cm,tratare burdusiri,eliminare gropi prin acoperire cu piatra sparta, remufare podet,inlaturare denivelari(frezare), covor asfaltic |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 23,6 | 2.794.841,46 |  |
| 19 | DJ161A |  | Morişti - Cojocna km 3+600 - km 10+700 |  |  |  |  | 7,1 | 416.763,68 | Plombări, tratare burdusiri, covor asfaltic, acostamente,santuri |
|  |  |  | Cojocna - Iuriu de Câmpie km 11+200 - 27+000 |  |  |  |  | 15,8 | 2.004,58 | Asigurarea esteticii rutiere |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 22,9 | 418.768,26 |  |
| 20 | DJ108C |  | DN1J-Gârbău km 5+600 - 8+100 |  |  |  |  | 2,5 | 550.000,00 | Covor asfaltic 1,5km, acostamente, şanţuri, plombări, tratare burduşiri |
|  |  |  | Garbau-DN1 km 8+100 - km 28+050 |  |  |  |  | 19,95 | 687.060,00 | Covor asfaltic 1,5km, acostamente, şanţuri, plombări, tratare burduşiri |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 22,45 | 1.107.060,00 |  |
| 21 | DJ150 |  | Pod Viişoara |  |  |  |  |  | 45.000,00 | Cale pe pod, rosturi de dilataţie |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 0 | 45.000,00 |  |
| 22 | DJ151C |  | Tritenii de Jos-Tritenii de Sus km 15+200 - km 17+500 |  |  |  |  | 2 | 650.000,00 | Plombare, covor asfaltic, şanţuri, acostamente |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 2 | 650.000,00 |  |
| 23 | DJ161D |  | Nireş - Valea Unguraşului km 17+000 - km 21+000 |  |  |  |  | 3 | 440.000,00 | Plombări cu emulsie bituminoasă, plombări cu beton asfaltic, aducerea la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţarea şanţurilor şi rigolelor, curăţire podeţe, decolmatare camere de cădere, tratament bituminos simplu si dublu, covor asfaltic |
|  |  |  | DJ109C - Târguşor km 49+650 - km 53+367 |  |  |  |  | 3,7 | 900.000,00 | Plombări, tratare burdusiri,covor asfaltic, şanţuri, curatire podete,acostamente, asigurarea esteticii rutiere |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 6,7 | 1.340.000,00 |  |
| 24 | DJ161G |  | Palatca - Vaida- DN16 km 10+885 - km 18+280 |  |  |  |  | 6,5 | 1.100.000,00 | Plombări cu emulsie bituminoasă, plombări cu beton asfaltic, tratarea burduşirilor, aducerea la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţarea şanţurilor şi rigolelor, curăţire podeţe, covor asfaltic |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 6,5 | 1.100.000,00 |  |
| 25 | DJ161E |  | Habadoc - Buza km 8+000 - 10+000 |  |  |  |  | 2 | 360.000,00 | Covor asfaltic, tratament bituminos simplu sau dublu |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 2 | 360.000,00 |  |
| 26 | DJ161F |  | Valea Caldă - Cătina km 0+000 - km 1+500 |  |  |  |  | 1,5 | 210.000,00 | Plombări, acostamente, şanţuri,curatire podete, covor asfaltic |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 210.000,00 |  |
| 27 | DJ161K |  | Bărăi -Sava-Chiris km 5+400 - km 20+145 |  |  |  |  | 14,745 | 180.000,00 | Scarificare si reprofilare drum cu cilindrare, reprofilare drum cu cilindrare, cu adaos de piatra spartă, covor asfaltic |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 14,745 | 180.000,00 |  |
| 28 | DJ182F |  |  | Mănăşturel - Valea Gârboului km 0+800 - km 7+100 |  |  |  | 6,3 | 1.949.335,82 | Reprofilarea drumului cu cilindrare cu adaos de balast 20 cm, aducerea la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţire şanţuri şi rigole, parapet metalic deformabil, tăierea lăstărişului şi plantaţiilor din zona drumului, înlocuire podeţ tubular d=600, desfundări de podeţe, refacere timpan 3m, refacere camera de cădere 2,00x1,50, prelungire d=800, prelungire d=1400, turnat 1 mc beton, tratament bituminos simplu si dublu, stabilizare în situ, covor asfaltic |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 6,3 | 1.949.335,82 |  |
| 29 | DJ103H | Săcuieu - Scrind (DJ108C) km 13+450 - km 19+250 |  |  |  |  |  | 5,8 | 1.600.000,00 | Scarificare si reprofilare cu cilindrare, eliminare gropi prin acoperire cu material pietros, reprofilarea drumului cu cilindrare cu adaos de piatra sparta 10cm, acostamente, santuri, curatire podete, asigurarea esteticii rutiere, plombări, covor asfaltic |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 5,8 | 1.600.000,00 |  |
| 30 | DJ103J | Săcuieu - Săcuieu Sat km 9+200 - km 10+200 |  |  |  |  |  | 1 | 60.000,00 | Scarificare drum fara cilindrare,reprofilare cu adaos de material, cu cilindrare, eliminare gropi prin acoperire cu material pietros-piatră spartă cu impanare |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 1 | 60.000,00 |  |
| 31 | DJ107N | Valea Ierii-Gura Rasca km 14+000-km 28+612 |  |  |  |  |  | 14,612 | 100.000,00 | Reprofilare cu cilindrare cu adaos de piatra sparta 10cm, şanţuri, taieri acostamente, strat de balast, taieri lastaris |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 14,612 | 100.000,00 |  |
| 32 | DJ161C |  |  |  |  |  | Iclod - Aluniş - Corneni km 0+000 - km 15+000 | 15,00 | 130.000,00 | Plombări, reprofilare cu material pietros, cu cilindrare, acostamente |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 15,00 | 130.000,00 |  |
| 33 | DJ161B |  |  |  | Ploscoş - Turda km 11+400 - km 24+044 |  |  | 12,644 | 100.000,00 | Astupare gropi cu material pietros, reprofilare cu cilindrare cu adaos de balast 10cm, reprofilare cu cilindrare cu adaos de piatra sparta 10cm, şanţuri, plombări, şanţuri, plombări, acostamente, curăţire podeţe, decolmatare camere cădere |
|  |  |  |  |  | Ploscoş - Turda km 24+044 - km 24+544 |  |  | 0,5 | 150.000,00 | Scarificare drum,scarificare si reprofilare cu cilindrare, reprofilare cu cilindrare cu adaos de material pietros, şanţuri, plombări, covor asfaltic |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 13,144 | 250.000,00 |  |
| 34 | DJ109S |  |  |  | Borşa - Giula - Sânmartin km 4+800 - km 10+000 |  |  | 5,2 | 40.000,00 | Scarificare drum,scarificare si reprofilare cu cilindrare, reprofilare cu cilindrare cu adaos de piatra sparta 10cm, eliminare gropi cu adaos de material pietros, acostamente, şanţuri, curăţare podeţe |
|  |  |  |  |  | Borşa - Giula - Sânmartin km 10+000 - km 12+320 |  |  | 2,32 | 30.000,00 | Scarificarea drum, scarificare si reprofilare cu cilindrare, reprofilare cu cilindrare cu adaos de piatra sparta 10cm, eliminare gropi cu adaos de material pietros, acostamente, şanţuri, curăţare podeţe |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 7,52 | 70.000,00 |  |
| 35 | DJ 103K |  |  |  | Râşca-DN1R km 27+955-km 35+155 |  |  | 7,2 | 50.000,00 | Tratarea burdusirilor, plombari, acostamente, santuri, decolmatare podete |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 7,2 | 50.000,00 |  |
| 36 | DJ 107S |  |  |  | Gilau - Gura Râşca-Măguri Răcătău Km 0+000-km 11+000 |  |  | 11,0 | 120.000,00 | Plombari cu beton asfaltic, plombari cu emulsie,acostamente, santuri |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 11,0 | 120.000,00 |  |
| 37 | DJ 107T |  |  |  | Măguri Răcătău-Măguri km 14+271-km 21+271 |  |  | 7,0 | 56.000,00 | Scarificare si reprofilare cu cilindrare, reprofilare drum cu cilindrare cu adaos de piatra sparta 10 cm, astupare gropi cu adaos de material pietros |
|  |  |  |  |  | Mărişel-Măguri Răcătău km 0+000-km 1+000 |  |  | 1,0 | 273.793,00 | Scarificare, reprofilare cu adaos de material pietros, acostamente, sanţuri, asigurarea esteticii rutiere, covor asfaltic |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 329.793,00 |  |
| 38 | DJ109 |  |  |  |  | Răscruci-Borşa km 0+000-km 13+000 |  | 13,0 | 120.000,00 | Plombari cu beton asfaltic, plombari cu emulsie,acostamente, santuri,Scarificare, reprofilare cu adaos de material pietros |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 13,0 | 120.000,00 |  |
| 39 | Servicii de deszăpezire 2015- 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2.903.797,38 |  |
| TOTAL GENERAL (lei cu TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.172.890,00 |  |

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mînzat Marius 				                                                        Gaci Simona