Anexă

la Hotărârea nr. 121/2024

## INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase

| Investitor: | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| --- | --- |
| Beneficiarul investiției: | Spitalul Clinic de Boli infectioase Str. Iuliu Moldovan nr. 23, Cluj-Napoca, Județul Cluj |
| Amplasament: | România, Regiunea Nord-Vest, Judeţul Cluj Municipiul Cluj-Napoca |
| Faza de proiectare: | Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții – DALI |
| Proiectant general: | SC CECO ARHITECTS S.R.L. Mun. Timisoara, Str. Gheorghe Doja, nr.1, Jud. Timis; Tel: (+4) 0721 206063 |

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:

S TEREN= 3860 mp

Suprafață construită propusă desfasurata TOTALĂ:  9 872.25 mp

Suprafață construită propusă DEMISOL = 1 927.68 mp

Suprafață construită propusă PARTER:   = 1 798.43 mp

Suprafață construită propusă ETAJ 1:     =  1 804.25 mp

Suprafață construită propusă ETAJ 2:     =  1 534.94 mp

Suprafață construită propusă ETAJ 3:     =     934.19 mp

Suprafață construită propusă ETAJ 4:     =     947.10 mp

Suprafață construită propusă ETAJ 5:     =     925.67 mp

Suprafață utilă propusă TOTALĂ: 7 295.89 mp

Suprafață utilă propusă DEMISOL: =  1 643.36 mp

Suprafață utilă propusă PARTER:    =  1 512.32 mp

Suprafață utilă propusă ETAJ 1:	  =  1 073.58 mp

Suprafață utilă propusă ETAJ 2:	  =  1 308.53 mp

Suprafață utilă propusă ETAJ 3:	  =     771.10 mp

Suprafață utilă propusă ETAJ 4:	  =     799.17 mp

Suprafață utilă propusă ETAJ 5:	  =     766.62 mp

Valoarea totală a investiției: 17.147.281,44 lei (fără TVA); .20 377.421,52.lei (TVA inclus)

Din care C+M: 		  12.742.969,39.lei (fără TVA);  15.164.133,57 lei (TVA inclus)

Din care valoare neeligibilă = 487.021,52 (TVA inclus)

Durata de execuție a obiectivului de investiții:  24 luni

Durata de realizare a obiectivului de investiții: 36 luni

Finanțarea investiției se face din bugetul Județului Cluj și fonduri externe nerambursabile.

PREȘEDINTE,			           	             Contrasemnează:

Alin Tișe                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Simona Gaci