ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ 						      Anexa nr. 4

CONSILIUL JUDEŢEAN   					      la Hotărârea nr. 203/2017

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare si execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot II pentru DJ107R  Muntele Băișorii-Muntele Mare, km 47+350-58+650”

(Anexa nr. 12 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016)

Beneficiar: 	Judetul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj

Amplasament: 	Judeţul Cluj, pe traseul drumului județean DJ107R, din  Stațiunea Băișoara până la Muntele Mare

Indicatori tehnico-economici :

- Indicatori tehnici :

1)Indicatori tehnici realizati

- lungime drum   reabilitat :   -  km

- lățime drum reabilitat      :    -   m

- sistem rutier :  strat de fundație di balast 1.650,0 ml

2) Rest de executat

  - lungime drum   reabilitat : 11,3 km

  - latime drum reabilitat      :    6,0 m

  - sistem rutier :  2 straturi, strat de uzura Ba16 si strat de legatura BADPC25, strat de

  - piatră spartă, strat de fundație de balast

  - șanțuri pereate : 380ml

  - șanțuri pavate cu beton: 3986 ml

  - consolidări cu ziduri de sprijin din zidărie cu mortar de ciment-380ml

  - consolidare cu fundație tipL -435 ml

II) Indicatori economici :

- Indicatori economici  a investitiei reprezentand  valoarea lucrarilor executate

(decontate  si/sau nedecontate) pana la data de 31.07.2017

Valoarea investiţiei:

a: Valoare totală:	411,74 mii lei

din care C+M:           186,83  mii lei

2) Indicatori economici actualizati reprezentand  valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei :

a. Valoare totală:	 7.619,62 mii lei

din care C+M:             7.581,40 mii lei

3) Valoarea totala la data de 01.08.2017:

Valoare totală:             8.031,36  mii lei

din care C+M:               7.768,23 mii lei

PREŞEDINTE,					       Contrasemnează:

Tișe Alin                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Gaci Simona