ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ 						          Anexa nr. 6

CONSILIUL JUDEŢEAN   					           la Hotărârea nr. 203/2017

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2015,

lot II pentru DJ107L, Petrești - Lita, km 14+900 – km 30+950”

(Anexa nr. 14 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016)

Beneficiar: 	Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj

Amplasament: 	Judeţul Cluj, pe traseul drumului județean DJ107L, din  localitatea Petrești până în localitatea Lita

Indicatori tehnico-economici :

I) Indicatori tehnici :

1)Indicatori tehnici realizati pana la data de 31. 07.2017

- lungime drum   reabilitat :   -  km

- lățime drum reabilitat      :    -   m

- sistem rutier :  strat de legatura  ABPC 31 - 6,26 km

strat de piatră spartă- 5 km,

2)Rest de executat

  - lungime drum   reabilitat : 16,05 km

  - lățime drum reabilitat       :    6,0 m

  - sistem rutier :  strat de uzură BA16 - 16,05 km

strat de legatura  ABPC 31 - 9,79 km

strat de piatră spartă - 2,9 km

  - podețe tubulare noi O1000- 5buc

  - podețe tip P cu lumina de 2m - 2buc

  - șanțuri pavate cu beton- 700 ml

  - drumuri laterale și podețe la drumuri laterale

  - lucrari auxiliare - borne kilometrice, refacere semnalizare verticala, semnalizare

  - orizontala, parapet metalic flexibil

  - pod nou km 15+011 și km19+ 580

  - refacere suprastructură pod  km 15+302

II) Indicatori economici :

- Indicatori economici  a investitiei reprezentand  valoarea lucrarilor executate

( decontate si / sau nedecontate) pana la data de 31.07.2017

Valoarea investiţiei:

a. valoare totală:	1.839,74 mii lei

din care C+M:            1.463,04 mii lei

2) Indicatori economici actualizati reprezentand  valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei (cu TVA 19%):

a. valoare totală:	  9.760,80 mii lei

din care C+M:               9.711,84 mii lei

1 Euro = 4.5169 lei – curs BNR din data de 04.01.2016

3) Valoarea totala la data de 01.08.2017:

Valoare totală:                  11.600,54 mii le

din care C+M:                   11.174,88 mii lei

PREŞEDINTE,					           Contrasemnează:

Tișe Alin                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Gaci Simona