ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii

„Lucrări de asigurare a stabilității    versantului nordic al Dealului Hoia, pentru implementarea Proiectului „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom 1 - Edificare clădiri, extindere şi modernizare infrastructură"

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu numărul 24583/2017 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de asigurare a stabilității    versantului nordic al Dealului Hoia, pentru implementarea proiectului Dezvoltare Parc Industrial Tetarom 1 - Edificare clădiri, extindere şi modernizare infrastructură", propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, însoţit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj nr. 24583/2017 şi de Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 3;

Ţinând cont de adresele înregistrate la Consiliul Judeţean Cluj sub nr. 10479/14.04.2017 și nr. 24573/23.08.2017;

În conformitate cu prevederile:

	art. 91 alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

	art. 44 alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

	Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr.24/2000, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

	Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

	art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

	Ordinului <LLNK 2HE 57>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";

	Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 59/2017 privind aprobarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2017;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94-98, coroborate cu cele ale art. 44-46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) şi prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

hotărăşte:

Art. 1.    Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de asigurare a stabilității    versantului nordic al Dealului Hoia, pentru implementarea Proiectului „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom 1 - Edificare clădiri, extindere şi modernizare infrastructură", cuprinşi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face prin fonduri alocate de la bugetul Județului Cluj.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane și Direcţia Dezvoltare şi Investiţii.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro".

Contrasemnează:

PREŞEDINTE		                                                                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Tișe Alin                                                                                                                                                          Gaci Simona

Nr. 208 din 28 august 2017

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 31 voturi "pentru", 1 "abținere" și 1 consilier județean nu a votat. Consilieri judeţeni prezenţi: 33 din 36 consilieri judeţeni în funcţie.

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ						Anexă

CONSILIUL JUDEŢEAN      					la Hotărârea nr. 208/2017

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii "Lucrări de asigurare a stabilității    versantului nordic al Dealului Hoia, pentru implementarea proiectului: „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom 1 - Edificare clădiri, extindere şi modernizare infrastructură"

TITULAR:		Județul Cluj

BENEFICIAR:	Județul Cluj

AMPLASAMENT:	str. Tăietura Turcului nr. 47, Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

PROIECTANT:    	UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Indicatori tehnico-economici ai investitiei:

1. Valoarea totală a investiţiei (cu TVA):

-	valoare totală:	56.907.682 lei/12.600.789 euro

-	din care C+M: 	47.179.187 lei/10.446.656 euro

Valoarea totală a investiţiei (fără TVA):

-	valoare totală:	47.855.097 lei/10.596.319 euro

-	din care    C+M:	39.614.925 lei/      8.771.738 euro

1 Euro = 4,5162 lei - curs BNR    29 noiembrie 2016*

Valoarea totală a investiţiei cuprinde toate cele trei faze (0+1+2).

2. Eșalonarea investiției:

	Faza 0 (lucrări realizate) :

-	valoare totală (cu TVA):1.977.957    lei/437.969,31    euro

-	din care C+M(cu TVA): 	1.977.957    lei/437.969,31    euro

	Faza 1 (lucrări realizate) :

-	valoare totală (cu TVA): 2.727.956    lei/604.038 euro

-	din care C+M(cu TVA): 	 2.513.273 lei/ 556.502 euro

	Faza 2 (lucrări necesar a fi realizate) :

-	valoare totală (cu TVA): 52.201.769 lei/11.558.782 euro

-	din care C+M(cu TVA): 	 42.687.958 lei/    9.452.185 euro

3. Durata de realizare a investiţiei: 17 luni

	Faza 0 (lucrări realizate în 2015) -      2 luni

	Faza 1 (lucrări realizate în 2016) -      3 luni

	Faza 2 (lucrări necesar a fi realizate) - 12 luni

4. Capacități de lucrări (în unități fizice și valorice):

| Denumire lucrare | Cantitate | Valoare (lei+TVA) | Valoare (Euro+TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| FAZA 0 |  |  |  |
| Terasamente dren longitudinal și taluze | 131ml | 1.811.791 | 401.175 |
| Umpluturi dren longitudinal | 100 ml | 148.172 | 32.809 |
| Betoane rigole |  | 17.993 | 3.984 |
| FAZA 1 |  |  |  |
| Rigole si santuri de descarcare | 1820 m | 99.957 | 22.133 |
| Retaluzare teren | 31460 mp | 1.871.382 | 414.371 |
| Captare izvoare | 120 m | 59.089 | 13.084 |
| Monitorizare reperi TOPO | 36 buc | 6.286 | 1.392 |
| FAZA 2 |  |  |  |
| Piloti forati | 16.134 m | 30.590.674 | 6.773.543 |
| Radier beton | 52 buc | 4.051.406 | 879.083 |
| Grinda de coronament | 8 buc | 213.002 | 47.164 |
| Ancoraje | 96 buc | 4.793.634 | 1.061.431 |
| Inclinometre | 22 buc | 221.944 | 49.144 |
| Rigola aval | 220 m | 69.183 | 15.319 |
| Saiba drenanta | 2000 mp | 115.700 | 25.619 |
| Coloane drenante CS/CP | 5431 m | 2.578.185 | 570.875 |

5. Finanţarea investiţiei: bugetul Județului Cluj

* Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor

Contrasemnează:

PREŞEDINTE		                                                                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Tișe Alin                                                                                                                                                                        Gaci Simona