R O M A N I A

JUDETUL CLUJ

### CONSILIUL JUDETEAN

## HOTARAREA NR. 83

## din 20 iunie 2003

#### privind aprobarea Studiului de Oportunitate

#### şi a Caietului de Sarcini privind concesionarea obiectivului

#### Pod pe DJ103G, kM 28+230, peste râul Arieş, la Cheia

Consiliul Judeţean Cluj,

In vederea aprobarii studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru concesionarea obiectivului Pod Cheia, pe DJ103G Sandulesti – Cheile Turzii – Cheia – DN75, kM 28+230, peste râul Arieş;

Tinând cont de prevederile:

- Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor art. 8;

- H.G.R. nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998, art. 6;

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

- Art. 104, lit. f, g din Legea nr. 215/2001,

Fiind îndeplinite prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001;

In temeiul prevederilor art. 109 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

h o t ă r ă ş t e:

#### Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru concesionarea obiectivului Pod pe DJ103G, kM 28+230, peste râul Arieş, la Cheia conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarire.

#### Art. 2. Se aprobă Caietul de sarcini pentru concesionarea obiectivului Pod pe DJ103G, kM 28+230, peste râul Arieş, la Cheia conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarire.

#### Art. 3. Concesionarea se va face prin licitatie publica deschisa.

Art. 4. Cu punerea în aplicare şi aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotariri se incredinteaza Presedintele Consiliului Judetean prin Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judetului Cluj.

### PRESEDINTE,					Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Graţian Şerban					  Măriuca Pop

R O M A N I A 							 Anexa nr. 1

JUDETUL CLUJ  						 la Hotărârea nr. 83/2003

##### CONSILIUL JUDEŢEAN

Regia Autonomă de Administrare

a Domeniului Public şi Privat 						 DE ACORD:

al judeţului Cluj 							           PRESEDINTE,

Graţian Serban

# STUDIU DE OPORTUNITATE

# privind concesionarea podului Cheia de pe DJ103G kM 28+230

## Descrierea bunului şi serviciului care urmeaza a fi concesionat

### Obiectul pentru care se vor initia procedurile de concesionare il reprezinta Podul  de pe DJ103G kM 28+230, peste râul Aries, la Cheia.

Podul a fost construit în anul 1961 din beton armat şi beton precomprimat şi are 3 deschideri. Infrastructurile sunt constituite din 2 culei masive şi 2 pile lamelare din beton armat.

Suprastructura este alcatuita pe fiecare deschidere din 2 grinzi din beton precomprimat, placa şi cate 7 antretoaze. Schema statica realizata este în solutia de rezemare simpla pe fiecare deschidere.

Podul asigura o cale de rulare cu latimea de 3,80 m, incadrata cu trotuare cu latimea de 1,00 m.

Podul se afla intr-o stare avansata de degradare cauzata de:

- alunecarea versantului dinspre Aries a dealului pe care este amplasat satul Cheia.

- afuierile importante generate de exploatarea balastului în zona

- cedarea fundatiei pilei dinspre malul stâng

- deplasarea cursului Ariesului spre malul sting .

Deoarece degradarile avansate nu mai permit un trafic în conditii de siguranta, în acest moment podul este inchis circulatiei publice.

Reparatiile curente şi capitale scadente nu s-au efectuat din lipsa de fonduri, fapt constatat tehnic şi prin raportul de expertiza intocmit de Ivanescu Toma, expert tehnic atestat, în iunie 2000.

Consiliul Judetean Cluj a procedat la elaborarea unui proiect de pod nou tinind cont de urmatoarele considerente:

- latimea actuala a caii de pod nu mai corespunde categoriei de drum pe care este amplasat podul (reclasificat ca drum judetean)

- clasa de incarcare la care a fost proiectat podul nu mai corespunde standardelor actuale

- intreruperea circulatiei pe drumul judetean 103G provoaca neajunsuri vietii de zi cu zi a locuitorilor satului Cheia

Dupa evaluarea costurilor executiei podului proiectat s-a constatat ca nu exista surse de finantare (data fiind valoarea de cca 480.000 Euro) şi nu exista perspectivele de finantare nici în viitor.

Serviciul de administrare a podului este constituit din totalul actiunilor de modernizare, exploatare şi intretinere, potrivit O.G. nr. 71/2002, aprobata prin Legea nr. 3/2003.

- Motivele de ordin economic, financiar şi social care justifica acordarea concesiunii

Referitor la concesionarea podului existent si-a manifestat intentia un posibil concesionar prin propunerea de concesionare nr. 163/28.02.2003 inregistrata în Registrul de “Candidaturi şi oferte“ cu nr. 1. Prin aceasta propunere candidatul se obliga ca în cazul obtinerii concesiunii sa repare pe proprie cheltuiala podul şi sa-l mentina deschis circulatiei publice fara taxe de trecere şi fara alte restrictii de circulatie decat cele impuse de capacitatea portanta a constructiei şi de gabaritul permis de elementele constructive ale podului.

Necesitatea şi oportunitatea concesionarii este data de:

- obligativitatea realizarii sau pastrarii unei cai rutiere corespunzatoare spre satul Cheia, cale care sa permita accesul în sat pe o ruta scurta, indiferent de conditiile climatice şi hidrologice din zona.

- faptul ca podul se constituie ca un suport pentru retelele de utilitati ale satului Cheia. De asemenea existenta podului permite accesul de urgenta în sat al echipajelor de interventie (politie, pompieri, salvare).

- faptul ca mentinerea deschisa a traficului pe toata lungimea drumului judetean permite o mai buna punere în valoare a resurselor locale şi permite un acces confortabil la zona turistica a Cheilor Turzii.

- faptul ca, Consiliul Judetean Cluj nu poate asigura finantarea executiei lucrarilor de consolidare a podului existent sau de constructie a unui pod nou.

#### Investitiile necesare

Pentru consolidarea podului, concesionarul va trebui în primul rind sa asigure fondurile necesare proiectarii şi obtinerii tuturor studiilor, avizelor, acordurilor şi autorizatiilor necesare promovarii proiectului de consolidare.

O estimare a costurilor necesare executiei lucrarilor de consolidare a condus la suma de 300.000 Euro.

De asemenea mai sunt necesare fonduri destinate intretinerilor curente şi periodice pe durata concesionarii.

#### Redeventa

Datorita faptului ca la ora actuala, în urma serviciului de administrare Consiliul Judetean Cluj nu obtine vemituri de pe urma exploatarii podului şi a faptului ca în urma concesiunii podul va fi redeschis circulatiei publice, fara perceperea de taxe de trecere, se propune ca nivel minim al redeventei sa fie: zero pe primii 5 ani, iar pe urmatorii 5 sa fie 50% din valoarea taxelor percepute pe retelele de utilitati pentru care podul este suport.

#### Modalitatea de acordare a concesiunii

Pentru acordarea concesiunii se va aplica procedura licitatiei publice deschise.

#### Durata estimata a concesiunii

Concesionarea se va face pe o durata de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire potrivit Legii nr. 218/1998 privind regimul concesiunii.

##### Termenele previzibile pentru realizarea concesiunii

In termen de 30 de zile de la data aprobarii Caietului de sarcini aferent concesionarii , se va organiza procedura de licitatie .

R O M A N I A 							 Anexa nr. 2

JUDETUL CLUJ						   la Hotărârea nr. 83/2003

##### CONSILIUL JUDEŢEAN

Regia Autonomă de Administrare

a Domeniului Public şi Privat 						DE ACORD:

al judeţului Cluj 							           PRESEDINTE,

Graţian Serban

# CAIET DE SARCINI

# privind concesionarea podului de pe DJ103G,  kM 28+230,

peste râul Aries, la Cheia

###### CUPRINSUL CAIETULUI DE SARCINI

##### OBIECTUL CONCESIUNII

- CONDITII DE EXPLOATARE ALE CONCESIUNII SI OBIECTIVELE DE ORDIN ECONOMIC

- INVESTITIILE PE CARE CONCESIONARUL ESTE OBLIGAT SA LE REALIZEZE

- GARANTII

- REGIMUL BUNURILOR  UTILIZATE

- OBLIGATIILE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

- SUBCONCESIONAREA SI INCHIRIEREA

- DURATA CONCESIUNII

- REDEVENTA

- CONDITII DE INCETARE A CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

- Forma de control şi de monitorizare ceruta de concedent

- Alte CondiTii

##### OBIECTUL CONCESIUNII

Podul de pe DJ103G Sănduleşti – Cheile Turzii – Cheia DN75, kM 28+230, peste râul Aries, la Cheia.

- CONDITII DE EXPLOATARE ALE CONCESIUNII SI OBIECTIVELE DE ORDIN ECONOMIC

Concesionarul va consolida podul existent şi il va menţine deschis circulatiei publice, fara taxa de trecere. Nu se vor introduce restrictii de circulatie pe pod, altele decit cele impuse de capacitatea portanta a podului şi gabaritului de libera trecere existent dupa consolidare.

Consolidarea podului se va face pe baza unui studiu de fezabilitate care trebuie sa obtina avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul C.J. Cluj.

Dupa consolidare, concesionarul va asigura pe proprie cheltuiala executia lucrarilor de intretinere curenta şi periodica a podului pe toata durata concesiunii.

Concesionarul va asigura intocmirea documentatiilor şi apoi obtinerea tuturor avizelor, a acordurilor şi autorizatiilor necesare pentru executie şi exploatare.

In stabilirea temei de proiectare se vor impune alegeri de solutii constructive şi dimensionari ale elementelor de rezistenta care sa permita podului sa sustina retelele de utilitati ale satului Cheia.

Avizele şi autorizatiile de lucrari în zona podului, inclusiv cele de folosire a podului ca suport pentru retelele de utilitati vor fi emise de D.G.A.D.P.P.J. CLUJ pe baza propunerilor şi acordului concesionarului.

Daca în timpul consolidarii sau al exploatarii podului se produc accidente tehnice care au ca rezultat obstruarea albiei şi modificarea regi-mului de scurgere a apelor în zona podului, concesionarul va efectua pe propria cheltuiala lucrarile de eliberare a albiei şi restabilire a regimului de scurgere.

Concesionarul va intocmi, completa şi pastra cartea tehnica a constructiei pe perioada concesiunii. La terminarea perioadei de concesionare, concesionarul va comanda o expertiza tehnica de calitate a podului, pe care o va preda condentului impreuna cu cartea tehnica a constructiei.

Concesionarul are obligatia de a demola organizarera de santier şi de a reface terenul natural afectat de lucrari, exceptind cazul în care concedentul isi exprima intentia de a achizitiona unele obiecte de constructie, sub forma de bunuri de preluare.

- INVESTITIILE PE CARE CONCESIONARUL ESTE OBLIGAT SA LE REALIZEZE

- elaborarea S.F.,

- elaborarea proiectului şi documentatiilor pentru obtinerea avizelor, acordurilor şi autorizatiilor,

- obtinerea avizelor, acordurilor şi autorizatiilor,

- executia lucrarilor de consolidare,

- intocmirea şi pastrarea cartii tehnice a constructiei,

- efectuarea lucrarilor de intretinere,

- executia lucrarilor de remediere a degradarilor rezultate în urma accidentelor de circulatie,

- intocmirea documentatiilor necesare pentru eventualele reavizari şi reautorizari şi, obtinerea respectivelor avize şi autorizatii,

- intocmirea la terminarea perioadei de concesionare a expertizei tehnice de calitate a podului,

- in cazul producerii unor accidente tehnice, executia lucrarilor de eliberare şi refacere a albiei.

- GARANTII

Inainte de inceperea lucrarilor de consolidare, concesionarul va constitui o garantie în echivalentul a 20.000 Euro. Garantia se refera la executia lucrarilor de eliberare a albiei, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul consolidarii. Garantia va fi eliberata dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor.

Valoarea garantiei nu se constituie ca o limita maxima a raspunderii financiare a concesionarului, acesta suportind, în cazul în care este necesar, valoarea totala a lucrarilor de refacere a regimului de scurgere a apelor în sectiunea podului.

- REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE

  - În derularea prezentului contract , concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

    - bunuri de retur - bunurile care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum şi cele care au rezultat în urma investitiilor impuse prin caietul de sarcini;

    - bunuri de preluare - bunurile care, la expirarea contractului de concesiune, pot reveni concedentului, în masura în care acesta din urma isi manifesta intentia de a prelua bunurile respective în schimbul platii unei compensatii egale cu valoarea contabila actualizata, conform dispozitiilor caietului de sarcini. Sunt bunuri de preluare bunurile care au apartinut concesionarului şi au fost utilizate de catre acesta pe durata concesiunii;

    - bunuri proprii - bunurile care, la expirarea contractului de concesiune, ramin în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut concesionarului şi au fost folosite de catre acesta pe durata concesiunii, cu exceptia celor prevazute la lit. b).

  - În contractul de concesiune se va menţiona repartitia acestor bunuri la incetarea, din orice cauza, a concesiunii.

- OBLIGATIILE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

Responsabilităţile privind protecţia mediului revin în exclusivitate concesionarului, începând de la preluarea bunului, până la încetarea contractului de concesiune, inclusiv refacerea cadrului natural după execuţia lucrărilor de orice fel (investiţie, organizare de şantier, intervenţie, exploatare etc.). În execuţia lucrărilor de investiţii şi în exploatare, concesionarul va utiliza echipamente şi tehnologii nepoluante pentru mediul ambiant şi lipsite de riscuri pentru desfăşurarea activităţilor precum şi pentru aşezările umane.

Pe perioada execuţiei lucrărilor de consolidare şi după terminarea acestora, în perioada de exploatare, concesionarul are obligaţia sa nu afecteze în nici un fel alte suprafeţe de teren, în afara celor alocate pentru concesiune.

Concesionarul are obligaţia de a obţine şi a respecta, pe cheltuiala proprie, toate acordurile şi avizele impuse de legislaţia privind protecţia mediului.

- SUBCONCESIONAREA SI INCHIRIEREA

Sunt interzise subconcesionarea şi inchirierea bunurilor concesionate sau serviciului de administrare.

- DURATA CONCESIUNII

Concesiunea va avea durata de 10 ani.

- REDEVENTA

Pe primii 5 ani redevenţa va fi 0 lei. În continuare redevenţa va fi constituita din 50% din taxele percepute pentru folosirea podului ca suport pentru reţele de utilităţi.

- CONDITII DE INCETARE A CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

Încetarea contractului de concesionare se va face conform Legii nr. 219/1998 şi a normelor metodologice de aplicare.

- Forma de control şi de monitorizare ceruta de concedent

  - Pe durata contractului de concesiune concedentul are dreptul sa verifice respectarea obligaţiilor asumate de concesionar. Astfel, concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile, sa verifice stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activităţii sau serviciului public.

  - Verificarea se va exercita cu notificarea prealabila a concesionarului şi în condiţiile stabilite în contract.

- Alte CondiTii

  - Concesionarul, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractul de concesiune, trebuie sa deţină toate acordurile, avizele , autorizaţiile şi licenţele prevăzute de legislaţia în vigoare şi sa achite contravaloarea tarifelor aferente acestora.

  - Concesionarul va asigura executarea lucrărilor de investiţii în conformitate cu proiectele avizate, cu respectarea legislaţiei şi reglementarilor tehnice în vigoare.

  - Concesionarul este obligat sa asigure personal calificat şi în număr suficient pentru realizarea obligaţiilor ce ii revin prin contractul de concesiune conform reglementarilor, standardelor de performanta, condiţiilor de valabilitate ale autorizaţiilor şi licenţelor în vigoare. În cazul în care concesionarul  contracteaza anumite lucrari cu alti agenti economici acestia trebuie sa detina autorizatiile necesare desfasurarii acestor lucrări.

  - Concesionarul are obligaţia sa plătească impozitele şi taxele datorate bugetului de stat şi local prevăzute de legislaţia în vigoare, beneficiind la cerere de toate facilităţile respectiv de scutirile, exceptările sau reducerile temporare prevăzute de legislaţia în vigoare.

  - Concesionarul are obligatia de a pune la dispozitia concedentului toate informatiile, datele şi documentele solicitate de acesta în legatura cu derularea contractului de concesiune.