ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ 						        Anexa nr. 10

CONSILIUL JUDEŢEAN   					         la Hotărârea nr. 242/2017

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot III pentru DJ161C, Iclod-Aluniș, km 0+000 – km  10+300„

(Anexa nr. 18  la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016 )

Beneficiar: 	 Judetul Cluj, prin Consiliul Judetean Cluj

Amplasament: 	 Judeţul Cluj, pe traseul drumului județean DJ161C, din drumul național DN1C, prin  localitatea Iclod, pînă în localitatea Aluniș

Indicatori tehnico- economici:

I) Indicatori tehnici:

1) Indicatori tehnici realizați până la data de 01.10.2017

- lungime drum   reabilitat : -  km

- lățime drum reabilitat      :  - m

- sistem rutier :   -

- podețe tubulare noi O1000 : -

- podeț nou cu lumină de 2m tip P: -

- pod km 5+250 :  -

- pod km 8+654 :  -

2) Rest de executat

- lungime drum reabilitat : 10,3 km

- lățime drum reabilitat     :   5,5 m

- sistem rutier: strat de uzura Ba16, strat de legatura  ABPC31, strat de piatră

spartă

- podețe tubulare noi O1000- 4 buc

- podețe noi cu lumină de 2m tip P – 3 buc

- drumuri laterale si accese la proprietăți

- lucrari auxiliare - borne kilometrice, refacere semnalizare verticala, semnalizare

orizontala

- reabilitare pod km 5+250

- reabilitare pod km 8+654

II) Indicatori economici :

- Indicatori economici  a investitiei reprezentand  valoarea lucrarilor executate

decontate sau nedecontate pana la data de 30.09.2017

Valoarea investiţiei :

a.Valoare totală:	    202,04 mii lei

din care C+M:                       -       mii lei

- Indicatori economici actualizati reprezentand  valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei :

a.Valoare totală:	             6.816,64 mii lei

din care C+M:              6.802,35 mii lei

b.Sursa de finanțare

b.1. buget de stat - Program Național de Dezvoltare Locală :  5.869,08 mii lei

b.2. buget local  -  Județul Cluj                                                          :      947,56 mii lei

3) Valoarea totala la data de 01.10.2017:

Valoare totală:                       7.018,68 mii lei

din care C+M:                         6,802,35 mii lei

PREŞEDINTE,					           Contrasemnează:

Tișe Alin                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Gaci Simona