ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ 						        Anexa nr. 12

CONSILIUL JUDEŢEAN   					         la Hotărârea nr. 242/2017

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot I pentru DJ 108N,  Aghireșu - limită județ Sălaj, km 0+000 – km  2+800”

(Anexa nr. 20  la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016 )

Beneficiar: 	 Judetul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj

Amplasament: 	 Judeţul Cluj, pe traseul drumului județean DJ 108N, din  localitatea  Aghireșu pînă la limită cu Județul Sălaj

Indicatori tehnico- economici :

I)     Indicatori tehnici :

1)Indicator tehnici realizați până la data de 01.10.2017

- lungime drum   reabilitat : -  km

- lățime drum reabilitat      :  - m

- sistem rutier :   -

- podeț  dalat 2m : -

- podețe tubulare noi O1000 : -

2)  Rest de executat

- lungime drum   reabilitat : 2,8 km

- lățime drum reabilitat      :    5,5 m

- sistem rutier :   strat de uzura Ba16, strat de legatura  ABPC31, strat de piatră

spartă

- podeț  dalat 2m – 1 buc

- podețe tubulare noi O1000 : 6 buc

- drumuri laterale

- șanțur pavate cu beton : 2885 ml

- lucrari auxiliare - borne kilometrice, refacere semnalizare verticala, semnalizare

orizontala

II) Indicatori economici :

- Indicatori economici  a investitiei reprezentand  valoarea lucrarilor executate

decontate sau nedecontate pana la data de 30.09.2017

Valoarea investiţiei :

a.Valoare totală:	                     60,74 mii lei

din care C+M:                                    -       mii lei

2) Indicatori economici actualizati reprezentand  valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei :

a.Valoare totală:                    2.030,68 mii lei

din care C+M:                     2.025,86 mii lei

b.Sursa de finanțare

b.1. buget de stat - Program Național de Dezvoltare Locală : 1.045,75 mii lei

b.2. buget local  -  Județul Cluj                                                           :    984,93 mii lei

3) Valoarea totala la data de 01.10.2017:

Valoare totală:                 2.091,42  mii lei

din care C+M:                  2.025,86  mii lei

PREŞEDINTE,					           Contrasemnează:

Tișe Alin                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Gaci Simona