ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ 						  Anexa nr. 2

CONSILIUL JUDEŢEAN   					  la Hotărârea nr. 242/2017

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ109D,  (DJ161) – Jucu de Sus - DN1C, km 26+880-32+050”

(Anexa nr.  10  la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016 )

Beneficiar: 	Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj

Amplasament: 	Judeţul Cluj, pe traseul drumului județean DJ109D,  (DJ161), prin localitatea Jucu de Sus, până la intersecția cu DN1C

Indicatori tehnico-economici :

- Indicatori tehnici :

1)Indicatori tehnici realizati pana la data de 31.07.2017

- lungime drum   reabilitat : 5,17 km

- latime drum reabilitat      :    5,5 m

- sistem rutier :  2 straturi, strat de uzura Ba16 si strat de legatura binder ABPC31

- podete tubulare noi O1000- 1 buc

2)Rest de executat

- șanțuri pavate cu beton- 1762 ml

- drumuri laterale si accese la proprietați

- lucrari auxiliare - borne kilometrice, refacere semnalizare verticala, semnalizare

orizontala

- pod km 25+850, pod km 29+195

II) Indicatori economici :

- Indicatori economici  a investiției reprezentând  valoarea lucrarilor executate

decontate sau nedecontate pana la data de 31.07.2017

Valoarea investiţiei :

a. valoare totală:	2.408,27 mii lei

din care C+M:            2.357,93 mii lei

2) Indicatori economici actualizati reprezentând  valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei :

a. valoare totală:	 2.022,45 mii lei

din care C+M:             2.012,30 mii lei

b.Sursa de finanțare

b.1. buget de stat - Program Național de Dezvoltare Locală : 1.512,30 mii lei

b.2. buget local  -  Județul Cluj                                                           :    510,15 mii lei

3) Valoarea totala la data de 01.08.2017:

Valoare totală:              4.430,72 mii lei

din care C+M:               4,370,23 mii lei

PREŞEDINTE,					                     Contrasemnează:

Tișe Alin                                                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Gaci Simona