ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ 					             	Anexa nr. 7

CONSILIUL JUDEŢEAN   				           	la Hotărârea nr. 242/2017

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare și executie lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor judetene din Judeșul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ151C, limită Județ Mureș - Tritenii de Jos, km 12+500 – km  22+700”

(Anexa nr. 15 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016 )

Beneficiar: 	Judetul Cluj, prin Consiliul Judetean Cluj

Amplasament: 	Judeţul Cluj,  pe traseul drumului județean DJ151C, de la limita cu județul Mureș, prin  localitatea Tritenii de Sus și localitatea Tritenii de Jos, pînă la intersecția cu drumul județean DJ150

Indicatori tehnico-economici :

I) Indicatori tehnici :

1)Indicator tehnici realizati pana la data de 31. 07.2017

- lungime drum   reabilitat : -  km

- latime drum reabilitat      :  - m

- sistem rutier :  lărgire parte carosabilă (casete )- 2,5km

2)Rest de executat

- lungime drum   reabilitat : 10,2 km

- lățime drum reabilitat      :    6,0 m

- sistem rutier :   strat de uzură BA16, strat de legatură  BADPC25, strat de piatră spartă

- podețe tubulare noi O1000-4 buc

- podețe tip P cu lumina de 2m -3 buc

- șanturi pavate cu beton- 3478 ml

- drumuri laterale și podețe tubulare la drumurile laterale

- lucrari auxiliare - borne kilometrice, refacere semnalizare verticală, semnalizare

orizontală, parapet metalic flexibil

II) Indicatori economici :

- Indicatori economici  a investitiei reprezentand  valoarea lucrarilor executate (decontate si / sau nedecontate) pana la data de 31.07.2017

Valoarea investiţiei :

a. valoare totală:	436,15 mii lei

din care C+M:             110,48 mii  lei

- Indicatori economici actualizati reprezentand  valoarea restului de

executat

Valoarea investiţiei (cu TVA 19%):

a. valoare totală:	9.848,83 mii lei

din care C+M:            9.799,42 mii lei

b.Sursa de finanțare

b.1. buget de stat - Program Național de Dezvoltare Locală : 9.009,33 mii lei

b.2. buget local  -  Județul Cluj                                                           :    839,50 mii lei

3) Valoarea totala la data de 01.08.2017:

Valoare totală:                 10.284,98 mii lei

din care C+M:                     9.909,90 mii lei

PREŞEDINTE,					           Contrasemnează:

Tișe Alin                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Gaci Simona