ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ 						             	Anexa nr. 8

CONSILIUL JUDEŢEAN   					             	la Hotărârea nr. 242/2017

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare si execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ161E (DJ172A) Habadoc-Buza-Feldioara-Hodaie, km 25+420- km 27+510”

(Anexa nr. 16 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016 )

Beneficiar: 	Judetul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj

Amplasament: 	Judeţul Cluj, pe traseul drumului județean DJ161E (DJ172A,  prin localitatea Hodaie pînă la intersecția cu drumul județean DJ109C

Indicatori tehnico-economici :

- Indicatori tehnici :

1)Indicatori tehnici realizati pana la data de 31.07.2017

- strat de uzura Ba16- 2,09km

- strat de legatura ABPC31(AB2)-2,09 km

- podețe tubulare noi O1000- 7 buc

- drumuri laterale și accese la proprietăți

- lucrări auxiliare -  refacere semnalizare verticala, parapet metalic flexibil

- șanțuri pavate cu beton- 1767 ml

2)Rest de executat

- șanțuri pavate cu beton-58 ml

- lucrări auxiliare - semnalizare  orizontală

- Pod km  27+102

II) Indicatori economici :

- Indicatori economici  a investitiei reprezentand  valoarea lucrarilor executate

decontate sau nedecontate pana la data de 31.07.2017

Valoarea investiţiei :

a. Valoare totală:	1.679,62 mii lei

din care C+M:            1.597,03 mii lei

2) Indicatori economici actualizati reprezentand  valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei :

a. Valoare totală:	391,60 mii lei

din care C+M:            389,64 mii lei

b.Sursa de finanțare

b.1. buget de stat - Program Național de Dezvoltare Locală : 289,64 mii lei

b.2. buget local  -  Județul Cluj                                                          : 101,96 mii lei

3) Valoarea totala la data de 01.08.2016:

Valoare totală:            2.071,22  mii lei

din care C+M:             1.986,67 mii lei

PREŞEDINTE,					                     Contrasemnează:

Tișe Alin                                                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Gaci Simona