ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ 						          Anexa nr. 9

CONSILIUL JUDEŢEAN   					           la Hotărârea nr. 242/2017

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ161A, Iuriu de Câmpie-Ceanu Mare, km 22+610 – km  29+800”

(Anexa nr. 17  la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016 )

Beneficiar: 	 Judetul Cluj, Prin Consiliul Judetean Cluj

Amplasament: 	 Judeţul Cluj,  pe traseul drumului județean din  localitatea Iuriu de Câmpie pînă în localitatea Ceanu Mare

Indicatori tehnico- economici :

I) Indicatori tehnici :

1) Indicator tehnici realizați până la data de 01.10.2017

- lungime drum   reabilitat : -  km

- lățime drum reabilitat      :  - m

- sistem rutier :   -

- podețe tubulare noi O1000 : -

- podeț nou cu lumină de 2m tip P: -

2) Rest de executat

- lungime drum   reabilitat :    7,19 km

- latime drum reabilitat       :    6,0 m

- sistem rutier :   strat de uzura Ba16, strat de legatura  BADPC25, strat de piatră

spartă

- podețe tubulare noi O1000- 8 buc

- podețe noi cu lumină de 2m tip P – 1 buc

- șanțuri pavate cu beton- 2601 ml

- drumuri laterale si accese la proprietati, podețe la drumuri laterale-2buc

- lucrari auxiliare - borne kilometrice, refacere semnalizare verticala, semnalizare

orizontala, parapet metalic flexibil, parcări

II) Indicatori economici :

- Indicatori economici  a investitiei reprezentand  valoarea lucrarilor executate

decontate sau nedecontate pana la data de 30.09.2017

Valoarea investiţiei :

a. Valoare totală:	   267,60 mii lei

din care C+M:                      -     mii lei

2) Indicatori economici actualizati reprezentand  valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei :

a.Valoare totală:	             8.023,97 mii lei

din care C+M:                        8.004,86 mii lei

b.Sursa de finanțare

b.1. buget de stat - Program Național de Dezvoltare Locală :  7.067,80 mii lei

b.2. buget local  -  Județul Cluj                                                           :     956,17 mii lei

3) Valoarea totala la data de 01.10.2017:

Valoare totală:                      8.291,57 mii lei

din care C+M:                        8.004,86 mii lei

PREŞEDINTE,					           Contrasemnează:

Tișe Alin                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Gaci Simona