ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ						Anexa nr. 1

CONSILIUL JUDEŢEAN   					la Hotărârea nr. 37/2018

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii ”Reabilitarea structurală şi reamenajare arhitecturală pentru clădirea de ateliere la Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz

”Kozmutza Flóra”

TITULAR:                       UAT JUDETUL CLUJ, prin Consiliul Județean Cluj

Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 106, cod poștal

400609

Beneficiar: 	Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz ”Kozmutza

Flóra”

Amplasament: 	Municipiul Cluj-Napoca, str. Gruia nr. 51, Judeţul Cluj

PROIECTANT:  	Irod M S.R.L., Municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 10. ap. 2

FAZA:	Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție-elaborată

conform H.G. nr. 28/2008

- Indicatori tehnici:

1.A. Indici de suprafață:

- Suprafață teren             = 18656,00 mp;

- Suprafață construită    =     655,00  mp;

- Suprafață desfășurată  =    806,00  mp.

1. B. Intervenții:

- intervenții la fundații;

- intervenții la elemente verticale portante;

- intervenții la subansamblul planșee;

- intervenții la subansamblul șarpantă;

- intervenții la scări;

- intervenții la coșuri de fum.

- Indicatori economici:

Valoarea investiţiei (cu TVA):

a. Valoare totală: 4.796,38 mii lei (1.031,19 mii euro), din care C+M: 3.469,95 mii lei (746,01 mii euro)

Preţuri valabile la data de 01.02.2018  (1 euro = 4,6513 lei – curs INFOREURO din data de 01.02.2018)

- Durata de execuție a investiţiei:	 29 luni

- Eșalonarea investiției: anul I:  11 luni, anul II:  12 luni și anul III: 6 luni

5. Finanţarea investiţiei:  pentru cheltuieli eligibile în procent de 98% - din Programul Operațional Regional 2014 - 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională; pentru cheltuieli eligibile în procent de 2% - din bugetul Județului Cluj și pentru cheltuielile neeligibile - din bugetul Județului Cluj.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					     SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Tișe Alin                                                                                       Gaci Simona