ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ 						         Anexă

CONSILIUL JUDEŢEAN   					          la Hotărârea nr. 134/2020

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii”

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 161/ 2018)

| Investitor: | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| --- | --- |
| Beneficiarul investiției: | Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj Cluj-Napoca, Str. Moților nr. 68, Județul Cluj, România |
| Amplasament: | Regiunea Nord-Vest, Judeţ Cluj, Cluj-Napoca |
| Faza de proiectare: | DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII – elaborată conf. HG 907/2016 |
| Proiectant general: | SC QUAD STUDIO SRL, localitatea Cluj-Napoca, str. Nicolae Titulescu nr. 14 ap. 21 |

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei  sunt:

Caracteristicile tehnice principale sunt urmatoarele:

- Regim de înălțime	S+P+3E

- Suprafata terenului : 2 203,00mp

- Suprafata construita propusa: Ac_ PROPUSA =981,36mp

- Suprafata desfasurata a constructiei: A D _ PROPUSA TOTALA =4062.37mp

- Suprafata desfasurata a constructiei: A D _ PROPUSA EFECTIVA =3643,20mp

Valoarea totală a investiţiei:      20.497.165,24 exclusiv TVA; 24.363,195,32 lei cu TVA

din care C+M: 		           16.280.640,74 lei exclusiv TVA; 19.373.962,48 lei cu TVA.

Durata de execuție a obiectivului de investiţii:  24  luni

Finanţarea investiţiei:  Finanţarea obiectivului de investiţii se face, pentru cheltuieli eligibile din Programul Operațional Regional 2014 - 2020 respectiv 50% prin Fondul European de Dezvoltare Regională și 48% prin bugetul de stat și 2% cheltuieli eligibile din bugetul Județului Cluj.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE				      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI

Alin Tișe                                                                                   Simona Gaci