ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cheltuielilor suplimentare necesare implementării

Contractelor subsecvente cu nr. 40/11940/11.08.2011, nr. 41/11941/11.08.2011

și nr. 42/11942/11.08.2011

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 20349/2018 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor suplimentare necesare implementării Contractelor subsecvente cu nr. 40/11940/11.08.2011, nr. 41/11941/11.08.2011 și nr. 42/11942/11.08.2011, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, însoţit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 20349/2018 şi de Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3;

Luând în considerare prevederile:

	art. 3 alin. (2), ale art. 57 și ale art. 80-81 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

	art. 141 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 143/2016;

În conformitate cu dispozițiile:

	art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

	Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

	Legii privind privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

	Legii privind privind calitatea în construcţii nr. 10/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

	Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr. 1330/2014 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii", indicativ NP 074-2014;

	Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene    nr. 6970/1779/2017 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice". Indicativ AND 605-2016;

	Ordinului Secretarului de stat al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor nr. 472/2014 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind utilizarea geosinteticelor la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi asfaltice, AND 592";

	Ordinului Președintelui Agenției Naționale de Drumuri    nr. 112/1999 pentru aprobarea "Normativ privind aplicarea soluției antifisură din mortar asfaltic, AND 559-1999";

	Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinţelor nr. 577/2008 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007";

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94-98 coroborate cu cele ale art. 44-46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) şi prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

hotărăşte:

Art. 1.    Se aprobă alocarea resurselor financiare din bugetul Județului Cluj necesare implementării Contractelor subsecvente cu nr. 40/11940/11.08.2011, nr. 41/11941/11.08.2011 și nr. 42/11942/11.08.2011, reprezentând contravaloarea estimată a modificărilor de materiale aduse în cadrul articolelor conform normativelor de construcții în vigoare, în cuantum de 8.000.329.90 lei (fără TVA), conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.    (1) Se aprobă finanțarea multianuală a obiectivelor de investiții care fac obiectul contractelor subsecvente prevăzute în art. 1, pe perioada 2018-2019.

(2) Se stabilește bugetul pe anul 2018 pentru finanțarea obiectivelor de investiții precizate la alineatul (1) conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărârii se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcția Juridică,    Direcţia Dezvoltare şi Investiţii și Direcţia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcției Juridice; Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii; Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi pe pagina de internet "www.cjcluj.ro".

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,				          	                SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Tişe Alin                                                                                                                                                        Gaci Simona

Nr. 125 din 27 iunie 2018

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 26 voturi "pentru", 5 "abțineri" și 4 consilieri județeni nu au votat. Consilieri judeţeni prezenţi: 35 din 37 consilieri judeţeni în funcție.

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                          Anexa nr. 1

JUDEŢUL CLUJ					                                        la Hotărârea nr. 125/2018

CONSILIUL JUDEŢEAN

Resurse financiare alocate din bugetul Județului Cluj necesare implementării Contractelor subsecvente cu nr. 40/11940/11.08.2011, nr. 41/11941/11.08.2011

și nr. 42/11942/11.08.2011

| Nr. crt. | Denumire obiectiv de investiții | Număr contract | Valoare contract subsecvent C+M (lei fără TVA) | Valoare suplimentară estimată (lei fără TVA) | Valoare estimată proiect C+M (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DJ107P Gilău (DN1) -Someșu Rece - Mărișel - DN1R km 0+000-44+260 | nr.40/11940/11.08.2011 | 28.660.853,82 | 2.856.745,85 | 31.517.329,67 |
| 2 | DJ107M Luna de Sus -Băișoara - Buru - limita Județ Alba km 0+000 - 42+000 | nr.41/11941/11.08.2011 | 26.436.872,46 | 2.638.314,74 | 29.075.187,20 |
| 3 | DJ109A Chinteni -Vultureni - Recea Cristur - Dealu Jurcii km 10+200 - 48+500 | nr.42/11942/11.08.2011 | 25.107.746,01 | 2.505.269,31 | 27.613.015,32 |
|  | TOTAL |  |  | 8.000.329.90 |  |

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,				          	                SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Tişe Alin                                                                                                                                                        Gaci Simona

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                    Anexa nr. 2

JUDEŢUL CLUJ					                                                  la Hotărârea nr. 125/2018

CONSILIUL JUDEŢEAN

Bugetul pe anul 2018 pentru finanțarea obiectivelor de investiții care fac obiectul Contractelor subsecvente cu nr. 40/11940/11.08.2011, nr. 41/11941/11.08.2011

și nr. 42/11942/11.08.2011

| Nr. crt. | Denumire obiectiv de investiții | Poziții kilometrice | Lungime km | Buget 2018 -lei- (inclusiv TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DJ107P Gilău - Someșu Rece - Mărişel - DN1R | 0+000 - 44+260 | 44,26 | 18.300.000,00 |
| 2 | DJ107M Luna de Sus - Băișoara - Buru - limită Județ Alba | 0+000 - 42+000 | 42,00 | 18.300.000,00 |
| 3 | DJ109A Chinteni - Vultureni - Recea Cristur - Dealu Jurcii | 10+200 - 48+500 | 38,30 | 18.299.995,84 |

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,				          	                SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Tişe Alin                                                                                                                                                          Gaci Simona