ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului    de investiții „Refacere șarpantă/învelitoare și coș de fum, reparații fațade și zugrăveli interioare conform formei și finisajelor inițiale" la imobilul situat în Municipiul Gherla,

str. Plugarilor nr. 24

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 19483/2018 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea <LEGIS_SELSTART>indicator<LEGIS_SELEND>ilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Refacere șarpantă/învelitoare și coș de fum, reparații fațade și zugrăveli interioare conform formei și finisajelor inițiale" la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Plugarilor nr. 24, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, însoţit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 19483/2018 și de Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5;

Ţinând cont de:

	adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj cu nr. 12321/2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Cluj sub nr. 19483/2018;

	avizul Comisiei Tehnico-Economice;

În conformitate cu prevederile:

	art. 9, ale art. 10, ale art. 91 alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. f), alin. (5) lit. a) pct. 3, ale art. 125 și ale art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

	art. 41, ale art. 42, ale art. 44 alin. (1) și ale art. art. 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

	Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

	art. 141-155 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Judetean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 143/2016;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94-98 coroborate cu cele ale art. 44-46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) şi prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

hotărăşte:

Art. 1.    Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Refacere șarpantă/învelitoare și coș de fum, reparații fațade și zugrăveli interioare conform formei și finisajelor inițiale" la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Plugarilor nr. 24, cuprinşi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din fonduri alocate    de la bugetul Județului Cluj.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane și Direcţia Dezvoltare şi Investiţii, precum și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii; Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro".

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					        SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Alin Tișe                                                                                                                                                Simona Gaci

Nr. 159 din 30 iulie 2018

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel:    33 de voturi "pentru" și 1 consilier județean nu a votat. Consilieri judeţeni prezenţi: 34 din totalul de 37 consilieri judeţeni în funcţie.

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ 						                    Anexă

CONSILIUL JUDEŢEAN      					                    la Hotărârea nr. 159/2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții „Refacere șarpantă/învelitoare și coș de fum, reparații fațade și zugrăveli interioare conform formei și finisajelor inițiale" la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Plugarilor nr. 24

TITULAR:                                              Județul Cluj

Beneficiar: 	Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

Amplasament: 	str. Plugarilor nr. 24, Municipiul Gherla, Judeţul Cluj

PROIECTANT:    	      societatea Arhi Design Expert SRL: str. Lunii, nr. 1/27, Cluj-Napoca

FAZA:	D.A.L.I.

1.	Indicatori tehnici:

A.	Măsuri premergătoare realizării lucrărilor de refacere șarpantă și învelitoare - corp cantină și corp atelier + garaj:

a) demontare învelitoare și șarpantă existente:

- desfacerea învelitorii căzute în curte și rămase peste corp cantină;

- desfacerea învelitorii rămase peste corp atelier+garaj;

b) lucrările premergătoare realizării noii șarpante:

- turnarea de centuri de beton armat (25x30cm) perimetral corpului de clădire pe corp cantină și corp atelier+garaj existent, cu montarea în centura a buloanelor de ancoraj;

- montarea cu ancore chimice a barelor filetate de ancoraj a cosoroabei pe corp cantină și corp atelier+garaj;

B.	Măsuri ce țin de realizarea lucrărilor propriu-zise - intervenții conform Raportului de expertiză tehnică - corp cantină și corp atelier+garaj:

a)	realizarea perete de zidărie, tencuială și zugrăveli;

b)	realizarea șarpantă, astereală, pazii și streașină (realizarea șarpantei (pane + căpriori), montarea asterealei de lemn);

c)	realizarea învelitoare inclusiv folie, burlane și jgheaburi, sorturi, ignifugare lemnărie, ferestre tip Velux:

- montare folie anticondens;

- montare contrasipci in axul de montare al capriorilor;

- montare sipci, suport tablă tip țiglă, conform recomandărilor din fișa tehnică a

învelitorii;

- montare învelitoare tablă tip țiglă - maro închis (culoarea învelitorii corpului

de cazare) și sorturi pe frontoane;

- montare parazăpezi;

- închidere strașine;

- vopsitorii strașine;

- montare jgheaburi și burlane - elemente prefabricate - tablă multistrat.

2. Indicatori economici:

TOTAL INVESTIȚIE (INV).......................................................din care C+M:

236.084,99 lei fără TVA ..........................................................209.134,99 lei fără TVA

39.735,63 lei TVA..........................................................................39.735,63 lei TVA

275.820,64 lei cu TVA...............................................................248.870,64 lei cu TVA

3. Finanţarea investiţiei: fonduri de la bugetul Județului Cluj.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					        SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Alin Tișe                                                                                                                                              Simona Gaci