ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ 						          Anexă

CONSILIUL JUDEŢEAN   					          la Hotărârea nr. 142/2020

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

privind aprobarea indicator<LEGIS_SELEND>ilor tehnico-economici și finanțării multianuale a obiectivului de investiții „Parc Industrial TETAROM 5 – infrastructură de acces”

situat în Comuna Luna, Județul Cluj

TITULAR: 		  Județul Cluj

Amplasament:          Județul Cluj, Comuna Luna, localitatea Luna, F.N.

PROIECTANT:   	DP CONS S.R.L. Cluj

FAZA:	Studiu de fezabilitate

- Indicatori tehnici:

Infrastructură de acces la Parcul industrial TETAROM 5 realizată atât din DN 15, la km 15+839, cât și din autostrada A3 (acces simplu spre dreapta - doar pe direcția Cluj-București - si dinspre autostrada pe ruta Cluj Napoca -București)

- Lungime drum: 1920 m (legătură DN 15 la autostrada A3)

- Un sens giratoriu la intersecția cu DN 15

- Un acces simplu la autostrada A3

- Un pod peste râul Arieș în lungime de 151 m și o lățime de 13,0 (între parapeți)

- Indicatori economici:

Valoarea investiției (fără TVA):

- valoare totală:	41,090,652.81 lei

- din care  C +M:	32,479,270.35 lei

Valoarea investiției (cu TVA):

- valoare totală:	48,829,045.17 lei

- din care C+M: 	38,650,331.72 lei

- Durata de execuție a investiției: 24 de luni

- Finanțarea investiției: Finanțare multianuală pe perioada de execuție a lucrărilor din fonduri alocate de la bugetul Județului Cluj, după cum urmează: - anul 2020 suma de minim: 2 milioane lei; Anul 2021 suma de minim: 15 milioane lei; Anul 2022 diferența până la valoarea obiectivului de investiții, cu mențiunea că valorile se actualizează în conformitate cu prevederile legale.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE				    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI

Alin Tișe                                                                                    Simona Gaci