ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ 						          Anexă

CONSILIUL JUDEŢEAN   					           la Hotărârea nr. 149/2019

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii “Pavilion Spital de Boli Psihice Cronice Borșa” la imobilul situat în Comuna Borșa, localitatea Borșa, str. Principală nr. 258

TITULAR:                       Județul Cluj

Beneficiar: 	Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa

Amplasament: 	Comuna Borșa, localitatea Borșa, str. Principală nr. 258, Judeţul Cluj

PROIECTANT:  	Societatea ”Proiectanul” S.R.L.-Municipiul Cluj-Napoca, str. Deva nr. 1-7

FAZA:	S.F.

- Indicatori tehnici:

Indici de suprafață:

St = 25.499,00 mp

Sconstrucții = 2.998,05 mp

Sspații verzi amenajate = 17.663,85 mp

Sdalaje, platforme, circulații pietonale și auto = 4.867,10 mp

- Indicatori economici:

- Valoarea totală a investiției este de 17.560.815,68 lei fără T.V.A. respectiv 20.866.092,43 lei cu T.V.A., din care C+M reprezintă suma de 13.373.837,14 lei fără T.V.A. respectiv 15.914.866,20 lei cu T.V.A.

- Eșalonare:

An I - 11,05%, respectiv 1.733.734,73 lei (fără T.V.A.);

An II - 57,67%, respectiv 15.687.077,97 lei (fără T.V.A.);

An III - 31,28%, respectiv 4.906.418,46 lei (fără T.V.A.).

- Durata de execuție a investiţiei:	3 ani

- Finanţarea investiţiei: fonduri de la bugetul Județului Cluj și venituri proprii.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Alin Tișe                                                                                    Simona Gaci