ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ 						          Anexă

CONSILIUL JUDEŢEAN   					           la Hotărârea nr. 152/2019

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții “Racordare la rețeaua publică de canalizare” la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Dumbravei nr. 71,

TITULAR:                       Județul Cluj

Beneficiar: 	Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

Amplasament: 	str. Dumbravei nr. 71, Municipiul Gherla, Judeţul Cluj

PROIECTANT:  	   societatea Arhi Design Expert SRL-str. Lunii, nr. 1/27, Cluj-Napoca

FAZA:	D.A.L.I.

- Indicatori tehnici:

- Săpătură, umplutură si compactare:

- săpături mecanice, cu excavator - 38,00 mc;

- săpături manuale de pământ în spații limitate - 4,00 mc;

- sprijiniri de maluri cu dulapi - 75,00mp;

- epuizarea mecanică a apelor din șanțuri - 24 ore;

- umplutură în șant în jurul tubului cu rol de drenaj - pietriș mărgărit - 13,00 mc;

- umplutură de pământ - 25,00 mc;

- compactare cu maiul mecanic - 100,00 mc;

- transportul materialelor cu roaba - 20,00 tone;

- împrăștierea cu lopata a pământului afânat - 13,00 mc;

- transport rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta - 38,00 tone;

- Montare cămine de vizitare; montare conductă canalizare PVC si accesorii:

- cămin de vizitare din tub beton - 2 buc;

- capac și ramă pentru cămine fără piesa suport - 2 buc;

- trepte din oțel beton pt căminele de vizitare - 20 buc;

- conductă din PVC cu mufă si garnitură cu D=150-200mm - 50,00ml;

- piese de legatură Wavin PVC-KG, D=150-200mm - piese de curățire - 2 buc;

- piese de legatură Wavin PVC-KG, D=150-200mm - reducție - 2 buc;

- piese de legatură Wavin PVC-KG, D=150-200mm - ramificație simplă - 2 buc;

- piese de legatură Wavin PVC-KG, D=150-200mm - cot - 2 buc;

- piesa de trecere etanșă prin pereți - până la 50 kg - 100,00 kg;

- transport materialelor prin purtare directă - 2,00 tone;

- transport rutier al materialelor ușoare cu autocamionul - 2,00 tone;

- Indicatori economici:

TOTAL INVESTITIE (INV).......................................................din care C+M:

28.083,10 lei fara TVA ..........................................................16.095,11 lei fara TVA

4.048,15 lei TVA....................................................................3.058,07 lei TVA

32.131,25 lei cu TVA..............................................................19.153,18 lei cu TVA

- Durata de realizare a investitiei este de maxim 6 luni calendaristice.

- Finanţarea investiţiei: fonduri de la bugetul Județului Cluj.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					  SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Alin Tișe                                                                                    Simona Gaci