**Anexă**

 **la Hotărârea nr. 157/2022**

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiții “Desfiinţare parţială corp C4, autorizare schimbare de destinaţie din grup electrogen în centrală termică”**

**la Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ordonator principal de credite:** | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean ClujCalea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Investitor/beneficiar al investiției:** | Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa, Județul ClujLoc. Borşa, str. Principală nr. 258, Județul Cluj |
| **Amplasament:**  | România, Judeţul Cluj, Comuna Borşa, localitatea Borşa, str. Principală nr. 258 |
| **Faza de proiectare:** | DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII – elaborat conform H.G. nr. 907/2016 |
| **Proiectant general:** | PRO ARCAD GRUP SRL Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 54 C; t/f 0364.802.581;adresă de e-mail: birou@proarcadgrup.ro |

1. **INDICATORI TEHNICI** :

Clădire centrală termică având: Sc = 22 mp

 Sd = 22 mp

Su = 17,45 mp

Acoperiş terasă peste planşeu din beton armat

 **II. INDICATORI ECONOMICI**

**● Valoarea totală a investiţiei (INV) = 187.080,12 lei, TVA inclus** (158.072,38 lei fără TVA), din care:

**Construcţii-montaj (C+M) = 108.186,09 lei, TVA inclus** (90.912,68 lei fără TVA)

**● Eşalonarea investiţiei (INV / C+M)**

**ANUL I : 187.080,12 lei, TVA inclus** (158.072,38 lei fără TVA)

**Construcţii-montaj (C+M) = 108.186,09 lei, TVA inclus** (90.912,68 lei fără TVA)

**● Finanțarea investiției:**

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare din bugetul Judeţului Cluj, începând cu anul 2022 şi din alte surse constituite potrivit legii.

1. **DURATA DE EXECUȚIE**: 6 luni
2. **DURATA DE REALIZARE**: 32 luni
3. **DURATA DE IMPLEMENTARE**: 36 luni

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tișe Simona Gaci**