

**H O T Ă R Â R E**

**pentru aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului în Județul Cluj - perioada 2024-2028**

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 14 din 27.01.2025 pentru aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului în Județul Cluj - perioada 2024-2028,propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 3021 din 27.01.2025; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 3273 din 27.01.2025 şi de Avizul cu nr. 3021 din 29.01.2025 adoptat de Comisia de specialitate nr. 7, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile:

* art. 196 - 199 coroborate cu ale art. 2 alin. (1) din Anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 2 – 3 și ale art. 80 - 84 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 123 – 141 și ale art. 142 - 156 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată 2;
* Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Cluj nr. 482/2015 privind constituirea Comisiei Tehnice pentru elaborarea ,,Planului de menținere a calității aerului pentru județul Cluj", cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. (1) lit. b) și f), alin. (3) lit. d) și alin. (5) lit. i) și ale art. 182 alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 47 - 49 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt ‎și a planurilor de menținere a calității aerului aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2015;‎
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 216/2024 privind aprobarea Planului de ‎menținere a calității aerului în Județul Cluj - perioada 2024 - 2028‎;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**hotărăşte:**

**Art. 1**. Se aprobă Raportul anual aferent perioadei 01.01.2024 - 31.12.2024‎ cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în ‎Planul de menținere a calității aerului în Județul Cluj - perioada 2024-‎‎2028, aprobat prin Hotărârea Conbsiliului Județean Cluj nr. 216/2024‎, cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcția Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; primarilor unităților administrativ – teritoriale Cluj - Napoca, Câmpia Turzii, Turda, Aghireșu, Călățele, Cojocna, Măguri - Răcătău, Moldovenești, Pălatca, Tritenii de Jos și Vad, precum și Prefectului Județului Cluj, și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi postare pe pagina de internet ”[www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro)”.

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tișe Simona Gaci**

**Nr. 15 din 29 ianuarie 2025**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu* *30 de voturi “pentru”, iar doi membri ai Consiliului județean nu au votat,, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*



 Anexă

 la Hotărârea nr. 15/2025

**Raportul anual cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în**

**Planul de menținere a calității aerului în Județul Cluj - perioada 2024-2028**

PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL CLUJ, PERIOADA *‎‎*2024-2028 prevede o serie întreagă de măsuri cu privire la păstrarea și îmbunătățirea calității aerului, respectiv protejarea sănătății oamenilor: modernizarea arterelor de circulație, achiziția de mijloace de transport în comun electrice, reducere consumului de combustibili fosili prin extinderea rețelelor de gaz, reabilitarea termică a clădirilor instituționale și rezidențiale, etc.

Măsurile au fost identificate, însușite și asumate pentru a fi realizate, în conformitate cu *CALENDARUL APLICĂRII PLANULUI DE MENȚINERE (MĂSURA, RESPONSABILUL, TERMEN DE REALIZARE, ESTIMARE COSTURI/SURSE DE FINANȚARE ETC.)*, prevăzut în cap. 6.3., Tabelul 6-8 din PMCA județul Cluj;

Conform art. 47, 48 și 49 din HG nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a ‎planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a ‎calităţii aerului, Comisia Tehnică urmăreşte realizarea măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în Județul Cluj şi întocmeşte anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care îl supune spre aprobare Consiliului Judeţean Cluj, astfel încât să se asigure respectarea termenului de transmitere a raportului aprobat către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj (până la data de 15 februarie a anului următor).

Prezentul raport are la bază adresele și documentele justificative care atestă stadiul de implementare la nivelul anului 2024 a măsurilor asumate (după caz: Acord-Cadru, Contract-‎subsecvent, autorizații obținute, hotărâri, avize obținute, Procese – Verbale de recepție etc), conform tabelului de mai jos:

|  |
| --- |
| ***STADIUL IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DIN PMCA-JUDEȚUL CLUJ PENTRU ANUL 2024*** |
| **Cod** | **Măsura** | **Acțiuni** | **Respon****sabil** | **Termen de realizare** | **Estimare costuri/****surse de finanțare lei** | **Indicator de monitorizare** | **Realizări în perioada 01.01.2024-31.12.2024** | **Documente justificative** |
| ***SURSE MOBILE*** |  |
| ***M.1.1*** | *Modernizarea și reabilitarea arterelor județene de circulație din Județul Cluj* | *Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ 170B și DJ 103K. L=34,5km* | *Președintele Consiliului Județean Cluj* | *2024-2028* | *293819022* | *Nr. km de drum modernizați și reabilitați* | *Proiect in implementare - desfasurare achizitii lucrari*  |  |
| *Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene: DJ 107J Săvădisla (DJ107M) – Finișel - Plopi (DJ107N), km 0+000 - km 11+200”* | *Președintele Consiliului Județean Cluj* | *2024-2028* | *26757454.23* | *Nr. km de drum modernizați și reabilitați* | *Se fac demersurile pentru intabularea drumului si pentru obtinerea autorizatiei de construire.* |  |
| *Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene: DJ 107N Valea Ierii – Plopi – Gura Rișca, km 14+000 – km 28+408* | *Președintele Consiliului Județean Cluj* | *2024-2028* | *41500955.95* | *Nr. km de drum modernizați și reabilitați* | *Se incarca ultimele documente cerute prin clarificari si urmeaza semnarea contractului de finantare.* |  |
| *Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene: DJ 150 Chesău – Pălatca, km 44+800 - km 48+800* | *Președintele Consiliului Județean Cluj* | *2024-2028* | *11187172.67* | *Nr. km de drum modernizați și reabilitați* | *Se incarca ultimele documente cerute prin clarificari si urmeaza semnarea contractului de finantare.* |  |
| *Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene: DJ 161A Cojocna, km 7+100 - km 9+776* | *Președintele Consiliului Județean Cluj* | *2024-2028* | *19940216.4* | *Nr. km de drum modernizați și reabilitați* | *Se incarca ultimele documente cerute prin clarificari si urmeaza semnarea contractului de finantare.* |  |
| *Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene: DJ 161C Corneni - Pintic, km 13+000 - km 17+718.* | *Președintele Consiliului Județean Cluj* | *2024-2028* | *13427547.14* | *Nr. km de drum modernizați și reabilitați* | *Se fac demersurile pentru intabularea drumului si pentru obtinerea autorizatiei de construire.* |  |
| *Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene: DJ 161E Diviciorii Mici – Habadog, km 5+500 - km 8+000.* | *Președintele Consiliului Județean Cluj* | *2024-2028* | *8170366.92* | *Nr. km de drum modernizați și reabilitați* | *Se incarca ultimele documente cerute prin clarificari si urmeaza semnarea contractului de finantare.* |  |
| *Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene: ”DJ 105T Săliștea Veche – Berindu, km 14+447 - km 19+864.* | *Președintele Consiliului Județean Cluj* | *2024-2028* | *17126030.01* | *Nr. km de drum modernizați și reabilitați* | *Se fac demersurile pentru intabularea drumului si pentru obtinerea autorizatiei de construire.* |  |
| ***M.1.2*** | *Modernizarea/asfaltarea arterelor de circulație de interes local* | *Modernizarea străzi în localitatea Aghireșu din Comuna Aghireșu, județul Cluj în lungime de 6,533 km.* | *Primarul Comunei Aghireșu* | *2024-2025* | *17462910* | *Nr. km de străzi modernizate* | *3,393 km* | *Contract de finanțare Nr. 2037/08.08.2023 respectiv nr. 8957/16.08.2023Adresa Comunei Aghireșu nr. 204/21.01.2025* |
| *Modernizarea străzi în localitățile Călata, Călățele, Finciu și Dealu Negru din comuna Călățele, județul Cluj în lungime de 8,353 km.* | *Primarul Comunei Călățele* | *07.08.2026* | *10730987.51* | *Nr. km de străzi modernizate* | *HCL nr. 03 din 17.01.2025 privind aprobarea studiului de fezabilitat/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați ți a devizului general/devizului general actualizat pentru obiectivul de investițiiProiect în clarificare in vederea semnarii contractului de finantare* |  |
| *Asfaltare străzi Cojocna în lungime de 8,709 km.* | *Primarul Comunei Cojocna* | *01.05.2023-31.12.2026* | *14000000* | *Nr. km de străzi asfaltate* | *0,686 km* | *Adresa Comunei Cojocna nr. 64 din 14.01.2025Anexa 4, document aferent solocitarii de plata din luna noiembrie 2024-indicatori realizați pana la 31.12.2024* |
| *Modernizare drumuri comunale și drumuri de interes local în comuna Măguri-Răcătău, județul Cluj în lungime de 10 km.* | *Primarul Comunei Măguri-Răcătău* | *31.12.2026* | *10281459.6* | *Nr. km de drumuri modernizate* | *7 km* | *Adresa Comunei Măguri Răcătău nr.220 din 21.01.2025* |
| *Asfaltare străzi în localitatea Pălatca, Petea, Sava, Mureșenii de Câmpie și Băgaciu, Comuna Pălatca în lungime de 4,1 km.* | *Primarul Comunei Pălatca* | *03.04.2023-03.10.2024* | *7000000* | *Nr. km de străzi asfaltate* | *4,1 km* | *Adresa Comunei Palatca nr. 49 din 17.01.2025Proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor 214/18.07.2024* |
| *Modernizare drumuri de interes local în comuna Tritenii de Jos în lungime de 7,9 km.* | *Primarul Comunei Tritenii de Jos* | *03.08.2022-03.08.2024* | *12097727.75* | *Nr. km de străzi modernizate* |  |  |
| ***M.1.3*** | *Modernizarea structurii parcului auto utilizat pentru transportul public de călători din municipiul Cluj-Napoca* | *Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de 18 autobuze electrice de 18 metri, 18 stații de încărcare lente și 6 stații de încărcare rapidă.* | *Primarul Municipiului Cluj-Napoca* | *01.01.2023-31.12.2024* | *145908828* | *Număr autobuze electrice achiziționate* |  |  |
| ***M.1.4*** | *Modernizarea structurii parcului auto utilizat pentru transportul public de elevi.* | *59 microbuze electrice pentru elevii din Județul Cluj.* | *Președintele Consiliului Județean Cluj* | *14.09.2023-31.12.2024* | *36442180* | *Număr microbuze electrice achiziționate* | *Contract de furnizare nr. 50997/447/11.12.2024* |  |
| *25000000* | *Contract de furnizare nr. 41184/363/18.10.2024* |  |
| ***SURSE STAȚIONARE*** |  |
| ***M.2.1*** | *Reabilitarea termică a clădirilor instituționale din municipiul Turda* | *Renovarea energetica a clădirii Bibliotecii Colegiului Național Mihai Viteazul, municipiul Turda* | *Primarul municipiului Turda* | *09.02.2023 - 31.12.2025* | *670156.69* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovarea energetică a clădirii Scolii Gimnaziale Horea, Cloșca și Crișan, municipiul Turda* | *Primarul municipiului Turda* | *09.02.2023 - 31.12.2025* | *9294557.75* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovarea energetică a Spitalului Municipiului Turda* | *Primarul municipiului Turda* | *09.02.2023 - 31.12.2025* | *25272874.01* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovarea energetică aprofundată a clădirii Școlii Gimnaziale Andrei Saguna, municipiul Turda* | *Primarul municipiului Turda* | *09.02.2023 - 31.12.2025* | *6766005.02* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovarea energetică aprofundată a clădirii Școlii Gimnaziale Avram Iancu, Municipiul Turda* | *Primarul municipiului Turda* | *09.02.2023 - 31.12.2025* | *10857827.1* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovarea energetică aprofundată a clădirilor Colegiului Tehnic, Municipiul Turda* | *Primarul municipiului Turda* | *09.02.2023 - 31.12.2025* | *21993851.22* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovarea energetică aprofundată a clădirilor publice – grădinițe din Municipiului Turda* | *Primarul municipiului Turda* | *08.03.2023 - 31.01.2026* | *937282.08* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovarea energetică aprofundată a clădirilor Școlii Gimnaziale Ioan Opriș, Municipiul Turda* | *Primarul municipiului Turda* | *09.02.2023 - 31.12.2025* | *9378678.81* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovarea energetică aprofundată a clădirii laboratorului Liceului Teoretic Liviu Rebreanu, Municipiul Turda* | *Primarul municipiului Turda* | *09.02.2023 - 31.12.2025* | *3520665.81* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovarea energetică aprofundată a clădirii Poliției Locale a Municipiului Turda* | *Primarul municipiului Turda* | *09.02.2023 - 31.12.2025* | *2434004.4* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovarea energetică aprofundată a clădirii Primăriei Municipiului Turda* | *Primarul municipiului Turda* | *09.02.2023 - 31.12.2025* | *12152447.97* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| ***M.2.2*** | *Reabilitarea termică a clădirilor instituționale ale Consiliului Județean Cluj* | *Reabilitarea termică și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Speciale Huedin* | *Președintele Consiliului Județean Cluj* | *2024-2028* | *19682133.36* | *Nr. clădiri reabilitate* |  | *Acceptat spre finantare - in rezerva* |
| *Creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca* | *Președintele Consiliului Județean Cluj* | *2024-2028* | *23358179.03* | *Nr. clădiri reabilitate* |  | *Proiect depus* |
| *Reabilitarea termică și eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca* | *Președintele Consiliului Județean Cluj* | *2024-2028* | *39206343.92* | *Nr. clădiri reabilitate* |  | *Proiect in implementare - desfasurare achizitii lucrari*  |
| *Reabilitarea energetică pentru corpul A de clădire al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca* | *Președintele Consiliului Județean Cluj* | *2024-2028* | *17033039.23* | *Nr. clădiri reabilitate* |  | *Proiect in implementare - desfasurare achizitii lucrari*  |
| ***M.2.3*** | *Reabilitarea termică a clădirilor instituționale de interes local din județul Cluj* | *Anvelopare imobil din strada Gheorghe Lazar, Liceul Teoretic ''Pavel Dan'' Municipiul Câmpia Turzii* | *Primarul municipiului Câmpia Turzii* | *19.01.2023 -19.03.2025* | *6984948.25* | *1 cladire, în procent de 35,86%* | *35,86%1348502,62 lei* | *Adresa Municipiului Câmpia Turzii nr. 2204/21.01.2025 Sumarul situației lucrărilor executate de constructor până la data de 27.11.2024Raportul privind execuția lucrărilor la obiectivului de investiții-perioada de referință decembrie 2024* |
| *Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Școala Primară Localitatea Plăiești, Comuna Moldovenești* | *Primarul Comunei Moldovenești* | *2024-2025* | *1864219.85* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Școala Primară localitatea Podeni, comuna Moldovenești* | *Primarul Comunei Moldovenești* | *2024-2025* | *1816283.22* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Creșterea eficienței energetice a Școlii generale din localitatea Moldovenești, nr. 360A, Comuna Moldovenești, Județul Cluj* | *Primarul Comunei Moldovenești* | *13.02.2023-13.02.2026* | *2434570.51* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Reabilitare termică și energetică clădire publică cu destinație dispensar în Comuna Pălatca, Județul Cluj* | *Primarul Comunei Pălatca* | *26.01.2023-23.01.2026* | *1262987.60* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Creșterea eficienței energetice în școala gimnazială Pălatca, Județul Cluj* | *Primarul Comunei Pălatca* | *26.01.2023-23.01.2027* | *1902213.98* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Creșterea eficienței energetice în clădirea Dispensar Uman, amplasată în Tritenii de Jos, strada principală nr. 114, Tritenii de Jos, Județul Cluj*  | *Primarul Comunei Tritenii de Jos* | *20.04.2023 - 20.04.2025* | *1256844.60* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Creșterea eficienței energetice în clădirea Școala Generală, amplasată în Tritenii de Sus, nr. 60, Tritenii de Jos, Județul Cluj* | *Primarul Comunei Tritenii de Jos* | *16.05.2023 - 16.05.2025* | *1432154.43* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| ***M.2.4*** | *Reabilitarea termică a clădirilor instituționale din municipiul Cluj - Napoca* | *Renovare energetică Colegiul de Muzica Sigismund Toduta, Corp C2, corp C9*  | *Primarul municipiului Cluj-Napoca* | *21.01.2023 -24.01.2026* | *22543827.73* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Colegiul Tehnic de Comunicații Augustin Maior – clădirea C2, Calea Moților nr. 78, Cluj-Napoca* | *Primarul municipiului Cluj-Napoca* | *25.01.2023 - 24.01.2026*  | *5758154.99* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Liceul Teoretic Onisifor Ghibuclădirea C1, strada Alexandru Vlahuță nr. 44-48* | *Primarul municipiului Cluj-Napoca* | *23.02.2023- 23.02.2026*  | *20500511.60* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Grădinița Lizuca, Creșa Prâslea cel Voinic" Str. Cojocnei nr. 93-99, Cluj-Napoca* | *Primarul municipiului Cluj-Napoca* | *26.01.2023- 25.01.2026* | *12251612.78* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Grădinița cu Program Prelungit Mica Sirenă, Creșa Clopoțica strada Petuniei, nr. 11, Cluj-Napoca* | *Primarul municipiului Cluj-Napoca* | *23.02.2023 -23.02.2026* | *11724381.87* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Creșa Veronica, strada Mehedinți nr.15*  | *Primarul municipiului Cluj-Napoca* | *23.02.2023- 23.02.2026* | *8694170.38* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” str. Alexandru Vaida Voevod nr. 57*  | *Primarul municipiului Cluj-Napoca* | *25.01.2023- 25.01.2026*  | *32506686.91* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” corp C1 Școala*  | *Primarul municipiului Cluj-Napoca* | *23.02.2023- 23.02.2026* | *16210289.57* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Grădinița cu program prelungit ,,Micul Prinț’’, str. Aleea Herculane nr. 13*  | *Primarul municipiului Cluj-Napoca* | *26.01.2023- 25.01.2026*  | *15289966.75* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu, corp sala de sport*  | *Primarul municipiului Cluj-Napoca* | *27.01.2023 - 26.01.2026*  | *4263030.45* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu, corp C2 Sala sport*  | *Primarul municipiului Cluj-Napoca* | *23.02.2023- 23.02.2026*  | *3846684.37* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *luj-Napoca Renovare energetică Creșa Martinel, Grădinița Poienița, str. Alverna 59*  | *Primarul municipiului Cluj-Napoca* | *27.01.2023- 27.01.2026* | *9932544.11* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Liceul Eugen Pora strada Mogoșoaia, nr. 6, ClujNapoca*  | *Primarul municipiului Cluj-Napoca* | *23.02.2023- 23.02.2026*  | *19064671.53* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Grădinița Academia Piticilor Aleea Tazlău nr. 11* | *Primarul municipiului Cluj-Napoca* | *27.01.2023- 27.01.2026*  | *10598877.36* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr CORP C1 Cămin*  | *Primarul municipiului Cluj-Napoca* | *27.01.2023- 26.01.2026*  | *14500821.49* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Școala Gimnazială Liviu Rebreanu, corp C1 și corp C2, Aleea Moldoveanu nr. 1*  | *Primarul municipiului Cluj-Napoca* | *23.02.2023- 23.02.2026*  | *21861167.71* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică Octavian Stroia clădirea C2*  | *Primarul municipiului Cluj-Napoca* | *23.02.2023- 22.02.2026*  | *9481167.71* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” corp C1 Cămin*  | *Primarul municipiului Cluj-Napoca* | *23.02.2023- 23.02.2026* | *12122998.67* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetic coala Gimnazial Octavian Goga, corp C1* | *Primarul municipiului Cluj-Napoca* | *27.01.2023- 27.01.2026*  | *17877765.24* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Colegiul Tehnic Anghel Saligny, corp C3-Ateliere, Bdul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130*  | *Primarul municipiului Cluj-Napoca* | *27.01.2023- 27.01.2026*  | *5425330.79* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” corp C2 cantina* | *Primarul Municipiului Cluj-Napoca* | *23.02.2023-23.02.2026* | *4850767.69* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Creșa Scufița Roșie, Aleea Detunata, nr. 2, Cluj-Napoca* | *Primarul Municipiului Cluj-Napoca* | *23.02.2023-23.02.2026* | *13350455.67* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, corp C3, Sala de sport, str. Alexandru Vlahuță, nr. 44-48* | *Primarul Municipiului Cluj-Napoca* | *23.02.2023-23.02.2026* | *4014384.91* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr C1 școala, C2 cantina, C3 sala de sport, C4 CT+spălătoria* | *Primarul Municipiului Cluj-Napoca* | *27.01.2023- 26.01.2026* | *38716669.68* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Corp C2 - Școală, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130* | *Primarul Municipiului Cluj-Napoca* | *27.01.2023- 27.01.2026* | *16930838.55* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Școala Gimnazială Constantin Brâncuși, C1 școala, C2 sala de sport, Str. Horticultorilor nr. 1, Cluj-Napoca* | *Primarul Municipiului Cluj-Napoca* | *22.12.2022-21.12.2025* | *26292838.5* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Grădinița cu program prelungit Licurici, strada Sigismund Toduță nr. 9, Cluj-Napoca* | *Primarul Municipiului Cluj-Napoca* | *23.02.2023-23.02.2026* | *3233945.76* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Școala Gimnazială Liviu Rebreanu, aleea Retezat nr. 4* | *Primarul Municipiului Cluj-Napoca* | *23.02.2023-23.02.2026* | *20527088.02* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Grădinița Degețica str. Târnavelor nr.22, Cluj-Napoca* | *Primarul Municipiului Cluj-Napoca* | *01.11.2022-30.11.2025* | *3291535.74* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Liceul Teoretic Onisifor Ghibu- clădirea C2, strada Alexandru Vlahuță nr. 44-48* | *Primarul Municipiului Cluj-Napoca* | *23.02.2023-23.02.2026* | *12234890.27* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată, strada Grigore Alexandrescu nr. 47A* | *Primarul Municipiului Cluj-Napoca* | *18.11.2022-18.11.2025* | *13693658.87* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovare energetică Școala Gimnazială Ioan Bob, clădirea C1* | *Primarul Municipiului Cluj-Napoca* | *23.02.2023-23.02.2026* | *11369073.88* | *SURSE DE SUPRAFAȚĂ* |  |  |
| ***SURSE DE SUPRAFAȚĂ*** |  |
| ***M.3.1*** | *Reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale din municipiul Turda* | *Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Turda- lot 1. 4 clădiri* | *Primarul municipiului Turda* | *17.11.2022 - 16.05.2025* | *11964464.33* | *Nr. clădiri reabilitate* | *4 cladiri rezidentiale multifamiliale* |  |
| *Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Turda- lot 2. 4 clădiri* | *Primarul municipiului Turda* | *17.11.2022 - 16.05.2025* | *10900578.87* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| *Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Turda- lot 4. 5 clădiri* | *Primarul municipiului Turda* | *18.11.2022 -17.05.2025* | *20712270.29* | *Nr. clădiri reabilitate* |  |  |
| ***M.3.2*** | *Reducerea consumului de combustibili solizi prin extinderea rețelei de gaze naturale* | *Alimentare cu gaze naturale în comuna Vad, Județul Cluj. Lungime rețea distribuție gaze naturale propusă 51.228,00 m* | *Primarul Comunei Vad* | *01.10.2024-30.09.2027* | *50327664.1* | *Nr. km lungime rețea distribuție gaze naturale realizată și nr. locuințe racordate.* |  | *Adresa Comuna Vad nr.282 din 16.01.2025* |

 Contrasemnează:

 **PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

Alin Tişe Simona Gaci