R O M Â N I A

JUDEŢUL CLUJ

#### CONSILIUL JUDEŢEAN

###### H O T Ă R Â R E    A        N R. 21

din 13 februarie 2004

privind programul de lucrari de intretinere si reparatii drumuri si poduri

din bugetul propriu al Consiliului Judetean Cluj pe anul 2004

Consiliul Judeţean Cluj,

În vederea aprobării programului de lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Cluj pe anul 2004;

Ţinând seama de prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 507/2003; Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2003 privind finanţelor publice locale, a Legii nr. 215/2001 şi H.C.J. nr. 161/2003 privind adoptarea bugetului propriu.

Fiind îndeplinite prevederile art. 45, art. 46 alin. 5 şi art. 153 lit. “b” din Legea nr. 215/2001;

În temeiul drepturilor conferite de art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

h o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă programul de lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri din bugetul propriu în valoare de 99 miliarde lei conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează    Regia de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj în colaborare cu Direcţia Generală    Economică din cadrul Consiliului Judeţean Cluj.

Contrasemnează,

PREŞEDINTE,					SECRETAR GENERAL,

Graţian Şerban						Măriuca Pop

R O M Â N I A						        Anexa nr. 1

JUDEŢUL CLUJ					      la Hotărârea nr. 21/2004

CONSILIUL JUDEŢEAN

### Capitolul A - Servicii pregatitoare aferente intretinerii

şi reparatiilor drumurilor publice

| Nr. crt. | DENUMIRE | Valoare (mil. lei) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Expertizari poduri : - Pod pe DJ107J, kM 9+058 , peste Piriul Finisel - Pod pe DJ108C, kM 62+100 , peste Piriul Hent | stabilita prin licitatie |
| 2 | Reautorizari poduri din punct de vedere al gospodaririi apelor : - in limita fondurilor disponibile | stabilita prin licitatie |
| 3 | Proiecte poduri : - Pod Batin pe DJ161D kM 25+000 - Pod la Muresenii de Cimpie pe DJ161K kM 17+450 | stabilita prin licitatie |
| TOTAL |  | 1000,0 |

Contrasemnează,

PREŞEDINTE,					SECRETAR GENERAL,

Graţian Şerban						Măriuca Pop

R O M Â N I A					        Anexa nr. 2

JUDEŢUL CLUJ				      la Hotărârea nr. 21/2004

CONSILIUL JUDEŢEAN

Cod 101.1.5b - INTRETINERE    DRUMURI    PIETRUITE

prin stabilizare cu lianti bituminosi si/sau hidraulici

| Nr. crt. | Denumire drum Pozitii Kilometrice | Fizic KM. | Valoric mil.lei. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | DJ 161 B : Turda - Ploscos km 12 +000 - 14+500 | 2,500 |  |
| 2 | DJ 161E : Habadoc - Buza km 8+000 - 10+500 | 2,500 |  |
| 3 | DJ 161 : DN 16 - Gadalin - Bontida DJ109D : Sic - Coasta - Jucu de Mijloc | 8,000 |  |
| 4 | DJ 108C Scrind-Rachitele- km 62+132 - 66+852 | 4,720 |  |
| 5 | DJ 191 Lim.jud Salaj-DJ108A Vanatori km 31+430 - 35+800 | 4,470 |  |
|  | TOTAL | 22,190 | 15.835,2 |

Contrasemnează,

PREŞEDINTE,					SECRETAR GENERAL,

Graţian Şerban						Măriuca Pop

R O M Â N I A					        Anexa nr. 3

JUDEŢUL CLUJ				    la Hotărârea nr. 21/2004

CONSILIUL JUDEŢEAN

Cod 103. TRATAMENTE BITUMINOASE

I. Tratamente    duble pe sectoare de drumuri reciclate

| Nr. crt. | Denumire drum Pozitii Kilometrice | Fizic Km. | Valoric mil.lei. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | DJ 161 F : Valea Calda ( DJ 161E)-Catina km 0+000-0+550; 0+650-1+500 | 1,400 |  |
| 2 | DJ 161E : Catina -Hodaie- DJ 109C km 24+971 - 25+420 km 25+980 - 26+069 km 26+635 - 27+510 | 1,414 |  |
| 3 | DJ 172A : DJ 109C ( Taga)- Habadoc km 33 + 000- 39+200 | 6,200 |  |
| 4 | DJ 161D : Tirgusor - Sinmartin km 45+700 - 48+675 | 2,975 |  |
| 5 | DJ 107T : DJ 107P - Marisel km 0+000 - 1+050 | 1,050 |  |
| 6 | DJ 103G :Ceanu Mic - Aiton km 41 + 787 -42 + 679; 43 + 687-44 + 636 44 + 686-44 +714 ; 44+727-44+816 46 +555 -46 +605 | 3,125 |  |
| 7 | DJ 103G : Moldovenesti - DN 75 km 25 + 610 - 26 + 360 | 0,750 |  |
| 8 | DJ 161D : Mica - Nires - Unguras km 10+ 400 - 22 + 850; 15+ 520 - 15 + 795 km 15 + 935 - 16 + 285; 16 + 325 - 16+525 km 16 + 680 - 16 + 810; 16 + 810 - 17 + 320 km 17 + 620 - 18 + 250; 20+ 850 - 22+ 650 | 6,040 |  |
| 9 | DJ 161 B : Ploscos - Turda km 20 + 520 - 25 + 720 | 5,20 |  |
| 10 | DJ 107 S : Gura Risca - Maguri Racatau km 10 + 000-11+000 | 1,00 |  |
| 11 | DJ 107 J : Valea Ierii - Caps km 15 + 848 - 19 + 148 ( viabilitate 2001 ) km 12 + 400 - 14 + 480; 14+ 510 - 15 + 300 | 2,870 |  |
| 12 | DJ 108 : Ciurtuci - Poiana Horea km 44 + 980 - 47 + 462; 47 + 482 - 50 + 282 | 5,282 |  |
| 13 | DJ 108C : Scrind - Rachitele km 55 +000 - 62 + 132 | 7,059 |  |
|  | TOTAL | 44,365 | 26.619,0 |

II. Tratamente simple

| Nr. crt. | Denumire drum Pozitii Kilometrice | Fizic Km. | Valoric mil.lei. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DJ 161E : Catina - DJ 109C km 25 +120 -27+200 ( pe sectoare) | 1,086 |  |
| 2 | DJ 107 S :Gura Rasca - Maguri Racatau, Km 8+000- 10+000 | 2,000 |  |
| 3 | DJ 108 : Huedin - Belis km 8+000-20+000 ( pe sectoare) | 4,914 |  |
| 4 | DJ107P : Gilau - Tarnita - Marisel km 17+800 - 23+800 | 6,000 |  |
|  | TOTAL | 14,0 | 4.185,8 |

Contrasemnează,

PREŞEDINTE,					SECRETAR GENERAL,

Graţian Şerban						Măriuca Pop

R O M Â N I A					        Anexa nr. 4

JUDEŢUL CLUJ				    la Hotărârea nr. 21/2004

CONSILIUL JUDEŢEAN

Cod 105 - COVOARE    ASFALTICE

| Nr. crt. | Denumire drum Pozitii Kilometrice | Fizic Km. | Valoric mil.lei. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | DJ 107P : Gilau - Tarmita- Marisel km 4 +520 - 8 + 100 km 23+800 - 24+500 | 4,280 |  |
|  | TOTAL | 4,280 | 10.400,0 |

Contrasemnează,

PREŞEDINTE,					SECRETAR GENERAL,

Graţian Şerban						Măriuca Pop

R O M Â N I A					        Anexa nr. 5

JUDEŢUL CLUJ				    la Hotărârea nr. 21/2004

CONSILIUL JUDEŢEAN

Cod 105 - INTRETINERE PERIODICA PODURI SI PODETE

| Nr. crt. | Denumire Pozitii kilometrice | Fizic km. | Valoric mil.lei. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | POD la Muresenii de Cimpie pe DJ161K |  | 1.000,0 |
|  | TOTAL |  | 1.000,0 |

Contrasemnează,

PREŞEDINTE,					SECRETAR GENERAL,

Graţian Şerban						Măriuca Pop