

 **Anexă**

 **la Hotărârea nr. 179/2023**

## **INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**”Construire instalație de tratare prin dezintegrare moleculară pentru valorificarea energetică a deșeurilor municipale din Județul Cluj”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean ClujCalea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Beneficiarul investiției:** | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean ClujCalea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Amplasament:**  | România, Judeţul Cluj, Zona Tufele Roșii, CMID Cluj |
| **Faza de proiectare:** | Studiu de Fezabilitate – elaborat conform H.G. nr. 907/2016 |
| **Proiectant general:** | SC CALORIA SRL Municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 129, Ap. 13, judeţul Cluj |

**Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:**

|  |
| --- |
| **CAPACITĂȚI FIZICE și INDICATORI****Obiectiv: ”Construire instalație de tratare prin dezintegrare moleculară pentru valorificarea energetică a deșeurilor municipale din județul Cluj”** |
| **Nr. crt.** | **Denumire** | **Capacitate** |
| 1 | Capacitatea de tratare deșeuri reziduale/refuzuri a instalației de tratare prin dezintegrare moleculară pentru valorificarea energetică a deșeurilor municipale din județul Cluj  | 25.000,00 tone/an  |
| 2 | Producţia de energie electrică a instalației de tratare prin dezintegrare moleculară pentru valorificarea energetică a deșeurilor municipale din județul Cluj | 18.240,00 MWh/an |

**Valoarea totală a investiţiei:** 68.316.012,25 lei exclusiv TVA, 81.288.901,97 lei inclusiv TVA

din care C+M: 6.274.216,04 lei exclusiv TVA, 7.466.317,09 lei inclusiv TVA

**Durata de execuție a obiectivului de investiții:** 24 luni

**Durata estimată de realizare a obiectivului de investiții:** 64 luni

**Durata de implementare a obiectivului de investiții:** 78 luni

**Finanţarea investiţiei:** bugetul propriu al Județului Cluj.

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Tișe Alin Gaci Simona**