

**Anexă**

**la Hotărârea nr. 206/2022**

## **INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiții**

**“Racord la rețeaua electrică a Castelului Banffy”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj  Calea Dorobanților nr. 106, CP 400609, Cluj-Napoca |
| **Amplasament:** | Strada Parcului (subtraversare si montare PTab), strada Spatele Magaziei(LES), traversare parau pana la linia de MT existenta (LEA), Comuna Bontida, sat Rascruci. |
| **Faza de proiectare:** | STUDIU DE FEZABILITATE |
| **Proiectant general:** | S.C. ELECTRO ALFA INTERNAȚIONAL S.R.L. BOTOȘANI |

1. **INDICATORI TEHNICI** :

Lucrările se realizează pe strada Parcului (subtraversare si montare PTab ), strada Spatele Magaziei(LES), traversare parau pana la linia de MT existenta (LEA) pe domeniul public al comunei Bontida, sat Rascruci.

Pentru montarea Ptab-ului (postului de transformare) se va ocupa o suprafata de 15,6mp (5.2mx3m), iar pentru cei doi stalpi se va ocupa o suprafata de (1,4mxl,4m\*2buc = 3,92}~4 mp, în total 19,6 mp.

Dotările care vor fi amplasate sunt următoarele:

* PTAB 20/0,4 KVA, celula linie, celula TRAFO, loc celula rezervă, transformator de putere trifazat (1 buc);
* Separator de exterior orizontal STEPNO 24 KV/400 A inclusive dispozitivul de funcționare manual AMES (1 buc);
* Descărcător 24 KV de exterior (1 buc).

1. **INDICATORI ECONOMICI** :

Valoarea totală a investiției

Valoarea totală a obiectivului de investiție inclusiv TVA: 382,96 mii lei

din care C+M ,inclusiv TVA: 147,24 mii lei

Valoarea totală a obiectivului de investiție exclusiv TVA: 321,82 mii lei

din care C+M ,exclusiv TVA: 123,73 mii lei

1. **Finanțarea investiției:**

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare din Bugetul Consiliului Judeţean Cluj pe anii 2022-2026 şi din alte surse constituite potrivit legii.

1. **DURATA DE EXECUȚIE** : 3 luni
2. **DURATA DE REALIZARE** : 12 luni
3. **DURATA DE IMPLEMENTARE** : 48 luni.

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**