Anexa nr. 1

la Hotărârea nr. 207/2023

## INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții

“CENTRUL DE TRANSPLANT MULTIORGAN CLUJ”

| Investitor: | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| --- | --- |
| Amplasament: | str. B. P. Hașdeu nr. 6, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj |
| Faza de proiectare: | STUDIU DE FEZABILITATE |
| Proiectant general: | DICO și ȚIGĂNAȘ birou de proiectare S.R.L. (Cluj-Napoca, România) în asociere cu PINEARQ (Spania) |

  - INDICATORI TEHNICI:

- Suprafață teren centru: 17.318 mp

- Suprafaţă construită (amprentă la sol): 5027,80 mp

- Suprafaţă desfășurată (totală): 41.868,40 mp

- Număr de paturi: 280 (din care 16 de zi)

- Săli de operație: 12

- Heliport: 1 buc.

- Regim de înâlțime: 4 Subsoluri + Parter + 5 Etaje + Etaj tehnic

- Înălțime maximă: 28,5 m (platforma heliportului)

- Locuri de parcare: 176 buc.

- Categoria de importanță: B - Deosebită

  - INDICATORI ECONOMICI:

- Valoarea totală a proiectului cu TVA (INV) = 1.141.338.028,538 lei

din care construcţii montaj cu TVA (C+M) =    610.688.156,107 lei

- Finanțarea investiției: bugetul Județului Cluj, fonduri europene și alte surse de venit legal constituite

  - DURATA DE EXECUŢIE: 36 de luni

  - DURATA DE REALIZARE: 60 de luni (din care 15 luni perioada de proiectare și 36 de luni perioada de achiziție)

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,		                            p. SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  	                 Alin Tişe                                                                      Simona Gaci