ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ 						         Anexă

CONSILIUL JUDEŢEAN   					          la Hotărârea nr. 27/2020

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea

Școlii Gimnaziale Speciale Huedin”

| Investitor: | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| --- | --- |
| Beneficiarul investiției: | Școala Gimnazială Specială Huedin Str. Avram Iancu nr. 41, Huedin, Județul Cluj, România |
| Amplasament: | România, Regiunea Nord-Vest, Judeţ Cluj, Orașul Huedin |
| Faza de proiectare: | DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII – elaborat conf. HG 907/2016, |
| Proiectant general: | S.C. SFERA CON S.R.L. Sibiu, str. Târgu Vinului nr. 4, Județul Sibiu, tel. 0722 287307 Cod de înregistrare fiscală RO 14825890 |

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei  sunt:

Caracteristicile tehnice principale sunt urmatoarele:

| - Regim de înălțime corp C2 | S+P |
| --- | --- |
| - Suprafața construită la sol corp C2 | 686,63 mp |
| - Suprafața construită desfășurată corp C2 | 976,63 mp |
| - Aria utilă corp C2 | 716,42 mp |

| - Regim de înălțime corp C3 | P |
| --- | --- |
| - Suprafața construită la sol corp C3 | 583,26 mp |
| - Suprafața construită desfășurată corp C3 | 583,26 mp |
| - Aria utilă corp C3 | 431,85 mp |

| - Regim de înălțime corp C4 | P+1E |
| --- | --- |
| - Suprafața construită la sol corp C4 | 174,76 mp |
| - Suprafața construită desfășurată corp C4 | 349,52 mp |
| - Aria utilă corp C4 | 290,45 mp |

Valoarea totală a investiţiei: 7.273.966,79 lei exclusiv TVA; 8.658.588,55 lei cu TVA

Din care C+M: 		     5.353.611,17 lei exclusiv TVA; 6.370.797,30 lei cu TVA

Durata de execuție a obiectivului de investiţii:  24  luni

Durata de implementare a obiectivului de investiții: 53 luni

Finanţarea investiţiei:  Finanţarea obiectivului de investiţii se face, pentru cheltuieli eligibile în procent de 98% din Programul Operațional Regional 2014 - 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională și 2% de la bugetul Județului Cluj, iar pentru cheltuielile neeligibile din bugetul Județului Cluj.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE  		                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Alin Tişe                                                                          Simona Gaci