ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ						       Anexă

CONSILIUL JUDEȚEAN					       la Hotărârea nr. 109/2020

## INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții din cadrul Proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”

| Investitor: | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| --- | --- |
| Beneficiarul investiției: | Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca Str. Viilor nr. 46-50, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj |
| Amplasament: | România, Regiunea Nord-Vest, Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca |
| Faza de proiectare: | DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII – elaborat conf. HG 907/2016 |
| Proiectant general: | S.C. ARCHIVE SYSTEMS & SOLUTIONS S.R.L. Str. Ion Reteganu Pop nr. 7, Cluj-Napoca, Județul Cluj |

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:

La nivel de parcelă:

S construită existentă = 5766 mp

S desfășurată existentă =18.683  mp

S construită propusă = 5971,80 mp

S desfășurată existentă =19.516,70 mp

Categoria de importanță = C (normală )

Clasa de importanță = III

PENTRU CORPUL C13:

Aria existentă: 732

Aria desfășurată: 1412

Regim de înălțime: parter, P+1

Aria construită propusă: 771,50 mp

Aria desfășurată propusă: 2038,10mp

Regim de înălțime: P+1+R

PENTRU PASARELĂ:

Aria construita propusă: 176,30 mp

Aria desfășurată propusă: 207,60 mp

Valoarea totală a investiției: 16.637.871,47 lei exclusiv TVA; 19.769.595,48 lei cu TVA

din care C+M: 		     13.072.552,49 lei exclusiv TVA; 15.556.337,47 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției:  12 luni

Finanțarea investiției: se face pentru cheltuielile eligibile din Programul Operațional Regional 2014 - 2020 respectiv 70% prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 28% prin Bugetul de Stat și 2% cheltuieli eligibile din bugetul Județului Cluj, iar pentru cheltuielile neeligibile din bugetul Județului Cluj.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE  				SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Alin Tişe                                                                            Simona Gaci