ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ 						          Anexă

CONSILIUL JUDEŢEAN   					          la Hotărârea nr. 141/2020

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

privind aprobarea indicator<LEGIS_SELEND>ilor tehnico-economici și finanțării multianuale a obiectivului de investiții „Park and Ride” situat în Municipiul Cluj-Napoca

str. Traian Vuia nr. 149-151

TITULAR: 		   Județul Cluj

Amplasament:          Str. Traian Vuia nr. 149-151, Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

PROIECTANT:   	Hentza Business S.R.L. București

FAZA:	Studiu de fezabilitate

- Indicatori tehnici:

Amenajarea accesului din drumul naţional prin realizarea unui sens giratoriu, unei platforme pentru zona de parcare și a unui terminal tip autogară. Număr de locuri de parcare generat: 863 de locuri din care 8 peroane pentru autocare.

Clădire terminal:

  - regim de înălțime parter și etaj

  - suprafață construită = 542,10 mp

  - suprafața desfășurată totală = 1084,20 mp

  - suprafață desfășurată cu copertină metalică = 1778,15 mp

  - suprafață desfășurată copertină terminal autocare = 543,00 mp

Piațetă publică:

- Suprafaţă amenajată = 3396.70 mp

- Indicatori economici:

Valoarea investiției (fără TVA):

- valoare totală:	51.660.978,05 lei

- din care  C +M:	40.206.425,44 lei

Valoarea investiției (cu TVA):

- valoare totală:	62.306.236,01 lei

- din care C+M: 	48.163.521,81 lei

- Durata de execuție a investiției: 24 de luni

- Finanțarea investiției: Finanțare multianuală pe perioada de execuție a lucrărilor din fonduri alocate de la bugetul Județului Cluj, după cum urmează: - anul 2020 suma de minim: 2 milioane lei; Anul 2021 suma de minim: 25 milioane lei; Anul 2022 diferența până la valoarea obiectivului de investiții, cu mențiunea că valorile se actualizează în conformitate cu prevederile legale.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE				    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI

Alin Tișe                                                                                    Simona Gaci