

**Anexă**

 **la Hotărârea nr. 220/2022**

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiţii din cadrul Proiectului ”Creșterea eficienței energetice în clădirea Școlii Gimnaziale Speciale – Centru de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată”**

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 213/2017)

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean ClujCalea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Beneficiarul investiției:** | Școala Gimnazială Specială – Centru de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată Str. Bucureşti nr. 32, 400148, Cluj-Napoca, RomâniaTel/Fax: 0264-432431 |
| **Amplasament:**  | România, Regiunea Nord-Vest, Judeţ ClujMunicipiul Cluj-Napoca |
| **Faza de proiectare:** | DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII – elaborat conf. HG 907/2016 |
| **Proiectant general:** | S.C.TRIMPEX GLORIA SRL Cluj-Napoca, str. Balzac nr. 16, tel.0757251113, cod de înregistrare 200777  |

**Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei** sunt:

Caracteristicile tehnice principale sunt urmatoarele:

|  |  |
| --- | --- |
| * Regim de înălțime corp şcoală
 | P+3E |
| * Suprafața construită corp şcoală
 | 572.00 mp |
| * Suprafața construită desfășurată corp şcoală
 | 2288.00 mp |
| * Suprafața utilă corp şcoală
 | 2042.69 mp |

**Valoarea totală a investiţiei: 12.062.926,54 lei inclusiv TVA**

**din care C+M:**  **9.615.821,32 lei inclusiv TVA**

**Durata de execuție a obiectivului de investiţii:** 24 luni

**Durata de realizare a obiectivului de investiții:** 36 luni

**Durata de implementare a obiectivului de investiții:** 42 luni

**Finanţarea investiţiei** se face pentru cheltuieli eligibile în procent de 98% din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, și 2% de la bugetul Județului Cluj, iar pentru cheltuielile neeligibile din bugetul Județului Cluj.

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE,**  p. **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tișe Simona Gaci**