**Anexa nr. 2**

**la Hotărârea nr. 234/2020**

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii *„*Proiectare si execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2023, DJ 150 Viișoara – Ceanu Mare – Frata – Mociu, km 0+600 – km 40+300*”*

***(Anexa nr. 22 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12/2016)***

**Beneficiar:** Judetul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj

**Amplasament:** Judeţul Cluj, pe traseul drumului județean DJ 150(din DN 15 prin localitățile Viișoara, Ceanu Mare, Frata, Mociu pânăîn DN 16

**Indicatori tehnico-economici :**

1. **Indicatori tehnici :**

**1)Indicatori tehnici realizati pana la data de 01.01.2020**

**-**

**2)Rest de executat** **conform expertizei tehnice**

**2.1 SISTEM RUTIER**

-sapatură mecanică in teren tare -25.034,19 m3

-desfacearea imbracamintii drumului existemt – 31.703,00 mp

**-** strat de uzură BA16-238.830,60 mp

- strat de legatura din anrobat bituminos ABPC 22,4- 20.463,36 tone

- strat de legatura din binder BAD 22,4- 13.844,92 tone

- strat de fundație din piatră spartă sort 40-63mm – 25.765,15 m3

- geocompozit antifisură – 82.398,80 mp

- geogrilă - 170.493,13 mp

- Strat de balas pe largirile de fundații – 25.373,05 mc

**2.2 DISPOZITIVE DE SCURGERE ȘI EVACUAREA APELOR**

- sanțuri pavate de beton- 44.303,00 ml

- drenuri de fund de șanți inclusiv cămine – 2.900,00 ml

**2.3 PODEȚE**

- podețe noi cu lumina de 2m, tip P- 8 buc

- podețe tubulare de Ø 1000 - 25 buc

- podețe dalate cu L=3m -9 buc

- podețe dalate cu L=4m -7 buc

- podețe dalate cu L=5m -8 buc

**2.4 DRUMURI LATERALE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI**

- balast 20 cm – 1.125,00 mc

- piatră spartă -1.668,75 mc

-podețe Ø500 pentru drumuri laterale - 52 buc

-accese la proprietăți – 519 buc

**2.5 LUCRĂRI AUXILIARE**

-borne Kilometrice -40 buc

- refacere semnalizare verticală - 125 buc

- semnalizare orizontală – 40 km

- consolidare ziduri de sprijin -880,00

- parapet metalic flexibil – 14.193,00 ml

- parcari – 3.115,00 mp

**2.6 Lucrări la poduri**

**-** pod km 1+272;

- pod km 1+792;

- pod km 4+991;

- pod km 16+559;

- pod km 17+129;

- pod km 18+542;

- pod km 19+668;

- pod km 33+913;

- pod km 35+081;

**II) Indicatori economici :**

1. **Indicatori economici a investitiei reprezentand valoarea lucrarilor executate pana la data de 01.01.2020** **(inclusiv TVA):**

Valoarea investiţiei :

Valoare totală: 1.087,83 mii lei

din care C+M: 83,48 mii lei

1. **Indicatori economici actualizati reprezentand valoarea restului de executat conform expertizei tehnice(inclusiv TVA):**

**a. Valoarea investiţiei :**

Valoare totală: 83.199,94 mii lei

din care C+M: 71.757,00 mii lei

**b.Sursa de finanțare**

fonduri nerambursabile – 39.000,00 mii lei

buget local - Județul Cluj – 44.199,94mii lei

**3) Valoarea totala(inclusiv TVA) :**

Valoare totală : 84.287,77 mii lei

din care C+M: 71.840,48 mii lei.

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**