**Anexa nr. 2**

 **la Hotărârea nr. 124/2022**

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiţii ”Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2023, DJ 150 – Viișoara – Ceanu Mare – Frata – Mociu, km 0+600 – km 40+300**

*(Anexa nr. 22 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12/2016)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Beneficiar:** | Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj |
| **Amplasament:**  | Județul Cluj, pe traseul drumului județean DJ 108C (din DN 150 prin localitățile Viișoara, Ceanu Mare, Frata și Mociu până în DN 16) |

**Indicatori tehnico-economici:**

1. **Indicatori tehnici:**

**1)Indicatori tehnici realizati pana la data de 01.01.2020**

**-**

**2) Rest de executat** **conform expertizei tehnice**

**2.1 SISTEM RUTIER**

1. sapatură mecanică in teren tare - 25.034,19 m3
2. desfacearea imbracamintii drumului existemt – 31.703,00 mp
3. strat de uzură BA16 - 238.830,60 mp
4. strat de legatura din anrobat bituminos ABPC 22,4 - 20.463,36 tone
5. strat de legatura din binder BAD 22,4 - 13.844,92 tone
6. strat de fundație din piatră spartă sort 40-63mm – 25.765,15 m3
7. geocompozit antifisură – 82.398,80 mp
8. geogrilă - 170.493,13 mp
9. Strat de balas pe largirile de fundații – 25.373,05 mc

**2.2 DISPOZITIVE DE SCURGERE ȘI EVACUAREA APELOR**

1. sanțuri pavate de beton - 44.303,00 ml
2. drenuri de fund de șanți inclusiv cămine – 2.900,00 ml

**2.3 PODEȚE**

1. podețe noi cu lumina de 2m, tip P- 8 buc
2. podețe tubulare de Ø 1000 - 25 buc
3. podețe dalate cu L=3m -9 buc
4. podețe dalate cu L=4m -7 buc
5. podețe dalate cu L=5m -8 buc

**2.4 DRUMURI LATERALE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI**

1. balast 20 cm – 1.125,00 mc
2. piatră spartă -1.668,75 mc
3. podețe Ø500 pentru drumuri laterale - 52 buc
4. accese la proprietăți – 519 buc

**2.5 LUCRĂRI AUXILIARE**

1. borne Kilometrice -40 buc
2. refacere semnalizare verticală - 125 buc
3. semnalizare orizontală – 40 km
4. consolidare ziduri de sprijin -880,00
5. parapet metalic flexibil – 14.193,00 ml
6. parcari – 3.115,00 mp

**2.6 Lucrări la poduri**

1. pod km 1+272;
2. pod km 1+792;
3. pod km 4+991;
4. pod km 16+559;
5. pod km 17+129;
6. pod km 18+542;
7. pod km 19+668;
8. pod km 33+913;
9. pod km 35+081;

**II) Indicatori economici:**

1. **Indicatori economici ai investitiei reprezentand valoarea lucrarilor executate pana la data de 01.01.2014 – în afara perioadei de implementare a proiectului european (inclusiv TVA):**

Valoarea investiţiei:

 Valoare totală: 0,00 lei, din care C+M: 0,00 lei

1. **Indicatori economici actualizati – PROIECT EUROPEAN (inclusiv TVA):**

Valoarea investiţiei:

Valoare totală: 154.880.143,39 lei, din care C+M: 150.798.273,22 lei

**Sursa de finanțare**

 a. fonduri nerambursabile: 60.335.541,09 lei

 b. buget local - Județul Cluj: 94.544.602,30 lei

 **Contrasemnează:**

 p. **PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tișe Simona Gaci**