ROMANIA

JUDETUL CLUJ

### CONSILIUL JUDETEAN

##### H O T A R A R E A   N R. 6

din 26 ianuarie 2005

privind programele de lucrari de intretinere si reparatii drumuri si poduri

pe drumuri judetene si comunale

Consiliul Judetean Cluj,

In vederea aprobarii programelor de lucrari de intretinere si reparatii drumuri si poduri din bugetul propriu al Consiliului Judetean Cluj pe anul 2005 si a programului de lucrari finantat din credit bancar pe perioada 2005-2008;

Tinand seama de prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr.511/2004; Ordonanta de Urgenta nr. 54/2003; Ordonanta nr. 60/2001 si H.G. 461/2002, a Legii 215/2001 si a H.C.J. nr. 191/2004 privind aprobarea bugetului propriu;

Fiind indeplinite prevederile art. 45 şi art. 46 din Legea 215/2001;

In temeiul drepturilor conferite de art. 109 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare

h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. Se aproba programul de lucrari de intretinere si reparatii drumuri si poduri din bugetul propriu in valoare de 110 miliarde lei conform anexelor 1-9 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba contractarea de catre RAADPP a Judetului Cluj a unui credit bancar in valoare de 550,0 mld lei pentru realizarea lucrarilor de infrastructura conform programului aprobat pe termen de 10 ani si cu termen de gratie de 1 an.

Garantarea creditului se va face cu bunuri si venituri ale regiei, precum si cu bunuri si venituri ale Consiliului Judetean.

Art. 3. Se aproba comisia de evaluare si selectie a ofertelor in vederea contractarii creditului bancar, conform anexei A care face parte din prezenta hotarare, in vederea derularii programului de la art. 2.

Art. 4 Se aprobă programul de lucrari finantat prin credit bancar pe anul 2005-2008 in valoare de 550 miliarde lei conform anexelor 1-6 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5. Se aprobă executarea lucrărilor din program de R.A.D.J. Cluj prin încredinţare directă.

Art. 6. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza preşedintele Consiliului Judeţean prin Directia Generala Economica, Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat a Judetului Cluj precum si persoanele nominalizate in Anexa A.

Contrasemneaza

PRESEDINTE						SECRETAR GENERAL

#### Marius-Petre Nicoara						Mariuca Pop

R O M A N I A 							Anexa nr. 1

JUDETUL CLUJ 						la Hotărârea nr. 6/2004

# CONSILIUL JUDETEAN

Cod.101.1.1 Intretinrere imbracaminti asfaltice

| Nr. crt. | Denumire Pozitii kilometrice | Fizic mp | Valoric mil.lei. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | DJ 103G Moldovenesti-Cheia-Tureni-Aiton-Gheorgheni km27+300-36+830 km41+787-44+487 km55+772-56+472 km56+472-60+757(emulsie) | 100 500 50 200 |  |
| 2 | DJ 103J Alunis-Sacuieu-Visagu km0+000-1+500 km1+500-4+920(emulsie) | 100 100 |  |
| 3 | DJ 103L Manastireni-Rasca Km0+000-7+100 | 600 |  |
| 4 | DJ 105T Cluj Napoca-Corusu Km0+00-3+716 | 50 |  |
| 5 | DJ 107 F : Limita jud. Alba- Luncani(DN15) Km 11+000-14+370 Km 9+860-11+000(emulsie) | 100 100 |  |
| 6 | DJ 107J : Savadisla-Finisel-V.Ierii-Cerc Km 0+000-1+970(emulsie) Km 11+400-12+400 | 100 100 |  |
| 7 | DJ 107L : Turda-Craiesti-Lita Km 2+320-30+950 | 500 |  |
| 8 | DJ 107M: Luna de Sus- Savadisla-Iara-Buru Km 0+000-22+000 Km 22+000-42+000 | 1200 2000 |  |
| 9 | DJ 107N: Baisoara-Valea Ierii- Somesul Rece Km 0+000-14+000 Km 28+612-36+200 | 1000 3000 |  |
| 10 | DJ 107 P : Tarnita- Marisel Km 0+000-4+520 Km 16+300-26+700 Km 26+700-42+270(emulsie) | 300 1000 1000 |  |
| 11 | DJ107R Ciurila –DJ107L-Baisoara-M-tele Baisorii km 8+300-17+450 km 28+650-47+350 | 1500 3000 |  |
| 12 | DJ 107S : Gura Rasca-Maguri Racatau Km 0+000-7+606 | 200 |  |
| 13 | DJ 107 T : Marisel-Maguri-Racatau Km 11+705-12+644 | 100 |  |
| 14 | DJ 108 : Huedin – Belis-Poiana Horea Km 1+650-36+200 Km 36+200-44+980(emulsie) | 2000 500 |  |
| 15 | DJ 108 A : Ciucea – Limita jud. Salaj Km 0+000-7+400 | 500 |  |
| 16 | DJ 108 B : Limita jud. Salaj- Pustuta- Bobalna-Maia Km 21+200-44+000 | 2000 |  |
| 17 | DJ 108 C : DN 1F-Aghires-Leghia- Margau-Rachitele Km 0+000-28+050 Km 28+050-38+100 Km 38+100-44+100(emulsie) Km 44+100-54+960 Km 54+960-62+132(emulsie) | 2000 1000 500 600 500 |  |
| 18 | DJ 108 K : Lim.a jud. Bihor-Baraj Dragan(DJ764B) Km 26+455-29+495(emulsie) | 200 |  |
| 19 | DJ 108 N: Aghires- Limita jud. Salaj Km 0+000-2+800 | 100 |  |
| 20 | DJ 109 : Rascruci-Borsa-Aschileu Km 0+000-31+100 | 2000 |  |
| 21 | DJ 109 A: Chinteni-Panticeu-Recea Cristur-DJ 108B Km 12+288-27+200 Km27+200-48+500 | 1500 2500 |  |
| 22 | DJ 109 B : Fundatura- Cornesti Km 0+000-17+100 | 2000 |  |
| 23 | DJ 109 C : Gherla-Taga-Geaca-DN16 Km 1+400-39+200 | 2000 |  |
| 24 | DJ 109 D : DJ 109 C-Nicula-Sic-Jucu de Sus Km 0+000-8+975 Km 8+975-13+270(emulsie) Km 28+690-31+410 | 200 200 200 |  |
| 25 | DJ 109 E : DJ 108B-Vad Km 1+710-11+965 | 500 |  |
| 26 | DJ 109T: DJ 109D-Manastirea Nicula Km 0+000-2+860 | 100 |  |
| 27 | DJ 150: Campia Turzii – Frata-Mociu Km 1+300-18+000 Km 18+000-40+300 | 200 1000 |  |
| 28 | DJ 150A: DN15-Aeroport Luna Km 0+000-2+750 | 50 |  |
| 29 | DJ 151C: Limita jud. Mures-Tritenii de Sus-DJ150 Km 16+070-21+700 | 200 |  |
| 30 | DJ 161 : DN 15-Bontida-Dabaca-Panticeu Km 13+200-29+000 Km 40+000-41+000 | 2000 50 |  |
| 31 | DJ 161A : Apahida –Cojocna-Ceanu Mare-DJ150 Km 0+000-12+000 Km12+000-22+600(emulsie)e Km 26+000-29+800 | 1000 500 200 |  |
| 32 | DJ 161B: Turda-Bogata-Calarasi Km 27+000-36+950 | 500 |  |
| 33 | DJ 161 C: Iclod-Alunis-Corneni Km 0+000-4+600 Km 4+600-10+300(emulsie) | 500 200 |  |
| 34 | DJ161D Jichisu de Sus-Dej- Nires-Unguras-Targusor-DJ109C Km0+000-3+700 Km9+000-11+200 Km 11+200-14+275(emulsie) Km14+275-20+850 Km20+850-22+650(emulsie) Km 45+700-49+400(emulsie) Km49+400-53+400 | 100 100 200 300 200 100 300 |  |
| 35 | DJ161E Targusor-Buza-ValeaCalda Km24+971-27+510 | 300 |  |
| 36 | DJ161F Valea Calda-Catina Km 0+000-1+500 | 100 |  |
| 37 | DJ 161GSucutard-Palatca-VaidaCamaras-Caianu Km10+885-16+760(emulsie) Km16+760-18+600 Km18+600-21+200(emulsie) | 300 100 200 |  |
| 38 | DJ161H DN15-Suatu Km 0+000-2+600 Km 2+600-4+000(emulsie) | 200 100 |  |
| 39 | DJ172F Gherla-Mintiul Gh.-Manastirea-Mica-Sinmarghita Km0+000-3+900 Km3+900-11+900(emulsie) Km11+100-18+100 | 200 300 300 |  |
| 40 | DJ 182 Lim.jud.Maramures-Chiuiesti-Caseiu Km66+600-80+100 | 1000 |  |
| 41 | DJ182E Chiuiesti-Manastirea Casiel Km0+000-7+000(emulsie) | 200 |  |
| 42 | DJ 764B Valea Draganului –Lunca Visagului-Baraj Km 0+000-18+900 Km18+900-22+600 (emulsie) | 1000 100 |  |
|  | TOTAL | 50.000 | 20.000 |

R O M A N I A 							Anexa nr. 2

JUDETUL CLUJ 						la Hotărârea nr. 6/2004

# CONSILIUL JUDETEAN

101.1.2 Intretinere imbracaminti cu lianti hidraulici

| Nr. crt. | DENUMIRE | Program fizic (mp) | Valoare (mil. lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DJ105L Floresti-Manastirea Tauti km 0+000-0+500 | 50 |  |
| 2. | DJ105T DN1F-Corus km 3+716-9+000 | 50 |  |
| 3. | DJ108C Vistea-Aghires-Leghia km 18+000-19+000; 20+410-21+650; 21+850-23+920(refacere dale distruse) | 500 |  |
| 4. | DJ151C Lim.jud.Mures-Tritenii de Sus km17+380-17+910 | 50 |  |
| 5. | DJ161B Turda-Bogata, km 28+320 -31+250 | 100 |  |
|  | TOTAL | 750 | 1.000 |

R O M A N I A 							Anexa nr. 3

JUDETUL CLUJ 						la Hotărârea nr. 6/2004

# CONSILIUL JUDETEAN

Cod.101.1.5 a Intretinere drumuri pietruite cu adaos de material  pietros

| Nr. crt. | Denumire Pozitii kilometrice | Fizic km | Valoric mil.lei. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | DJ103 G lim jud.Alba-Moldovenesti-Cheia-SandulestiAiton-Gheorgheni-Cluj Napoca km 13+200-25+600 km 30+370-35+230 km 36+830-40+987 | 12,4 4,86 4,157 | 120 50 50 |
| 2 | DJ 103 J Alunis-Visagu km4+920-13+300 | 7,388 | 40 |
| 3 | DJ 103L Manastireni –Rasca km7+100-8+000 | 0,90 | 10 |
| 4 | DJ 103M Vilcele-Rediu –Aiton km 0+000-8+180 | 8,18 | 80 |
| 5 | DJ 103N DN1(Saula)-lim.jud.Salaj km 0+000-2+800 | 2,8 | 30 |
| 6 | DJ 103T Feleacu- Releu TV km 0+000-2+450 | 2,45 | 50 |
| 7 | DJ 103V Stolna- Valisoara km 4+400-13+400 | 9,0 | 100 |
| 8 | DJ 105 S: Cluj Napoca-Pata –Boju km 4+280-15+200 | 10,92 | 120 |
| 9 | DJ 105 T: Cluj Napoca-Corusu-Salistea Veche-Berindu km 9+000- 13+000 km 17+500-21+750 | 4,0 4,25 | 40 50 |
| 10 | DJ 107 J: Finisel-Plopi km 1+970-4+000 | 2,03 | 100 |
| 11 | DJ 107N: Valea Ierii-Gura Rasca km 14+000-28+612 | 14,612 | 150 |
| 12 | DJ 107R: Ciurila-Filea de Sus km 21+350-28+650 | 7,3 | 100 |
| 13 | DJ 107T: Marisel-Maguri Racatau-Lunca Diacului-lim jud.Alba km 12+644- 46+000 | 33,356 | 350 |
| 14 | DJ 108 :Poiana Horea-lim jud.Alba km50+282-58+550 | 8,227 | 90 |
| 15 | DJ 108C: Rachitele-Doda Pilii km 62+132 -82+569 | 20,051 | 250 |
| 16 | DJ 109: Aschileu –lim. Jud.Salaj km 31+100-32+670 | 1,57 | 30 |
| 17 | DJ 109 A: DJ 108B-lim.jud. Salaj km 48+500-57+300 | 8,8 | 90 |
| 18 | DJ 109B: Cornesti-Osorhel-DJ 108B km 17+100-30+000 | 12,9 | 150 |
| 19 | DJ109D : Sic-Coasta km13+270-22+940 | 9,67 | 100 |
| 20 | DJ 109E : Vad-lim.jud.Salaj km 11+965-17+000 | 6,035 | 60 |
| 21 | DJ 109S : Veche(DJ 109A)-Deusu-Giula-Borsa km 0+000-14+320 | 14,32 | 140 |
| 22 | DJ 109V : Cluj Napoca-Padureni-Giula km 0+000-15+390 | 15,39 | 100 |
| 23 | DJ 151C lim.jud.Mures-Tritenii de Sus km 12+500-16+070 | 3,890 | 60 |
| 24 | DJ 161 DN 16-Gadalin-Bontida-Panticeu-Sarata km 0+000-6+020 km 7+700-13+200 km 41+100-46+100 | 6,02 4,5 5,0 | 60 50 50 |
| 25 | DJ 161 B Mortesti-Ploscos-Turda-Bogata-Calarasi km 0+000-2+000 km 10+250-20+520 km 36+950-41+630 | 2,0 10,25 4,68 | 20 380 50 |
| 26 | DJ 161 C Alunis-Cornesti km 10+300-13+000 | 2,7 | 30 |
| 27 | DJ 161 D Jichisu de Sus-Unguras-Tirgusor km 0+000-3+247 km 22+650-29+862 km 40+017+45+700 | 3,247 7,212 5,689 | 40 70 60 |
| 28 | DJ 161 E Tirgusor-Diviciorii Mari-Buza-Feldioara km 0+000-5+500 km 21+500-24+971 | 5,5 3,471 | 50 40 |
| 29 | DJ 161 G Sucutard-Chiris –Petea-Palatca km 0+000-10+885 | 10,885 | 110 |
| 30 | DJ 161 J Rosieni-Geaca km 0+000-2+000 | 2.,0 | 30 |
| 31 | DJ 161 K Caianu Vama-Barai-Sava km 0+000-20+120 | 20,12 | 200 |
| 32 | DJ 182 lim.jud.Maramures-Magoaja-Chiuiesti km 58+342-66+600 | 8,258 | 90 |
| 33 | DJ 182F Cusdrioara-Valea Garboului-Rugasesti km 0+000-9+980 | 9,980 | 100 |
|  | TOTAL | 345,260 | 4.000,0 |

R O M A N I A 							Anexa nr. 4

JUDETUL CLUJ 						la Hotărârea nr. 6/2004

# CONSILIUL JUDETEAN

101.1.5b Intretinere drumuri pietruite prin stabilizare cu lianti

| Nr. crt. | DENUMIRE | Program fizic (km) | Valoare (mil. lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DJ161E Habadoc-Buza km 8+500-10+000 | 1,500 |  |
| 2. | DJ 103K Capusul Mare-Dandau-Rasca-Belis Km 27+361- 28+061 | 0,700 |  |
|  | TOTAL | 2,200 | 3.860,0 |

R O M A N I A 							Anexa nr. 5

JUDETUL CLUJ 						la Hotărârea nr. 6/2004

# CONSILIUL JUDETEAN

Cod.103. 2. Tratamente bituminoase duble pe sectoare de drum reciclate

| Nr. crt. | Denumire Pozitii kilometrice | Fizic km. | Valoric mil.lei. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | DJ 150 Mociu -Chesau km 40+300-40+576;40+815-44+810 | 4,271 |  |
| 2 | DJ161E Habadoc-Buza km 8+000-10+500 | 2,500 |  |
| 3 | DJ109D Sic-Coasta-Jucu de Mijloc km 22+570-26+355, km26+380-28+720 | 6,125 |  |
| 4 | DJ 191D Lim.jud.Salaj-DJ108A Vanatori km31+430-33+730 | 2,300 |  |
| 5 | DJ161 Gadalin-Bontida Km 5+020-6+700 | 1,680 |  |
| 6 | DJ 161B Turda –Ploscos Km 22+000-25+720 | 3,720 |  |
|  | TOTAL | 16,876 | 14.450,0 |

R O M A N I A 							Anexa nr. 6

JUDETUL CLUJ 						la Hotărârea nr. 6/2004

# CONSILIUL JUDETEAN

Cod. 105. Covoare asfaltice

| Nr. crt. | DENUMIRE | Program fizic (km) | Valoare (mil. lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DJ 107P Gilau-Tarnita-Marisel km 7+120-7+920 | 0,800 | 3.200 |
| 2. | DJ 103K Garbou-Capusu Mare Km 9+200-9+435 | 0,235 | 365,0 |
|  | TOTAL GENERAL | 1,035 | 3.565,0 |

R O M A N I A 							Anexa nr. 7

JUDETUL CLUJ 						la Hotărârea nr. 6/2004

# CONSILIUL JUDETEAN

Cod. 111. Protejarea corpului si a platformei drumului

| Nr. crt. | DENUMIRE | Program fizic (km) | Valoare (mil. lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DJ107R Cluj-Napoca-Ciurila km 9+690-9+700; 12+600-12+650 | 0,150 |  |
| 2. | DJ 108B Pustuta-Osorhel km 27+500-28+000(pe sectoare) -aparari de maluri | 0,050 |  |
|  | TOTAL GENERAL | 0,200 | 1.500,0 |

R O M A N I A 							Anexa nr. 8

JUDETUL CLUJ 						la Hotărârea nr. 6/2004

# CONSILIUL JUDETEAN

112. Intretinere periodica poduri podete

| Nr. crt. | DENUMIRE | Program fizic (mp) | Valoare (mil. lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DJ103J Sancrai-Alunis km 3+500 -refacere podet | 21 | 800,0 |
| 2. | DJ105L Floresti-Manastirea Tauti -pod km3+100 supralargire podet | 35 | 800,0 |
| 3. | DJ107P Tarnita-Marisel -pod km 4+410 refacere cale si parapet -pod km 23+680 supralargire | 21 | 1.000,0 500,0 |
| 4. | DJ107R Cluj-N -Ciurila -podet km 17+400 refacere podet | 21 | 800,0 |
| 5. | DJ 150 DN15-Viisoara-Frata -pod km 5+004 supralargire | 42 | 600,0 |
| 6. | DJ161 DN16- Dabaca-Panticeu-Sarata -pod km 40+000 supralargire -podet km 46+100 refacere podet | 30 35 | 600,0 800,0 |
|  | TOTAL |  | 5.900,0 |

R O M A N I A 							Anexa nr. 9

JUDETUL CLUJ 						la Hotărârea nr. 6/2004

# CONSILIUL JUDETEAN

PROGRAM

de lucrari pe drumuri comunale si strazi in localitati - 2005

A. Lucrari gestionate si urmarite de Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat a Judetului Cluj

| Nr. crt. | Denumirea | Propus fizic (km) | Valoarea mil.lei |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Comuna Baciu: - Tratament bituminos dublu pe DC141B: DN1F - Mera Km 0+150-0+850 | 0,700 | 490,0 |
| 2. | Comuna Ceanu Mare: - Tratament bituminos dublu pe DC55 Ceanu Mare - Iacobeni Km 0+000-4+085 | 4,085 | 2859,5 |
| 3. | Comuna Mintiu Gherlii: - Tratament bituminos dublu: DC172B: DJ105R -Bunesti Km0+000-1+200 DC173: DN1C - Nima Km 0+000-1+000 | 1,200 1,000 | 840,0 700,0 |
| 4. | Comuna Poieni: - Tratament bituminos dublu pe DC127: DC126 - Morlaca Km 1+000-2+000 | 1,000 | 700,0 |
| 5. | Comuna Vad: - Tratament bituminos dublu pe DC177: Vad - Calna Km 2+115-2+728 | 0,613 | 430,0 |
|  | TOTAL A | 8,598 | 6.019,5 |

B. Lucrari gestionate  de consiliile locale

| 1. | Comuna Jichisu de Jos: - Intretinere drum DC176: DJ161D - Codor Km 1+400-3+000 prin reciclare si stabilizare cu lianti hidraulici | 1,600 | 1020,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Comuna Margau: - Tratament bituminos dublu pe strada acces Primarie | 0,600 | 343,8 |
| 3. | Comuna Cuzdrioara: - Intretinere strada I.Creanga prin reciclare si stabilizare cu lianti hidraulici - Tratament bituminos dublu pe strada I.Creanga | 1,200 1,200 | 1076,7 840,0 |
|  | TOTAL B | 4,600 | 3.280,5 |
|  | TOTAL GENERAL ( A+ B ) | 13,198 km | 9.300 |

R O M A N I A 							      Anexa A

JUDETUL CLUJ 						     la Hotărârea nr. 6/2004

# CONSILIUL JUDETEAN

C O M I S I A

de contractare a creditului bancar pentru programul

2005-2008 pe drumuri judetene

Presedinte: 	Ion Pantelimon	                        - Presdinte buget-finante C.J.Cluj

Membri: 	Steluţa Gustică Cătăniciu                   - consilier judeţean

Traian Florinel Cuc                            - consilier judeţean

Ioan Petran                                          - consilier judeţean

Virgil Pop                                           - consilier judeţean

Szekely Istvan                                    - consilier judeţean

Petru Malai		                        - Director Executiv  Consiliu Judetean

Ioan Berche		                        - Director General –R.A.A.D.P.P a jud Cluj

Lucia Todoran	                        - Director Executiv-Consiliu Judetean

Liviu Miclaus	                                   - R.A.A.D.P.P.a Judetului Cluj

Secretariat:	Saveta Mandru	                       - Director Economic - R.A.A.D.P.P a jud Cluj

Elena Tenea		                       - Sef birou R.U.- R.A.A.D.P.P a jud Cluj

Contrasemneaza

PRESEDINTE						SECRETAR GENERAL

#### Marius-Petre Nicoara						Mariuca Pop

R O M A N I A 								Anexa nr. 1 la art. 4

JUDETUL CLUJ 							        din Hotărârea nr. 6/2004

# CONSILIUL JUDETEAN

- Cod.103.1. Tratamente bituminoase simple

| Nr. crt. | Denumire Pozitii kilometrice | Fizic km. | Valoric mil.lei. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | DJ 107N - Baisoara-Valea Ierii Gura Rasca – Somesul Rece km 1+825-7+000 km 29+240-36+200 | 5,175 6,96 |  |
| 2 | DJ108A – Ciucea(DN1)-lim.jud.Zalau km 0+000-7+400 | 7,40 |  |
| 3 | DJ108 B – Pustuta-Bobalna-Soncutu Mic km 30+000-44+000 | 14,0 |  |
| 4 | DJ 108C – Girbau-Aghires Fabrici Km 5+600-13+167 | 7,567 |  |
| 5 | DJ108C – Leghia-DN1 Km 23+920-28+050 | 4,13 |  |
| 6 | DJ 108C – DN1-Manastireni Km 28+050-38+100 | 10,05 |  |
| 7 | DJ108C – Calata-Margau-Scrind Km 44+700-54+960 | 10,26 |  |
| 8 | DJ109 – Borsa Catun-Borsa Km 7+750-10+230 | 2,48 |  |
| 9 | DJ109A – Deus-Vultureni Km 17+890-27+000 | 9,11 |  |
| 10 | DJ109A – Vultureni-Panticeu Km 33+285-38+790 | 5,505 |  |
| 11 | DJ150 – Ceanu Mare-Frata-Mociu Km 17+235-40+300 | 23,065 |  |
| 12 | DJ161 – Bontida-DN1C Km 13+200-17+000 | 3,8 |  |
| 13 | DJ161A – Apahida-Cojocna Km 0+000-12+000 | 12,0 |  |
| 14 | DJ161H – DN16-Suatu Km 0+000-2+600 | 2,6 |  |
|  | TOTAL a : | 124,102 | 46.550,0 |

b). Tratamente bituminoase duble

| Nr. crt. | Denumire Pozitii kilometrice | Fizic km. | Valoric mil.lei. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | DJ 103K Capusu Mare-Dangau-Marcesti Km 9+435-27+950 | 18,52 | 13.000,0 |
|  | TOTAL b : | 18,52 | 13.000,0 |
|  | TOTAL GENERAL : | 142,154 | 59.550,0 |

R O M A N I A 							Anexa nr. 2 la art. 4

JUDETUL CLUJ 						        din Hotărârea nr. 6/2004

# CONSILIUL JUDETEAN

Cod.105. Covoare asfaltice: (4 cm)

| Nr. crt. | Denumire drum Pozitii kilometrice | Fizic km. | Valoric mil.lei. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | DJ 107R – Muntele Baisorii-Statiunea Baisoara Km 44+310-46+350 | 2,040 |  |
| 2 | DJ 107P Tarnita-Marisel-Crucea Iancului Km26+700-42+270 | 15,570 |  |
| 3 | DJ 108C Aghires-Aghires Sat Km 13+167-15+270 | 2,103 |  |
| 4 | DJ 109B Cornesti-Tiocu de Sus Km 14+750-17+100 | 2,350 |  |
| 5 | DJ108C Margau-Rachitele Km 54+960-62+132 | 7,172 |  |
| 6. | DJ103L Manastireni-Rasca Km 7+000-8+000 | 1,0 |  |
|  | TOTAL | 30,235 | 60.500,0 |

R O M A N I A 							Anexa nr. 3 la art. 4

JUDETUL CLUJ 						       din Hotărârea nr. 6/2004

# CONSILIUL JUDETEAN

Cod 106.1 RECICLARE IN SITU A SISTEMULUI RUTIER

- Drumuri judetene

| Nr. crt. | DENUMIRE | Fizic (km) | Valoare (mil. lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DJ 161E Habadoc - Buza km 10+500-16+000 | 5,5 |  |
| 2. | DJ161D Unguras - Valea Ungurasului km 22+650-29+862 | 7,212 |  |
| 3. | DJ161D Ceaba - Simboleni Km 40+017-45+700 | 5,683 |  |
| 4. | DJ109D Sic - Coasta - Visa Km 13+270-22+570 | 9,3 |  |
| 5. | DJ103J Alunis - Sacuieu Km 4+920-10+200 | 5,28 |  |
| 6. | DJ161 Gadalin - Bontida Km 0+000-5+000 | 5,0 |  |
| 7. | DJ 109V Padureni-Satu Lung-Giula Km 1+000-9+000 | 8,0 |  |
| 8. | DJ161C Alunis-Cornesti Km 10+300-13+000 | 2,7 |  |
| 9. | DJ109B Tiocu de Sus-Osorhel Km 17+100-30+000 | 12,9 |  |
| 10. | DJ151C–lim.jud.Mures–Tritenii de Sus Km 12+500-16+070 | 3,57 |  |
| 11. | DJ109A: DJ109B-Ciubancuta Km 48+300-57+300 | 8,800 |  |
| 12. | DJ 103I Cheia-Cheile Turzii Km 0+000-1+400 | 1,400 |  |
|  | TOTAL DJ : | 75,345 | 78.200,0 |

b) Drumuri comunale

| Nr. crt. | DENUMIRE | Fizic (km) | Valoare (mil. lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DC 128 A – DJ108C Giurcuta de Sus Km 0+000-5+000 | 5,0 |  |
| 2. | DC 128 C – DJ128A - Smida Km 0+000-1+700 | 1,7 |  |
| 3. | DC 121 – Dealul Botii-Rachitele (DJ 108 C) Km 12+250-17+250 | 5,0 |  |
| 4. | DC 265 – lim.jud.Bihor-Ic Ponor –Doda Pilii Km 32+760-43+260 | 10,5 |  |
| 5. | DC 177 – Vad-Bogata de Jos – Calna Km 1+600-12+000 | 10,4 |  |
| 6. | DC 169 – DJ 161 C- Ghirolt Km 0+000-5+000 | 5,0 |  |
| 7. | DC 138 – Inuc-Doroltu (DJ108C) Km 4+870-9+870 | 5,0 |  |
| 8. | DC 102 A – Iara-Cacova Ierii Km 0+000-4+600 | 4,6 |  |
|  | TOTAL DC : | 47,2 | 45.200,0 |
|  | TOTAL GENERAL : | 122,545 | 123.400,0 |

R O M A N I A 							Anexa nr. 3a la art. 4

JUDETUL CLUJ 						         din Hotărârea nr. 6/2004

# CONSILIUL JUDETEAN

Cod 106.1 RECICLARE IN SITU A SISTEMULUI RUTIER CU STRAT DE PROTECTIE TRATAMENT BITUMINOS DUBLU

a) Drumuri judetene

| Nr. crt. | DENUMIRE | Fizic (km) | Valoare (mil. lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DJ103K Rasca-Dealul Negru Km 27+950-35+150 | 7,2 |  |
| 2. | DJ103J Sacuieu-Cabana Vladeasa Km 10+200-20+200 | 10,0 |  |
| 3. | DJ107T Maguri Racatau-Lunca Diacului-Blajoaia Km 12+644-31+144 | 18,5 |  |
| 4. | DJ107N Valea Ierii-Plopi-Gura Rasca Km 14+000-28+612 | 14,612 |  |
|  | TOTAL : | 50,312 | 81.050,0 |

R O M A N I A 							Anexa nr. 4 la art. 4

JUDETUL CLUJ 						        din Hotărârea nr. 6/2004

# CONSILIUL JUDETEAN

Cod 110. Pietruiri drumuri de pamant

| Nr. crt. | Denumire drum Pozitii kilometrice | Fizic km. | Valoric mil.lei. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | DJ 161E Buza –Feldioara Km 16+500-21+500 | 5,500 |  |
| 2 | DJ 182F Valea Garboului-Garboul Dejului Km 6+100-7+000 | 0,900 |  |
| 3 | DJ 103G Aiton-Gheorgheni Km 49+762-54+287 | 4,525 |  |
| 4 | DJ 161B Calarasi-Calarasi Gara Km 41+680-42+350 | 0,900 |  |
| 5 | DJ 161 Sarata-Lim. Jud. Salaj Km 46+100-49+050 | 2,950 |  |
| 6 | DJ 150 Chesau-Palatca Km 44+800-48+800 | 4,000 |  |
|  | TOTAL | 18,775 | 19.000,0 |

R O M A N I A 							Anexa nr. 5 la art. 4

JUDETUL CLUJ 						       din Hotărârea nr. 6/2004

# CONSILIUL JUDETEAN

Cod 115 RANFORSARE SISTEM RUTIER

| Nr. crt. | DENUMIRE | Fizic (km) | Valoare (mil. lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DJ108C Rachitele-Doda Pilii Km 62+132-82+569 | 17,0 |  |
| 2. | DJ161C Corneni-Pintic-Ocna Dej Km 13+000-20+400 | 7,4 |  |
| 3. | DJ103T Feleac(DN1)-Releu TV Feleac Km 0+000-2+450 | 2,45 |  |
| 4. | DJ108 Poiana Horea-lim.jud.Alba Km 50+282-58+550 | 8,268 |  |
| 5. | DJ107T Marisel-Maguri Racatau Km 1+000-11+550 | 10,55 |  |
|  | TOTAL: | 45,626 | 182.500,0 |

R O M A N I A 							Anexa nr. 6 la art. 4

JUDETUL CLUJ 						        din Hotărârea nr. 6/2004

# CONSILIUL JUDETEAN

Cod 122 PODURI - reparatii capitale

| Nr. crt. | DENUMIRE | Program fizic (km) | Valoare (mil. lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consolidare pod pe DJ150 Km 1+320 peste raul Aries la Viisoara | 3x28 m | 5.000,0 |
| 2. | Pod de beton armat pe DJ161D km26+155 peste Valea Bandaului la Batin | 1x18,0 m | 5.000,0 |
|  | TOTAL: | 102,0 m | 10.000,0 |