

**Anexă**

**la Hotărârea nr. 123/2023**

## INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

**,,Creșterea eficienței energetice Pavilion 2 al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj  Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Beneficiarul investiției:** | Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca  Strada Bogdan Petriceicu Hașdeu nr. 6, Cluj-Napoca |
| **Amplasament:** | România, Judeţul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, strada Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 6, Cluj-Napoca |
| **Faza de proiectare:** | DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII – elaborat conform H.G. nr. 907/2016 |
| **Proiectant general:** | S.C. PROIECTANTUL S.R.L  Municipiul Cluj-Napoca, strada Deva nr. 1 - 7, Județul Cluj |

1. **indicatori tehnici**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Suprafață construită | 1317 mp |
| 2 | Suprafață construită desfășurată | 3951 mp |
| 3 | Regim de înălțime | S+P+E |

1. **Indicatori economici:**
   1. Valoarea totală a investiţiei: 12.703.286,78 lei exclusiv TVA, 15.100.327,75 lei inclusiv TVA din care C+M: 7.752.880,40 lei exclusiv TVA, 9.225.927,68 lei inclusiv TVA
   2. Eșalonare: Anul I: 17,07% (2.577.429,21 lei, inclusiv TVA)

Anul II: 47,33% (7.146.932,02 lei, inclusiv TVA)

Anul III: 35,60% (5.375.966,52 lei, inclusiv TVA)

1. **Durata**

Durata de execuţie a obiectivului de investiţii: 24 luni

Durata de realizare a obiectivului de investiţii: 88 luni

Durata de implementare a obiectivului de investiţii: 99 luni

1. **Finanţarea investiţiei:** fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul Județului Cluj și venituri proprii.

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**