

 Anexa nr. 1

 la Hotărârea nr. 149/2023

## **INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**Ai Proiectului ”Reabilitarea energetică pentru corpul A de clădire al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | **UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj**Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Beneficiarul investiției:** | **Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca** Str. Viilor nr. 46-50, localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj |
| **Amplasament:**  | România, Judeţul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, str. Viilor nr. 46-50 |
| **Faza de proiectare:** | **DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII – elaborat conform H.G. nr. 907/2016, cu deviz actualizat la faza de proiectare PT** |
| **Proiectant general:** | S.C. MEGAVOX PROIECT S.R.L Mun. Cluj-Napoca, Str. Paris nr. 41-43, județul Cluj |

1. **indicatori tehnici**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Regimul de înălțime | D+P+9E |
|  | Înălțimea clădirii | 37,00 m |
|  | Suprafață construită | 817, 00 mp |
|  | Suprafață după extindere desfășurată | 9309,00 mp |
|  | Suprafața utilă | 7934,00 mp |
|  | Regimul de înălțime | D+P+9E |
|  | Refacere instalații  | sanitare, termice și climatizare, ventilare și electrice |

1. **Indicatori economici:**
2. Valoarea totală a investiţiei: 13.436.599,07 lei exclusiv TVA, 15.969656,56 lei inclusiv TVA Din care C+M: 9.337.962,95 lei exclusiv TVA, 11.112.175,91 lei inclusiv TVA
3. Eșalonare: Anul I: 100% (13.436.599,07 lei, fără TVA)
4. **Durata**

Durata de execuţie a obiectivului de investiţii: 12 luni

Durata de realizare a obiectivului de investiţii: 96 luni

Durata de implementare a obiectivului de investiţii: 101 luni

1. **Finanţarea investiţiei:**  fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul Județului Cluj și venituri proprii.

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 Alin Tișe Simona Gaci