Anexa nr. 2

la Hotărârea nr. 207/2023

## INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții

“ANSAMBLUL CLINICILOR UNIVERSITARE – AMENAJARE URBANĂ ȘI PEISAJERĂ”

| Investitor: | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| --- | --- |
| Amplasament: | Str. B. P. Hașdeu nr. 6, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj |
| Faza de proiectare: | STUDIU DE FEZABILITATE |
| Proiectant general: | DICO și ȚIGĂNAȘ birou de proiectare S.R.L. (Cluj-Napoca, România) în asociere cu PINEARQ (Spania) |

- INDICATORI TEHNICI:

- Suprafață teren:	28.298 mp

- Suprafaţă construită (construcții tehnice): 316,32 mp

- Suprafaţă desfășurată (totală): 316,32 mp

- INDICATORI ECONOMICI:

- Valoarea totală a proiectului cu TVA (INV) = 25.195.504,342 lei

din care construcţii montaj cu TVA (C+M) = 17.442.903,773 lei

- Finanțarea investiției: bugetul Județului Cluj, fonduri europene și alte surse de venit legal constituite.

- DURATA DE EXECUŢIE: 36 de luni

- DURATA DE REALIZARE: 60 de luni (din care 15 luni perioada de proiectare și 36 de luni perioada de achiziție)

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,		                           p. SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  	                 Alin Tişe                                                                    Simona Gaci