ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

#### CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A   N R. 106

din 31 mai 2005

privind aprobarea extensiei perioadei de finalizare a lucrărilor la Obiectivul: “Centrul

de Marketing pentru Produse Agro-Alimentare Cluj”,

componentă a Programului Phare 2001 “Coeziune Economică şi Socială”, Infrastuctura Mare Regională

Consiliul Judeţean Cluj,

În vederea aprobării extensiei perioadei de finalizare a lucrărilor la Obiectivul: „Centrul de Marketing pentru Produse Agro-Alimentare Cluj”, componentă a Programului Phare 2001 „Coeziune Economică şi Socială”, Infrastructura Mare Regională

Ţinând cont de prevederile:

- Memorandumului de finanţare RO 0104 – RO 0109, Programul Naţional Phare 2001

- Ordinului nr. 1882/2004 de publicare a Addendumului la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, privind Programul Naţional Phare 2001 RO 0104 – RO 0109 semnat la Bucureşti la 9 noiembrie 2004

- Acordului Cadru încheiat între Autoritatea Contractantă – Ministerul Integrării Europene – şi Beneficiarul Local – Consiliul Judeţean Cluj – în data de 29.11.2003, referitoare la realizarea Obiectivului « Centrul de Marketing pentru Produse Agro-Alimentare Cluj »

- Contractului încheiat între Autoritatea Contractantă – Ministerul Integrării Europene – şi Contractor – C. Balafas S.A. Grecia, Sucursala Bucureşti România – cap. 8 art. 8.4

- Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 133/28.11.2003 privind participarea la cheltuieli în vederea realizării Proiectului de infrastructură mare/regională Phare RO 0108.03.04.05: “Centrul de Marketing pentru Produse Agro-Alimentare Cluj »

Fiind indeplinite prevederile art. 45 si art. 46 din Legea nr. 215/2001,

În temeiul drepturilor conferite prin art.109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare

h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. Se aprobă extensia perioadei de finalizarea a lucrărilor la Obiectivul: ”Centrul de Marketing pentru Produse Agro-Alimentare Cluj”, cu 275 de zile, fără alocări financiare suplimentare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicarea a prezentei Hotărâri se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Cluj şi S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

PREŞEDINTE,                                                                           Contrasemnează,

Marius Petre Nicoară                                                               SECRETAR GENERAL,

Măriuca Pop