ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ						      Anexă

CONSILIUL JUDEȚEAN					      la Hotărârea nr. 25/2020

## INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții din cadrul Proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor școală, atelier și sală de sport cu bază de recuperare  din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS”

| Investitor: | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| --- | --- |
| Beneficiarul investiției: | Liceul Tehnologic Special SAMUS Str. Ialomiței nr. 17, Cluj-Napoca, Județul Cluj |
| Amplasament: | România, Regiunea Nord-Vest, Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca |
| Faza de proiectare: | DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII – elaborat conf. HG 907/2016 |
| Proiectant general: | S.C. CTB ARHITECTURA S.R.L. Cluj-Napoca, str. Arinilor nr. 11, bl. H, ap. 12 tel: +40743033291, Cod de înregistrare 22468464 |

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:

Caracteristicile tehnice principale sunt următoarele:

| - Regim de înălțime corp şcoală | P+2E |
| --- | --- |
| - Suprafața construită corp şcoală | 745.00 mp |
| - Suprafața construită desfășurată corp şcoală | 2160.00 mp |
| - Suprafața utilă corp şcoală | 1574.81 mp |
| - Regim de înălțime corp atelier | P + 2E |
| - Suprafața construită corp atelier | 1182.00 mp |
| - Suprafața construită desfășurată corp atelier | 3647.06 mp |
| - Suprafața utilă corp atelier | 3080.11 mp |
| - Regim de înălțime bazin de recuperare cu sală sport | P |
| - Suprafața construită bazin de recuperare cu sală sport | 910.00 mp |
| - Suprafața utilă bazin de recuperare cu sală sport | 680.00 mp |

Valoarea totală a investiției: 9.369.673,33 lei exclusiv TVA; 11.141.437,81 lei cu TVA

Din care C+M: 		     7.778.366,37 lei exclusiv TVA; 9.256.255,97 lei cu TVA

Durata de execuție a investiției:  12  luni

Durata de realizare a obiectivului de investiții: 64 luni

Durata de implementare a obiectivului de investiții: 67 luni

Finanțarea investiției: finanţarea obiectivului de investiții se face pentru cheltuieli eligibile în procent de 98% din Programul Operațional Regional 2014 - 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională și de 2% de la bugetul Județului Cluj, iar pentru cheltuielile neeligibile din bugetul Județului Cluj.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE  		                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Alin Tişe                                                                          Simona Gaci