

 **Anexa nr. 1**

**la Hotărârea nr. 201/2024**

## INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții **”Modernizarea și reabilitarea**

**drumurilor județene DJ 170B și DJ 103K”**

*(Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 82/2024)*

1. **Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”*Modernizarea drumului județean DJ 170B, Topa Mică – Așchileu Mic km 0+000 - km - km 8+000*”**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Investitor:** | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean ClujCalea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Beneficiarul investiției:** | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj |
| **Amplasament:**  | România, Regiunea Nord-Vest, Judeţul Cluj,Comuna Sânpaul, Comuna Așchileu |
| **Faza de proiectare:** | STUDIU DE FEZABILITATE: Modernizarea drumului județean DJ 170B, Topa Mică – Așchileu Mic km 0+000 - km - km 8+000– elaborat conf. HG 907/2016  |
| **Proiectant general:** | S.C. DP CONS S.R.L.Aleea Bușteni 11/12, Cluj-Napoca, România, mobil: +40-(0)722-275067, e-mail: dp\_cons@yahoo.com |
|  |  |

1. **Indicatori tehnici aferenţi investiţiei DJ 170B :**

Caracteristicile tehnice principale sunt urmatoarele:

* Lungime totală parte carosabilă DJ 170 B 5,847 km
* Lăţime platformă: 9,00 m
* Lățime parte carosabilă: 7,00 m
* Pantă transversală: 2,5 %
* Categoria de importanță: C
* Clasa tehnică: III
* Viteza de proiectare 80 km/h
1. **Indicatori economici aferenţi investiţiei:**
2. **Valoarea totală a investiţiei: 57.382.923,68** lei exclusiv TVA, **68.232.393,14** lei inclusiv TVA din care C+M: 46.742.137,26 lei exclusiv TVA, 55.623.143,33 lei inclusiv TVA
3. Eșalonare: Anul I: 2,41% (1.382.923,68 lei, fără TVA)

 Anul II: 54,25% (31.128.536,93 lei, fără TVA)

 Anul III: 43,34% (24.871.463,07 lei, fără TVA)

1. **Durata**

Durata de execuţie a obiectivului de investiţii: 24 luni

Durata de realizare a obiectivului de investiţii: 91 luni

Durata de implementare a obiectivului de investiţii: 118 luni

1. **Finanţarea investiţiei:**  fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul Județului Cluj și venituri proprii.
2. **Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „*Modernizarea drumului județean DJ 103 K Capușu Mare - Râșca - Beliș km 9+435 - km 35+155, DJ 103L intersecție cu DJ 103K- Râșca, km 5+100 - km 8+000*”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean ClujCalea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Beneficiarul investiției:** | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj |
| **Amplasament:**  | România, Regiunea Nord-Vest, Judeţul Cluj,Comuna Căpușu Mare, Comuna Rișca, Comuna Beliș |
| **Faza de proiectare:** | STUDIU DE FEZABILITATE: Modernizarea drumului județean DJ 103 K Capușu Mare - Râșca - Beliș km 9+435 - km 35+155, DJ 103L intersecție cu DJ 103K- Râșca, km 5+100 - km 8+000” – elaborat conf. HG 907/2016  |
| **Proiectant general:** | S.C. DP CONS S.R.L.Aleea Bușteni 11/12, Cluj-Napoca, România, mobil: +40-(0)722-275067, e-mail: dp\_cons@yahoo.com |
|  |  |

1. **Indicatori tehnici aferenţi investiţiei DJ 103K :**

Caracteristicile tehnice principale sunt urmatoarele:

* Lungime drum modernizat: 28,655 km
* Lăţime platformă drum: 8,00 m
* Lățime parte carosabilă: 2 x 3.00m
* Acostamente: 2 x 0,75 m
* Benzi de incadrare: 2 x 0,25 m
* Pantă transversală: in secțiuni curente drum 2,5%
* Panta transversală pentru acostamente 2,5%
* Categoria de importanță:   C  (normală)
* Clasa tehnică:    IV
* Viteza de proiectare :  50  km/h
1. **Indicatori economici aferenţi investiţiei:**
2. **Valoarea totală a investiţiei: 197.327.753,61** lei exclusiv TVA, **234.634.759,42** lei inclusiv TVA

 Din care C+M: 162.515.239,28 lei exclusiv TVA, 193.393.134,75 lei inclusiv TVA

1. Eșalonare: Anul I: 1,03% (2.024.664,61 lei, fără TVA)

 Anul II: 50,75% (100.159.131,52 lei, fără TVA)

 Anul III: 45,50% (89.784.606,73 lei, fără TVA)

 Anul IV: 2,72% (5.359.350,75 lei, fără TVA)

1. **Durata**

Durata de execuţie a obiectivului de investiţii: 36 luni

Durata de realizare a obiectivului de investiţii: 103 luni

Durata de implementare a obiectivului de investiţii: 130 luni

1. **Finanţarea investiţiei:**  fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul Județului Cluj și venituri proprii.

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tișe Simona Gaci**