ROMANIA

JUDETUL CLUJ

CONSILIUL JUDETEAN

## PROGRAM  MODIFICATOR

al  lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri finantate din bugetul propriu al Consiliului Judetean Cluj

pe anul 2006, stabilit prin HCJ nr. 13/2006

| Cod | #### Denumire lucrare | Fizic | Program initial si suplimentar 2006 lei | Fizic | PROGRAM MODIFICATOR 2006 LEI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | #### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | #### Cheltuieli curente - Total : |  | 17.343.100 |  | 17.343.100 |
|  | din care : |  |  |  |  |
| A | Serv.pregatitoare aferente intr. si repar.drumurilor publice |  | 700,0 |  | 700.000 |
| A.1 | Gestionarea drumurilor publice |  | 600.000 |  | 600.000 |
| A.2 | Intocmirea documentatiilor tehnico-economice |  | 50.000 |  | 50.000 |
| A.4 | Studii, cercetari, experimentari |  | 50.000 |  | 50.000 |
| B | Lucrari si servicii privind intretinerea curenta a drumurilor publice |  | 9.163.000 |  | 10.445.000 |
| 101 | Intretinere curenta pe timp de vara |  | 6563.000 |  | 7.183.500 |
| 101.1.1 | Intretinere imbracaminti asfaltice –anexa nr.1 | 112.000 mp | 5.323.000 | 120.300 mp | 5.873.500 |
| 101.1.2 | Intretinere imbracaminti cu lianti hidraulici- Anexa nr.2 | 3700 mp | 150.000 | 3.700 mp | 170.000 |
| 101.1.5.a | Intretinere drumuri pietruite cu adaos de material pietros –anexa nr.3 |  | 450.000 |  | 500.000 |
| 101.2 | Intretinere comuna tuturor drumurilor- |  | 590.000 |  | 590.000 |
| 101.3 | Intretinere curenta poduri si podete- |  | 50.000 |  | 50.000 |
| 102 | ##### Intretinere curenta pe timp de iarna |  | 2.600.000 |  | 3.261.500 |
| ### C | ##### Lucrari si servicii privind intretinerea periodica a drumurilor publice |  | 5.625.100 |  | 4.343.100 |
| 103 | ##### Tratamente bituminoase : anexa nr.4, anexa 4a |  | 1.942.000 | 22,634 km | 1.220.000 |
|  | ##### Tratamente bitumin. simple- anexa 4a | 11,295 km | 367.000 | 11,295 km | 370.000 |
|  | ##### Tratamente bituminoase duble- anexa 4 | 31.300 km | 1.575.000 | 11,339 km | 850.000 |
| 106.1 | ##### Reciclare in situ a sistemului rutier DJ 161K km 0+000-5+500 | 5,500 km | 1.633.100 | 5,500 km | 1.633.100 |
| 107 | ##### Siguranta rutiera |  | 200.000 |  | 250.000 |
| 110 | ##### Pietruiri drumuri de pamant DJ 103G Aiton-Ghiorgheni km 49+762-54+287 | 4,525 km | 500.000 | 4,525 km | 500.000 |
| 111 | ##### Protejarea corpului si platformei drumurilor- |  | 150.000 |  | 100.000 |
| 112 | ##### Intretinere periodica poduri si podete –anexa nr5 |  | 340.000 |  | 280.000 |
| 115 | ##### Ranforsare sistem rutier DJ 103T Feleac-Releu TV km 0+000-2+450 | 2,450 km | 860.000 | 2,450 km | 360.000 |
| D | ##### Lucrari aferente reparatiilor curente la drumurile publice |  | 350.000 |  | 700.000 |
| 113 | ##### Refaceri dupa inundatii- |  | 350.000 |  | 700.000 |
|  | Reparatii capitale drumuri si poduri |  | 1.095.000 |  | 1.155.000 |
| 120 | Consolidare drum judetean DJ 161B Ploscos-Turda |  | 300.000 |  | 300.000 |
|  | Consolidare drum judetean DJ 182Magoaja-Chiuiesti |  | 660.500 |  | 660.500 |
| 121 | Pod din beton armat pe DJ161K, km 17+100 la Muresenii de Campie peste valea Imbusului – terminare pod |  | 194.500 |  | 194.500 |

PREŞEDINTE,			                                                                        Contrasemnează:

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Marius-Petre Nicoară			                                                                           Măriuca  Pop

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

CONSILIUL JUDETEAN

# Anexa nr.1

la Hotărârea nr.225/2006

## Cod.101.1.1 Intretinere imbracaminti asfaltice

| Nr. crt. | Denumire Pozitii kilometrice | Fizic mp | Prog.inital si suplimentar 2006 lei | Fizic mp | Program modificator 2006 lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 1 | DJ 103G Moldovenesti-Cheia-Tureni-Aiton-Gheorgheni-Borhanci km27+300-36+830 km41+787-44+487 km55+772-56+472 km56+472-60+757(emulsie) | 600 600 50 200 |  | 600 600 50 200 |  |
| 2 | DJ 103J Alunis-Sacuieu km0+000-1+500 km1+500-4+920(emulsie) | 100 200 |  | 100 950 |  |
| 3. | DJ103K DJ 108C-Capus-Agarbiciu-Rasca Km 0+000-4+090 9+435-27+955 (emulsie) | 200 200 |  | 200 200 |  |
| 4 | DJ 103L Manastireni-Rasca Km0+000-7+100 Km0+00 -7+100(emulsie) | 500 |  | 500 750 |  |
| 5 | DJ 105L Floresti-Manastirea Tauti Km 0+750-1+726; 1+726-3+366- emulsie | 100 200 |  | 100 200 |  |
| 6 | DJ 105T Cluj Napoca-Corusu Km 3+447-3+716 | 50 |  | 50 |  |
| 7 | DJ 107 F : Limita jud. Alba- Luncani(DN15) Km 9+860-14+000(emulsie) 11+500-14+370 | 300 200 |  | 300 200 |  |
| 8 | DJ 107J : Savadisla-Finisel-V.Ierii-Cerc Km 0+000-1+970(emulsie) Km 11+400-12+400 Km 12+400-15+700 (emulsie) | 200 700 100 |  | 200 700 100 |  |
| 9 | DJ 107L : Turda-Craiesti-Lita Km 2+320-30+950 | 500 |  | 500 |  |
| 10 | DJ 107M: Luna de Sus- Savadisla-Iara-Buru Km 0+000-22+000 Km 22+000-42+000 | 2.000 3.800 |  | 2.000 3.800 |  |
| 11 | DJ 107N: Baisoara-Valea Ierii- Somesul Rece Km 0+000-14+000 Km 28+612-36+200 | 1.500 2.000 |  | 1.500 2.000 |  |
| 12 | DJ 107 P : Tarnita- Marisel Km 0+000-4+520 Km 16+300-26+700 Km 26+700-42+270(emulsie) | 200 1.000 2.600 |  | 200 1.000 2.600 |  |
| 13 | DJ107R Ciurila –DJ107L-Baisoara-M-tele Baisorii km 8+300-17+450 km 17+450-21+350 (emulsie) km 17+450-21+350 km 28+650-47+350 km 28+000-32+000(emulsie) | 3.800 500 7.500 |  | 3.800 500 1.000 8.700 1.000 |  |
| 14 | DJ 107S : Gura Rasca-Maguri Racatau Km 0+000-10+500 (emulsie) Km 0+000-10+500 | 2.000 |  | 2.000 1.400 |  |
| 15 | DJ 107 T : Marisel-Maguri-Racatau Km 11+705-12+644 | 100 |  | 100 |  |
| 16 | DJ 108 : Huedin – Belis-Poiana Horea Km 1+650-36+200 Km 36+200-50+282(emulsie) | 5.400 500 |  | 5.400 500 |  |
| 17 | DJ 108 A : Ciucea – Limita jud. Salaj Km 0+000-7+400 Km 0+000-7+400(emulsie) | 800 |  | 800 600 |  |
| 18 | DJ 108 B : Limita jud. Salaj- Pustuta- Bobalna-Maia Km 21+200-44+000 | 2.800 |  | 2.800 |  |
| 19 | DJ 108 C : DN 1F-Aghires-Leghia- Margau-Rachitele Km 0+000-28+050 Km 28+050-38+100 Km 28+050-38+100(emulsie) Km 38+100-44+100(emulsie) Km 44+100-54+960 Km 54+960-62+132(emulsie) | 1.400 500 500 8.200 6.300 |  | 1.400 700 700 1.200 8.200 6.300 |  |
| 20 | DJ 108 K : Lim.a jud. Bihor-Baraj Dragan(DJ764B) Km 26+455-29+495(emulsie) | 200 |  | 200 |  |
| 21 | DJ 108 N: Aghires- Limita jud. Salaj Km 0+000-2+800 | 100 |  | 100 |  |
| 22 | DJ 109 : Rascruci-Borsa-Aschileu Mic Km 0+000-31+100 | 3.000 |  | 3.200 |  |
| 23 | DJ 109 A: Chinteni-Panticeu-Recea Cristur-DJ 108B Km 12+288-27+200 Km27+200-48+500 | 4.500 2.500 |  | 4.500 2.500 |  |
| 24 | DJ 109 B : Fundatura- Cornesti Km 0+000-14+750 | 2.500 |  | 2.500 |  |
| 25 | DJ 109 C : Gherla-Taga-Geaca-DN16 Km 1+400-39+200 | 3.800 |  | 3.800 |  |
| 26 | DJ 109 D : DJ 109 C-Nicula-Sic-Jucu de Sus Km 0+000-8+975 Km 8+975-13+270(emulsie) Km 28+690-31+410 | 1.400 800 200 |  | 1.400 800 200 |  |
| 27 | DJ 109 E : DJ 108B-Viile Dejului0Vad Km 1+710-11+965 | 3.800 |  | 3.800 |  |
| 28 | DJ 109T: DJ 109D-Manastirea Nicula Km 0+000-2+860 | 200 |  | 200 |  |
| 29 | DJ 150: Campia Turzii – Frata-Mociu Km 1+300-18+000 Km 18+000-40+300 | 500 6.000 |  | 500 6.000 |  |
| 30 | DJ 150A: DN15-Aeroport Luna Km 0+000-2+750 | 50 |  | 50 |  |
| 31 | DJ 151C: Limita jud. Mures-Tritenii de Sus-DJ150 Km 16+070-21+700 | 700 |  | 700 |  |
| 32 | DJ 161 : Bontida-DN1C-Dabaca-Panticeu Km 13+200-29+000 29+000-40+000 emulsie Km 40+000-41+000 | 1.000 800 100 |  | 1.000 800 100 |  |
| 33 | DJ 161A : Apahida –Cojocna-Ceanu Mare-DJ150 Km 0+000-12+000 Km12+000-22+600(emulsie)e Km 26+000-29+800 | 2.600 800 200 |  | 2.600 800 200 |  |
| 34 | DJ 161B: Turda-Bogata-Calarasi Km 27+000-36+950 | 800 |  | 800 |  |
| 35 | DJ 161 C: Iclod-Alunis-Corneni Km 0+000-4+600 Km 4+600-10+300(emulsie) | 400 400 |  | 400 400 |  |
| 36 | DJ161D Jichisu de Sus-Dej- Nires-Unguras-Targusor-DJ109C Km3+247-3+700 Km9+000-11+200 Km 11+200-14+275(emulsie) Km14+275-20+850 Km20+850-22+650(emulsie) Km 45+700-49+400(emulsie) Km49+400-53+400 | 200 500 200 200 200 100 200 |  | 200 500 200 200 200 100 200 |  |
| 37 | DJ161E ValeaCalda-Hodaia(DJ109C) Km24+971-27+510 emulsie | 300 |  | 300 |  |
| 38 | DJ161F Valea Calda-(DJ161E)Catina Km 0+000-1+500 emulsie | 200 |  | 200 |  |
| 39 | DJ 161G Palatca-VaidaCamaras-Caian Km10+885-16+760(emulsie) Km10+760-18+600 Km18+600-21+200(emulsie) | 500 100 100 |  | 500 300 100 |  |
| 40 | DJ161H DN15-Suatu Km 0+000-2+600 Km 2+600-4+000(emulsie) | 100 100 |  | 700 100 |  |
| 41 | DJ 172ALim.Jud.Bistrita-Taga Km33+000-39+400 emulsie | 300 |  | 300 |  |
| 42 | DJ172F Gherla-Mintiul Gh.-Manastirea-Mica-Sinmarghita Km0+000-3+900 Km3+900-11+900(emulsie) Km11+100-18+100 | 500 500 2.400 |  | 500 500 2.400 |  |
| 43 | DJ 182 Lim.jud.Maramures-Chiuiesti-Casei(DN1C) Km 68+600-80+100 | 900 |  | 900 |  |
| 44 | DJ182E Chiuiesti-Manastirea Casiel Km0+000-7+000(emulsie) | 400 |  | 400 |  |
| 45 | DJ 191D DJ108A-Vanatori Km 33+200-35-800 emulsie | 100 |  | 100 |  |
| 46 | DJ 764B Valea Draganului –Lunca Visagului-Baraj Km 0+000-18+900 Km18+900-22+600 (emulsie) | 7.700 450 |  | 7.700 450 |  |
|  | TOTAL | 112.000 mp | 5.323.000 | 120.300 mp | 5.873.500 |

PREŞEDINTE,			                                                         Contrasemnează:

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Marius-Petre Nicoară			                                                               Măriuca  Pop

ROMANIA

JUDETUL CLUJ													            Anexa nr.2  la

CONSILIUL JUDETEAN                                                                                                                                                Hotărârea nr.225/2006

101.1.2 Intretinere imbracaminti cu lianti hidraulici

| Nr. crt. | DENUMIRE | Fizic mp | Program initial si suplimentar 2006 lei | Fizic mp | Program Modificator 2006 lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DJ 103G DN75-Cheia-(DJ103I)-Tureni- Km 29+194-29+850;40+987-41+787 | 100 |  |  |  |
|  | DJ 103K Garbou-Capusul Mare (DN 1) Km 4+090-9+235 | 50 |  |  |  |
|  | DJ105T DN1F-Corus km 3+716-9+000 | 50 |  |  |  |
|  | DJ 107P Somesul Rece-Rosesti Km 10+800-15+000;15+780-16+300;23+800-24+500 | 200 |  |  |  |
|  | DJ108C Vistea-Aghires-Leghia km 0+600-19+000; 20+410-21+650; 21+850-23+920(refacere dale distruse) | 300 |  |  |  |
|  | DJ 109 Rascruci –Borsa Km 2+300-3+000; 3+970-4+470;7+300-7+750;10+230-11+430 | 100 |  |  |  |
|  | DJ 109A Cluj-Napoca-Chinteni Km 7+200-12+288 | 2.800 |  | 3.700 | 170.000 |
|  | DJ151C Tritenii de Jos –Triteni Colonie km17+380-17+910 | 50 |  |  |  |
|  | DJ161B Turda-Bogata, km 28+320-31+250 | 50 |  |  |  |
|  | TOTAL | 3.700 mp | 150.000 | 3.700 mp | 170.000 |

PREŞEDINTE,			                                                      		Contrasemnează:

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Marius-Petre Nicoară			                                                         		  Măriuca  Pop

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

CONSILIUL JUDETEAN

Anexa nr.3

la Hotărârea nr.225/2006

###### Cod.101.1.5 a Intretinere drumuri pietruite cu adaos de material  pietros

| Nr. crt. | Denumire Pozitii kilometrice | Fizic km | Program initial si suplimentar 2006 lei | Fizic km | Program modificator 2006 lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | DJ103 G lim jud.Alba-Moldovenesti-Cheia-Sandulesti -Tureni km 13+200-25+600 km 30+370-35+230 km 36+830-40+987 | 12,4 4,86 4,157 | 4.000 4.000 4.000 | 12,4 4,86 4,157 | 4.000 4.000 4.000 |
| 2 | DJ 103 J Alunis-Visagu km4+920-13+300 | 7,388 | 4.000 | 7,388 | 4.000 |
| 3 | DJ 103L Manastireni –Rasca km7+100-8+000 | 0,90 | 2.000 | 0,90 | 2.000 |
| 4 | DJ 103M Vilcele-Rediu –Aiton km 0+000-8+180 | 8,18 | 2.000 | 8,18 | 2.000 |
| 5 | DJ 103N DN1(Saula)-lim.jud.Salaj km 0+000-2+800 | 2,8 | 2.000 | 2,8 | 2.000 |
| 6 | DJ 103T Feleacu- Releu TV km 0+000-2+450 | 2,45 | 2.000 | 2,45 | 28.000 |
| 7 | DJ 103V Stolna- Valisoara km 4+400-13+400 | 9,0 | 13.000 | 9,0 | 13.000 |
| 8 | DJ 105 S: Cluj Napoca-Pata –Boju km 4+280-15+200 | 10,92 | 19.000 | 10,92 | 19.000 |
| 9 | DJ 105 T: Cluj Napoca-Corus-Salistea Veche-Berind-DN1F km 9+000- 13+000 km 17+500-21+750 | 4,0 4,25 | 2.000 3.000 | 4,0 4,25 | 2.000 3.000 |
| 10 | DJ 107 J: Finisel-Plopi (DJ107N) km 1+970-4+000 | 2,03 | 5.000 | 2,03 | 5.000 |
| 11 | DJ 107N: Valea Ierii-Gura Rasca km 14+000-28+612 | 14,612 | 13.000 | 14,612 | 13.000 |
| 12 | DJ 107R: Ciurila-(DJ107L)-Sacel (DJ107M) km 21+350-28+650 | 7,3 | 10.000 | 7,3 | 10.000 |
| 13 | DJ 107T: Marisel-Maguri Racatau-Lunca Diacului-lim jud.Alba km 12+644- 46+000 | 33,356 | 20.000 | 33,356 | 20.000 |
| 14 | DJ 108 :Poiana Horea-lim jud.Alba km50+282-58+550 | 8,227 | 2.000 | 8,227 | 2.000 |
| 15 | DJ 108C: Rachitele-Doda Pilii km 62+132 -78+400 | 16,268 | 30.000 | 16,268 | 30.000 |
| 16 | DJ 109: Aschileul Mic –lim. Jud.Salaj km 31+100-32+670 | 1,57 | 2.000 | 1,57 | 2.000 |
| 17 | DJ 109 A: DJ 108B-lim.jud. Salaj km 48+500-57+300 | 8,8 | 5.000 | 8,8 | 5.000 |
| 18 | DJ 109B: Cornesti-Osorhel-DJ 108B km 17+100-30+000 | 12,9 | 9.000 | 12,9 | 9.000 |
| 19 | DJ 109E : Vad-lim.jud.Salaj km 11+965-17+000 | 6,035 | 6.000 | 6,035 | 6.000 |
| 20 | DJ 109S : Veche(DJ 109A)-Deusu-Giula-Borsa km 0+000-14+320 | 14,32 | 16.000 | 14,32 | 16.000 |
| 21 | DJ 109V : Cluj Napoca-Padureni-Giula (DJ109S) km 0+000-15+390 | 14,39 | 17.000 | 14,39 | 17.000 |
| 22 | DJ 151C lim.jud.Mures-Tritenii de Sus km 12+500-16+070 | 3,890 | 6.000 | 3,890 | 6.000 |
| 23 | DJ 161 DN16-Gadalin-Bontida –Panticeu-Sarata km 0+000-6+020 km 7+700-13+200 km 41+100-46+100 | 6,02 4,5 5,0 | 9.000 4.000 10.000 | 6,02 4,5 5,0 | 9.000 4.000 10.000 |
| 24 | DJ 161 B Mortesti-Ploscos-Turda-Bogata-Calarasi km 0+000-2+000 km 10+250-20+520 km 36+950-41+630 | 2,0 10,25 4,68 | 2.000 143.000 5.000 | 2,0 10,25 4,68 | 2.000 160.000 5.000 |
| 25 | DJ 161 D Jichisu de Sus-Ceaba-Tirgusor km 0+000-3+247 km 40+017+45+700 | 3,247 5,689 | 2.000 6.000 | 3,247 5,689 | 2.000 6.000 |
| 26 | DJ 161 E Tirgusor-Diviciorii Mici-Feldioara-V.Calda km 0+000-5+500 km 21+500-24+971 | 5,5 3,471 | 2.000 2.000 | 5,5 3,471 | 2.000 2.000 |
| 27 | DJ 161 G Sucutard-Chiris –Petea-Palatca km 0+000-10+885 | 10,885 | 10.000 | 10,885 | 10.000 |
| 28 | DJ 161 J Rosieni-Geaca (DJ109C) km 0+000-2+000; 5+100-7+100 | 2.,0 | 1.000 | 2.,0 | 1.000 |
| 29 | DJ 161 K Caianu Vama-Barai-Sava-Chiris km 0+000-20+120; | 20,12 | 25.000 | 20,12 | 25.000 |
| 30 | DJ 182 lim.jud.Maramures-Magoaja-Chiuiesti km 58+342-66+600 | 8,258 | 16.000 | 8,258 | 16.000 |
| 31 | DJ 182F Cuzdrioara-Valea Garboului-Rugasesti km 0+000-9+980 | 9,980 | 10.000 | 9,980 | 10.000 |
| 32 | DJ 103I :DJ 103G-Cheile Turzii Km 0+000-1+400 | 1,400 |  | 1,400 | 3.000 |
| 33 | DJ 161A:Apahida-Cojocna-Iuriu de Cimpie-Ceanu Mare Km 20+000-22+000 | 2,00 |  | 2,00 | 5.000 |
|  | TOTAL | 320,895 | 450.000 | 320,895 | 500.000 |

PREŞEDINTE,			                                                        Contrasemnează:

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Marius-Petre Nicoară			                                                              Măriuca  Pop

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

CONSILIUL JUDETEAN

Anexa nr.4

la Hotărârea nr. 225/2006

Cod 103.2 Tratamente bituminoase duble

| Nr. crt. | DENUMIRE | Fizic km | Program initial si suplimentar 2006 lei | Fizic km | Program Modificator 2006 lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DRUMURI JUDETENE | 18,600 |  |  |  |
| 1 | DJ 109D Sic-Coasta-Visa Km 13+270-23+870 Km 20+831-23+870 | 10,300 |  | 3,039 |  |
| 2 | DJ 161D Unguras-Valea Ungurasului Km 22+650-30+950 | 8,300 |  | 8,300 |  |
|  | DRUMURI COMUNALE | 8,700 |  |  |  |
| 1 | DC 128A-DJ108C –Giurcuta de Sus Km 0+000-8+700 Km 0+000-4+000 | 8,700 |  | --- |  |
|  | TOTAL GENERAL | 27,300 | 1.575.000 | 11,339 | 850.000 |

PREŞEDINTE,			                                                      Contrasemnează:

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Marius-Petre Nicoară			                                               Măriuca  Pop

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

CONSILIUL JUDETEAN

Anexa nr. 4a

la Hotărârea nr. 225/2006

Cod 103.1 Tratamente bituminoase simple

| Nr. crt. | DENUMIRE | Fizic km | Program initial si suplimentar lei | Fizic km | Program Modificator 2006 lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DRUMURI JUDETENE |  |  |  |  |
| 1 | DJ 109A Vultureni-Panticeu Km 27+000-33+285 | 6,285 | 252.000 | 6,285 |  |
| 2 | DJ 109D Sic-Sacalaia Kmm 5+900-13+350 (pe sectoare) | 5,010 | 115.000 | 5,010 |  |
|  | TOTAL GENERAL | 11,295 km | 367.000 | 11,295 km | 370.000 |

PREŞEDINTE,			                                                     	 Contrasemnează:

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Marius-Petre Nicoară			                                             		  Măriuca  Pop

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

CONSILIUL JUDETEAN												Anexa nr. 5

la Hotărârea nr. 225/2006

Cod. 112. Intretinere periodica poduri podete

| Nr. crt. | DENUMIRE | Fizic mp | Program initial si suplimentar 2006 lei | Fizic mp | Program modificator 2006 Lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DJ103J Sancrai-Alunis km 3+500 -refacere podet dalat | 21 |  |  |  |
| 2. | DJ161 DN16- Dabaca-Panticeu-Sarata -km 46+100 refacere podet dalat | 35 |  |  |  |
|  | TOTAL | 56 | 340.000 | 56 | 280.000 |

PREŞEDINTE,			                                                             Contrasemnează:

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Marius-Petre Nicoară			                                                    Măriuca  Pop