ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ						       Anexă

CONSILIUL JUDEȚEAN					       la Hotărârea nr. 33/2020

## INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii din cadrul Proiectului ”Creșterea eficienței energetice în clădirea Școlii Gimnaziale Speciale – Centru de Resurse  și  Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată”

| Investitor: | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| --- | --- |
| Beneficiarul investiției: | Școala Gimnazială Specială – Centru de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată Str. Bucureşti nr. 32, 400148, Cluj-Napoca, România, tel/fax: 0264-432431 |
| Amplasament: | România, Regiunea Nord-Vest, Judeţ Cluj, Municipiul Cluj-Napoca |
| Faza de proiectare: | DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII – elaborat conf. HG 907/2016 |
| Proiectant general: | S.C.TRIMPEX GLORIA SRL Cluj-Napoca, str. Balzac nr. 16, tel. 0757251113, cod de înregistrare 200777 |

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei  sunt:

Caracteristicile tehnice principale sunt urmatoarele:

| - Regim de înălțime corp şcoală | P+3E |
| --- | --- |
| - Suprafața construită corp şcoală | 572.00 mp |
| - Suprafața construită desfășurată corp şcoală | 2288.00 mp |
| - Suprafața utilă corp şcoală | 2042.69 mp |

Valoarea totală a investiţiei: 8.597.359,33 lei exclusiv TVA; 10.205.977,49 lei cu TVA

din care C+M: 		     6.562.132,97 lei exclusiv TVA; 7.808.938,24 lei cu TVA

Durata de execuție a obiectivului de investiţii:  24  luni

Durata de realizare a obiectivului de investiții:   36 luni

Durata de implementare a obiectivului de investiții: 42 luni

Finanţarea investiţiei: se face pentru cheltuieli eligibile în procent de 98% din Programul Operațional Regional 2014 - 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională și 2% de la bugetul Județului Cluj, iar pentru cheltuielile neeligibile din bugetul Județului Cluj.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE  		                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Alin Tişe                                                                          Simona Gaci