Propunere de Proiect

# Nume proiect

Infiintarea Complexului comunitar de servicii pentru copilul cu handicap

prin

inchiderea  Centrului de recuperare a copilului cu handicap nr.6  Sfantul Andrei din comuna Jucu – Jucu Cluj

- Locatia proiectului / Institutia tinta:

Comuna Jucu jud Cluj / Centrul de plasament pentru copilul cu handicap Jucu

- Contextul general al proiectului

Centrul de recuperare a copilului cu handicap nr. 6 Sfantul Andrei Jucu se afla la 35 km est de municipiul Cluj si partine DGASPC Cluj.

In centru sunt plasati in sistem rezidential un numar 36 de copii cu handicap,  cu varste cuprinse intre 10 si 18 ani toti cu handicap grav si sever.

Personalul centrului duce lipsa cronica de specialisti datorita situarii sale izolate.

Posibilitatile acestor copii de a se recupera intr-o localitate izolata sunt minime.

Sansa de a se reintegra social intr-o comunitate atat de mica ca satul Jucu este minima asa ca singurrul viitor pentru acesti copii ramane institutia pentru ingrijire a adultului cu handicap.

In municipiul Cluj sub coordonarea DGASPC CJ nu exista un centru de recuperare pentru copilul cu handicap grav si sever.

- Obiectivul proiectului

Inchiderea  Centrului de recuperare a copilului cu handicap nr. 6 Sfantul Andrei Jucu

Crearea unui Complex comunitar  de servicii pentru copilul cu handicap grav si sever in municipiul Cluj constituit din 3(trei) case de tip familial si un Centru de Recuperare de zi pentru copilul cu handicap sever.

- Activitati ale proiectului

- Evaluare copii

- Elaborare proiecte individuale de recuperare

- Stabilire nevoi de personal specializat in îngrijirea si recuperarea copilului cu handicap grav si sever.

- Elaborare proiectelor de servicii pentru copilul cu handicap grav si sever

- Proiectarea a 3 case de tip familial si a centrului de recuperare de zi pentru copilul cu handicap sever

- Constructia celor 3 case de tip familial si a centrului de recuperare de zi pentru copilul cu handicap sever Stabilire necesar de dotări.

- Dotare tuturor spatiilor construite in cadrul complexului comunitar de servicii pentru copilul cu handicap.

- Recrutare personal

- Asistenta tehnica pentru formarea personalului existent.

- Comunicare, mediatizare.

- Funcţionare

- Activităţi specifice de asistenta tehnica pentru integrare sociala a copilului cu handicap grav si sever.

- Beneficiarii proiectului

Cei 36  de copii din centrul de plasament Jucu.

50 copiii cu handicap grav si sever din comunitatea judetului Cluj

- Rezultate finale

- Inchiderea Centrului de recuperare a copilului cu handicap nr. 6 Sfantul Andrei Jucu

- Crearea unui complex comunitar de servicii pentru copilul cu handicap grav si sever in Cluj.

- Asigurarea unor sanse de recuperare pentru copii ce se gasesc in Centrul de recuperare a copilului cu handicap nr. 6 Sfantul Andrei Jucu precum si celor din Cluj si zonele limitrofe.

- Cresterea sanselor de reintegrare intr-o familie pentru copiii cu handicap sever.

- Rezultate asteptate

- Transferul copiilor din Centrul de recuperare a copilului cu handicap nr. 6 Sfantul Andrei Jucu in complexul de servicii pentru copilul cu handicap grav si sever Cluj

- Crearea de servicii comunitare de recuperare pentru copilul cu handicap sever

- Reintegrarea unei parti din copiii de ce provin din centrul de plasament pentru copii cu handicap Jucu.

- Durata proiectului

1 an de la semnarea conventiei de colaborare intre DGASPC CJ si SERA Romania

- Parteneri implicit in implementarea proiectului

- Consiliul Judetean CLUJ prin: DGASPC CLUJ

- SERA Romania

- Bugetul proiectului

2,156,175 RON

- Resurse umane necesare implementarii

- Coordonator proiect

- Inginer constructor

- Achizitor

- Echipa de formare

- Serviciul financiar

- Rapoarte intermediare

Raportare la 6 luni

Anexa

la  hotărârea nr. 140 / 2007

Convenţie de Colaborare

privind

infiintarea Complexului  comunitar de servicii pentru copilul cu handicap,

prin inchiderea Centrului de recuperare a copilului cu handicap nr.6  Sfantul Andrei din comuna Jucu

încheiată între

## Consiliul Judetean Cluj

# Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Cluj

si

## Fundaţia „SERA ROMANIA”

Consiliul Judeţean Cluj (în continuare denumit Consiliul) cu sediul în municipiul Cluj, B-dul 21 decembrie 1989 nr. 58, Jud. Cluj, reprezentat de domnul Marius-Petre NICOARA  în calitate de Preşedinte si prin dna. Mariuca-Lucretia  POP în calitate de Secretar General,

Direcţia Generală de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului CLUJ (în continuare denumită „DIRECŢIA”), cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu, nr. 37-39, Jud. Cluj, reprezentată prin dna. Nicoleta BRAD, în calitate de Director Executiv,

Si

Fundatia „SERA ROMANIA” (in continuare denumita „Fundatia”), cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Barbu Iscovescu nr. 24A, ap. 3, sectorul 1, reprezentata prin dl. Bogdan SIMION, in calitate de Director Executiv si de dna Minerva Dana Gabriela ANTOS, in calitate de Director Financiar,

denumite în mod colectiv „Părţile”

Încheie prezenta Convenţie de Colaborare:

Capitolul I
 Prevederi Generale

Art. 1   Obiectul Convenţiei :

Obiectul prezentei conventii de colaborare il constituie infiintarea, in municipiul Cluj-Napoca, a unui  Complex comunitar de servicii pentru copilulul cu handicap, constituit din 3 case de tip familial si un centru de recuperare de zi pentru copilul cu handicap sever.

Proiectul prevede inchiderea Centrului de Recuperare a copilului cu handicap nr.6  Sfantul Andrei din comuna Jucu, str. Principala nr. 275, precum si proiectarea, constructia, dotarea, amenajarea, organizarea si functionarea celor 3 case de tip familial si a centrului de recuperare de zi pentru copilul cu handicap sever

Beneficiarii proiectului:

- in cele 3 case vor fi plasati un numar de  36 de copii,  institutionalizati in prezent la Centrul de Recuperare din Jucu ;

- de serviciile centrului de zi vor beneficia  50 de copii cu handicap sever din municipiul Cluj-Napoca.

Contributiile partenerilor vor fi:

- SERA ROMANIA va aloca suma de: 1,456,175 RON.

- Consiliului Judetean Cluj va aloca suma de: 700.000 RON.

Capitolul II 
Obligatiile Fundatiei

Art. 2. Proiectul tehnic si lucrarile de constructii

Fundatia se obliga sa asigure, prin contractantii sai subsecventi, proiectarea lucrarilor pentru cele 3 (trei) case si  pentru Centrul de recuperare de zi pentru copilul cu handicap sever si executia lucrarilor pentru realizarea celor 3(trei) case de tip familial. mentionate la art.1, alin1), cu acordul comun al partilor si conform bugetului din anexa 1.

La data finalizărilor lucrărilor de construcţie a imobilelor, acestea devin propietatea judeţului Cluj şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj.

Art. 3. Dotarea materiala

Fundatia se obliga sa sprijine directia pentru dotarea, conform standardelor aprobate in materia protectiei copilului, a celor 3 (trei) case de tip familial pentru copiii cu dizabilitati, mentionate la art.1, alin 1) astfel ca toti copiii sa aiba conditii corespunzatoare pentru atingerea obiectivelor din programul individualizat de recuperare.

Fundatia se obliga sa participe, in raport cu bugetul din anexa 1, la dotarea materiala specifica, pentru activitati recuperatorii psihologice, kinetoterapeutice, hidroterapeutice, logopedice si educationale a Centrului de recuperare de zi pentru Copilul cu Handicap din cadrul Complexului comunitar de servicii pentru copilul cu handicap Cluj-Napoca, mentionat la art.1, alin1).

Participarea Fundatiei va avea un caracter complementar cheltuielilor Consiliului si Directiei efectuate pentru dotarea materiala a Centrului de recuperare  de zi pentru copilul cu handicap sever mentionat la paragraful anterior.

Articolul 4. Asistenta de specialitate

Fundatia se obliga sa acorde Directiei asistenta de specialitate in ceea ce priveste activitatile specifice centrelor mentionate la art.1, alin 1) atit in ceea ce priveste ingrijirea rezidentiala cit si in ceea ce priveste  recuperarea copiilor cu handicap.

Capitolul III 
Obligatiile Consiliului Judetean si

ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Articolul 5. Subiectul obligatiilor

Subiectul obligatiilor asumate in continuare, respectiv Consiliul si/sau Directia, va fi determinat in functie de competenta si atributiile legale ale persoanelor juridice respective.

Actele Consiliului vor fi exprimate in formatul juridic al Hotaririlor de Consiliu Judetean de cite ori este cazul.

Articolul 6. Terenul

Consiliul se obliga sa puna la dispozitie un teren in municipiul Cluj cu destinatia executarii obiectivelor mentionate la articolul 1. Alin 1)

Terenul va avea urmatoarele caracteristici:

- Suprafata totala va fi suficienta pentru constructia a 3 case de tip familial (215 mp fiecare) si a Centrului de recuperare de zi pentru copilul cu handicap sever (400 mp) adica 1045 mp construiti.

- Va avea regim intravilan cu destinatie constructii si curti

- Utilitatile (apa, canalizare, curent electric, gaz) vor fi prezente pe teren

Articolul 7. Evaluarea

Directia se obliga sa evalueze situatia copiilor cu handicap din Centrul de recuperare a copilului cu handicap nr.6  Sfantul Andrei din comuna Jucu si sa identifice, luand in considerare interesul superior al copilului, solutii de tip familial sau rezidential pentru acestia intr-un interval de 3 luni de la semnarea prezentei conventiuni.

Articolul 8. Centrul de recuperare de zi pentru copilul cu handicap sever

Consiliul/Directia se obliga sa execute, prin contractantii sai subsecventi, lucrarile de constructie pentru realizarea Centrului de recuperare de zi pentru copilul cu handicap sever. mentionate la art.1, alin1), in conformitate cu proiectul tehnic pus la dispozitie de Fundatie conform articolului 2.

Consiliul/Directia se obliga sa participe, in raport cu bugetul din anexa 1, la dotarea materiala specifica, pentru activitati recuperatorii psihologice, kinetoterapeutice, hidroterapeutice, logopedice si educationale a Centrului de recuperare de zi pentru Copilul cu Handicap din cadrul Complexului comunitar de servicii pentru copilul cu handicap Cluj-Napoca, mentionat la art.1, alin1).

Articolul 9. Complexul comunitar de servicii pentru copilul cu handicap

Consiliul si/sau Directia se obliga sa organizeze, sa sprijine functionarea si dezvoltarea Complexului de servicii pentru copilul cu handicap, mentionat la art.1, alin1) ce face obiectul prezentei conventii, in conformitate cu planul aprobat de catre parti.

Executarea obligatiei asumate la aliniatul anterior include si aprobarea de catre Consiliu a organigramei Complexului comunitar de servicii pentru copilul cu handicap Cluj-Napoca si angajarea, prin concurs, a personalului necesar acoperirii in intregime a organigramei, in conformitate cu standardele in vigoare, de comun acord intre partenerii prezentei conventii, precum si finantarea acestora.

Directia se obliga sa coopteze Fundatia atit la conceperea si stabilirea organigramei Complexului comunitar de servicii pentru copilul cu handicap, cit si la selectarea, prin concurs, si formarea profesionala a personalului acestuia.

Obligatiile asumate la aliniatele anterioare vor fi executate in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei Conventiuni.

Articolul 10. Transferul

Directia se obliga sa transfere in cadrul caselor de tip familial totalitatea copiilor identificati, in termen de 60 de zile de la data procesului verbal de receptie al lucrarilor de reamenajare a imobilelor care vor fi sediul acestora.

Odata cu transferul copiilor, Consiliul va inchide Centrul de recuperare a copilului cu handicap nr.6  Sfantul Andrei din comuna Jucu ca si centru rezidential si de ingrijire pentru copii.

Articolul 11. Personalul

Consiliul/Directia se obliga sa angajeze, pe cheltuiala proprie, urmatooarele categorii de personal in cadrul  Complexului de servicii pentru copilul cu handicap Cluj-Napoca, mentionate la art.1, alin.1):

  - coordonator complex: 1 post

  - medic: 1 post

  - psiholog: 2 posturi

  - logoped: 2 posturi

  - kinetoterapeut: 2posturi

  - hidroterapeut: 1 posturi

  - asistent social: 1 posturi

  - instructor educatie/educator specializat: 21 posturi

  - ingrijitor de noapte: 12 posturi

  - asistent medical: 6 posturi

  - infirmier/ingrjitor copii: 21 posturi

  - bucatar: 2 posturi

  - ingrijitor curatenie: 5 posturi

  - spalatorie: 2 posturi

  - contabil/economist: 1 post

  - administrator: 1 post

  - magaziner: 1 post

  - sofer: 1 post

  - mecanic intretinere: 1 post

Personalul va fi prevazut in organigrama Directiei incepand cu anul 2008  iar cheltuielile de salarizare, in valoare aproximativa de 121148 RON/luna vor fi sustinute de catre Consiliul Judetean.

In functie de evolutia numarului de copii, partile pot conveni, de comun acord, modificarea structurii de personal.

Fundatia SERA ROMANIA participa printr-un reprezentant desemnat la elaborarea criteriilor pe baza carora se va organiza selectia personalului mentionat anterior.

Fundatia SERA participa printr-un reprezentant desemnat la selectia tuturor persoanelor pentru ocuparea posturilor mentionate anterior si va face parte din comisia de examinare.

Articolul 12. Bunele oficii

Consiliul si/sau Directia se obliga sa sprijine Fundatia in executarea obligatiilor acesteia, respectiv sa inlesneasca obtinerea autorizatiilor necesare si altele asemenea.

Articolul 13. Intoarcerea cheltuielilor

Consiliul si/sau Directia se obliga, in cazul desfiintarii in tot sau in parte a Complexului comunitar de servicii pentru copilul cu handicap Cluj-Napoca, schimbarii in tot sau in parte a destinatiunii imobilelor ori in oricare alt caz in care resursele asigurate de catre Fundatie si lucrarile executate de catre aceasta in conformitate cu prevederile prezentei conventii sunt utilizate altfel decit in mod direct si exclusiv in scopul definit la art. 1, inainte de expirarea unui termen de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei conventii, sa intoarca fundatiei toate cheltuielile facute de aceasta in cadrul programului, valoarea cheltuielilor urmind a fi determinate in functie de raportul ROL/EURO la momentul executarii in fapt a respectivelor cheltuieli.

Forta majora exclude raspunderea Consiliului si/sau Directiei. Forta majora nu include in nici un fel riscul politic, inclusiv schimbarea configuratiunii politice ori a prioritatilor sau intereselor Consiliului si/sau Directiei.

Prezenta Conventie de Colaborare va fi considerata titlu executoriu, obligatia asumata la alin. 1 urmand a se executa fara somatie, punere in intirziere ori alta formalitate.

Capitolul IV 
Prevederi finale

Articolul 14. Durata

Prezenta Conventiune de Colaborare intra in vigoare la data semnarii de catre Parti si expira la 30 iunie 2008, valabilitatea putand fi prelungita ulterior prin acte aditionale.

Articolul 15. Completarea si modificarea

Completarea ori modificarea prezentei Conventiii de Colaborare se va face, sub sanctiunea nulitatii, prin acordul scris al tuturor partilor.

Articolul 16. Exemplare

Prezenta Conventie de Colaborare este incheiata in limba romana in 3 exemplare originale identice si avind aceeasi valoare juridica.

Articolul 17. Rezilierea

Nerespectarea destinaţiunii convenite a sumelor de bani transferate de Fundaţie către Direcţie precum si a obligatiilor asumate de catre partile semnatare conduc la rezilierea de plin drept şi fără punere în întârziere ori altă formalitate a prezentei Convenţii de Colaborare precum si la returnarea totalitatii sumelor transferate de catre fundatie in contul Directiei.

Sumele ramase necheltuite in contul Directiei vor fi returnate Fundatiei daca nu este altfel prevazut prin acte aditionale ulterioare.

MINERVA DANA GABRIELA ANTOS

DIRECTOR FINANCIAR

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA  COPILULUI CLUJ

NICOLETA BRAD

DIRECTOR EXECUTIV

Fundatia SERA ROMÂNIA

DR. BOGDAN SIMION

DIRECTOR EXECUTIV

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

MARIUS-PETRE NICOARA PREŞEDINTE

MARIUCA-LUCRETIA POP

SECRETAR AL JUDEŢULUI